2020年第26周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、1人贵阳服务王剑，6.29号星期一西安报到。 **本周推送1人** 1、安徽淮北候选人1人推送至白总处 入职情况：贵阳服务王剑，6.29号星期一西安报到。   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   江西省厅黄磊6.24离职。艾航航预计7月3日离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 垃圾焚烧企业端、督办系统升级工作 2. 每周四汇总超标、异常督办和重点排污单位数量 3. 每日自动监控全国异常明细清单导出 4. 梳理监控中心各服务器业务，为护网行动做准备 5. 监控中心网站备案主体转移 6. 查询垃圾焚烧企业端炉温数据缺失问题 7. 组织公司总部内垃圾焚烧最新问题解析培训 8. 查询博安达APP数据传输接口问题，并解决 9. 每日统计39城市涉嫌超标未核实的督办明细 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**   绩溪农华生物科技有限公司6.22-6.24日ph值超标  **DB2数据同步：**   数据5月13日后同步问题正在处理（50%），已联系研发排查问题正在解决； |  |
| 售前技术支持 | 1、7-8月份部门标书汇总统计表。 2、修改吕梁市重点污染源自动监控与基础数据库系统升级项目技术参数。 |  |
| 合同评审 | **本周评审8份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同4份（12.02w）： 何帮业2B五份** ①中机眉山再生能源有限公司-值守续签1.96w ②贵州新源环境科技有限责任公司-值守新签1.96w ③成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司-数采仪4台7.92w（仅预审） ④成都市兴蓉万兴环保发电有限公司-数采仪6台11.88w（仅预审） ⑤杭州聚光物联科技有限公司-数采仪5台9w（仅预审） **刘祥辉2B一份** ①深圳安贝特电力设备有限公司-数据采集仪销售(3台)，带3套gps模块6.6w **王超2B一份** ①浙江伟明环保股份有限公司-培训：垃圾焚烧企业1.5w **崔巍2G一份（补）** ①郑州市普惠环保技术有限公司-淮北市重点污染源自动监控系统运行维护及升级改造项目-采购合同11.8w |  |
| 软件部署升级 | **4.1交换升级：**  江苏：准备部署（20%）正在远程调试；   安徽：部署中（50%）管理中心交换中心已部署，交换中心部署完成，正在配置各地市客户端开启交换；  **垃圾焚烧相关：**    无 |  |
| 公共邮件 | 本周共收到13封邮件  遗留5封邮件 。6月份遗留11封   邮件回访：本周回访15封，问题解决11封，及时处理11封，处理满意度满意11封，2封未解决，2封邮件回访未回复。 |  |
| 软件bug | 本周共收到6个服务单，已处1个，遗留4个，提交研发任务单1个解决0个遗留1个。 历史遗留个12（已提交任务单），合计17个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理1个，历史遗留16个，合计16个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：淮北人员招聘沟通； 2. 2020年ITSS现场评审、现场文档修改、定稿； 3. 艾航航离职事宜沟通； 4. 6月部门绩效表； 5. 已到期应收款同步部门催款； 6. 高陵康恒垃圾焚烧厂现场参观学习。 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 全国长天长组织过程资产数据库备份实施要求方案的编写与备份事宜推进； 3. 长沙一拖三的运维投标标书； 4. 宁夏一拖二的运维投标标书； 5. 6月销售提成分配； 6. 6月人员招聘、空缺表； 7. 6月绩效&提成公布； | | |

高杰 2020 年6月28日