2020年第24周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 长春微信平台，4.1平台大面积测试及问题汇总工作等；
2. 吉林省数采仪销售推广工作；
3. 整合长春市信息化建设工作，看我公司哪些能接手。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 长春微信平台，4.1平台大面积测试及问题汇总工作等
 | 未完成 | 还差2项重要功能未处理完成 |
| 2、吉林省数采仪销售推广工作 | 阶段性工作已完成 | 经销+直销方式推进 |
| 3、整合长春市信息化建设工作 | 阶段性工作已完成 | 三方合作，看能否达成 |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 长春项目初验工作；
2. 推进长春运维项目进度。
3. 督促技术支持部编改第三方运营管理平台方案。
4. 继续推进数采仪推广销售工作。
5. 继续推进365计划。
 |

 编制人：高磊 2020年06月12日