2020年第25周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周：**广州1人黎建聪，到岗时间最早是7.20号到西安培训。  **本周：**面试1人贵州的候选人技术面试中。   1. **入职**   实习生刘怡入职   1. **转正**   无   1. **离职**   江西省厅黄磊预计6.24离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 排查系统、垃圾焚烧管理端、垃圾焚烧企业端、督办系统升级工作 2. 每周四汇总超标、异常督办和重点排污单位数量 3. 维护垃圾焚烧监管清单 4. 垃圾焚烧炉温数据每日简报统计 5. 云上垃圾焚烧系统及服务器漏洞扫描问题修改 6. 加强网络安全：长天所有VPN账户密码修改 7. 评估中心数据分析需求，整理1~6月信息公开数据 完善服务器监控系统 8. 更新污染物监控信心运维制度表，完善管理制度 9. 完善数据问题情况下内部沟通及应急制度 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**      绩溪县现代化工有限责任公司6.16日ph值超标，安徽立兴化工6.17日掉线，绩溪现代化工有限公司排口6.18日PH值异常  **DB2数据同步：**     数据5月13日后同步问题正在处理（50%），已联系研发排查问题正在解决； **知识库更新：**     通讯资料（30%）；      交换资料（50%）； |  |
| 售前技术支持 | 1、李红燕西青区的运维标书  2、段尧晋中的运维内容评分标准。 |  |
| 合同评审 | **本周评审17份，其中服务运营部2G合同4份（53.75w），2B合同12份（20.48w）： 黄于明2B两份** ①漳州市圣元环保电力有限公司-2台数采仪的现场升级服务，含2个GPS模块1.28w ②龙海市科全监控设备有限公司-数采仪1台，gps3套2.2w **樊建强2B一份** ①瀚蓝（济宁）固废处置有限公司-企业端标记督办等技术培训服务合同1.5w **高磊2G一份（未通过，统计不含此合同）** ①大连市生态环境局-重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2技术服务0.5656w **刘希鑫2G两份2B一份** ①生态环境部信息中心-华南督察局硬件、网络、空调、IPS及国控系统运维21.75w ②广西壮族自治区环境监察总队-广西壮族自治区国控重点污染源自动监控系统技术维护服务20w ③瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司-10套gps模块0.9w（不签合同已回款） **陈磊1，2G一份** ①无锡新标信息技术有限公司-无锡地区国发平台运维服务9w **高宇2B一份** ①鹰潭市龙欣能源管理有限公司-值守续签0.2w **何帮业2B两份，协议一份** ①泸州市兴泸环保发展有限公司-值守服务合同变更协议-0.98w ②泸州市兴泸环保发展有限公司-值守续签2个点，新增1个点2.94w ③贵阳中电环保发电有限公司-值守新签1.96w **李升博2B一份** ①苏州吴江光大环保能源有限公司-值守续签1.96w **秦喜红2G一份** ①江苏三希科技股份有限公司-泰安市重点污染源自动监控系统服务器迁移3w **黄磊2B一份** ①江西洪城康恒环境能源有限公司-值守新签2.94w **王发2B一份** ①宁夏中科国通新能源有限公司-值守新签0.98w **杨曦2B一份** ①梧州康恒再生能源有限公司-值守续签3.92w **卞欢2B一份（重评）** ①西安泾渭康恒环境能源有限公司-数据采集仪销售3台6w（-0.3w） |  |
| 软件部署升级 | **4.1交换升级：**  无  **垃圾焚烧相关：**     无 |  |
| 公共邮件 | 本周共收到24封邮件  遗留10封邮件 。6月份遗留17封     邮件回访：本周回访21封，问题解决18封，及时处理18封，处理满意度满意18封，3封邮件回访未回复。 |  |
| 软件bug | 本周共收到6个服务单，已处1个，遗留2个，提交研发任务单3个解决0个遗留3个。     历史遗留个19（已提交任务单），合计24个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到4个需求单，提交研发4个，已处理1个，历史遗留14个，合计17个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：淮北人员增补； 2. 2020年ITSS评审出差、准备；· 3. 黄磊离职事宜沟通； 4. 榆林续签事宜沟通； 5. 垃圾焚烧、212协议培训事宜协调； 6. 人员评估结果确认 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 2020年ITSS现场评审； 3. 全国长天长组织过程资产数据库备份实施要求方案的编写与备份事宜推进； 4. 刘希鑫广西巡检一拖二、段尧光大的询价一拖二； 5. 黄于明厦门和宜春陪标。 6. 部门6月绩效表 7. 6月销售提成分配 | | |

高杰 2020 年6月19日