2020年第31周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、合肥1人推送至白总处， **本周推送2人** 1、珠海1人，技术面试中。 2、长沙1人，技术面试中。   1. **入职**   淮北1人罗晨8.3正式入职西安培训   1. **转正**   无   1. **离职**   本部张燕燕、青海省厅王发、厦门市陈惠平离职；企业值守组雷家玮提出离职 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 每日统计39城市涉嫌超标未核实的督办明细 2. 重点排污单位超标异常督办调度平台、督办平台升级工作 3. 每周四汇总超标、异常督办和重点排污单位数量 4. 每日自动监控全国异常明细清单导出 5. 垃圾焚烧炉温数据每日简报统计 6. 全数据库使用规范：运维终端只读连接数据库 7. 建立数据库代理方案：解决41连接云20库同步信息问题，大数据综合展示平台连接云库数据展示问题 8. 技术试用：mongodb集群运维、kafka集群运维 9. 为评估中心提供信息公开基本信息数据、日数据 10. 根据客户方需求，对污染源监管APP做出功能完善方案 11. 根据客户方需求，对垃圾焚烧信息公开系统进行改版，提高系统加载速度，并对界面进行美化设计 12. 对本月工作内容进行整理汇总，进行PDCA循环，从工作思路着手提高工作效率 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  安徽立兴化工7.29 9点ph值超标  绩溪县工业园区污水集中处理厂7.31日10点cod、总氮超标，   安徽立兴化工7.31日10点ph值超标 **DB2数据同步：**  数据5月13日后同步问题已联系研发排查问题暂不解决，思路从249上直接取数据 |  |
| 售前技术支持 | 1、生态环境部运维服务方案的相关事宜 2、段尧太原市运行维护相关事宜 3、长沙运维投标文件事宜。 4、金湾运维投标事宜 5、晋中运维的评分标准 |  |
| 合同评审 | **本周评审15份，其中服务运营部2G合同2份（59.9w），2B合同12份（33.26w）： 秦喜红2B两份** ①唐山嘉盛新能源有限公司-数据采升级改造技术服务0.75w ②定州市瑞泉固废处理有限公司-数据采集仪销售2台4.16w **兰志刚采购一份** ①佛山市科的气体化工有限公司-气体销售合同2881.5（预审） **王国帅2B一份** ①通化国电龙源环境技术有限公司-数据采集仪销售2台4.4w **郭攀2B两份2G一份** ①银川中科环保电力有限公司-数据采集仪销售1台2.2w ②宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心-重点污染源自动监控系统运维项目31.9w ③白银三峰环保发电有限公司-值守续签0.98w **胡逍2B一份** ①北京雪迪龙科技股份有限公司-数据采集仪销售(1台)，带1套gps模块2.1w **李红燕2B一份** ①天津天沧水务建设有限公司-值守续签0.98w **陈磊1，2B三份** ①光大城乡再生能源(凤阳)有公司-值守续签1.96w ②上海环境集团再生能源运营管理有限公司-值守新签4w ③南通盛德大业实业有限公司-数采仪采购3台5.85w **段尧2B一份2G一份** ①西咸新区北控环保科技发展有限公司-值守新签3.92w ②太原市生态环境保护综合行政执法队-重点污染源自动监控系统数据端及环保税征收复核运维合同28w **李方2B一份** ①光大江东环保能源(马鞍山)有限公司-值守续签1.96w |  |
| 软件部署升级 | **4.1交换升级：**   江苏：部署中（20%）正在远程调试，交换中心部署问题正在解决；     安徽4.0交换剩余6个地市，网络原因正在调试；    部级督察中心交换完成（80%），剩余4个督察中心客户端，远不不上问题正在联系处理（茹彬）    部级103节点程序升级后仍未解决，已联系研发（0%）；    山西运城区县版软件4.0交换问题解决（100%）；  **垃圾焚烧相关：**       1.3.2通讯升级完成96.4%（江苏已升级补丁包，测试中）   2.垃圾焚烧补录客户端升级完成率91.6%，甘肃宁夏河南部分地市网络不通，尝试在省厅做nginx代理，网络映射问题已实验不能实现。  **知识库更新：**  无 |  |
| 公共邮件 | 本周共收到17封邮件  遗留4封邮件 。7月遗留6封，     邮件回访：本周回访14封，问题解决12封，及时处理12封，处理满意度满意13封（2封邮件回访未回复） |  |
| 软件bug | 本周共收到16个服务单，已处3个，遗留3个，提交研发任务单10个解决2个遗留8个。     历史遗留个11（已提交任务单），合计22个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到4个需求单，提交研发2个，已处理0个，历史遗留19个，合计21个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：天津市、云浮市、厦门市、新疆招聘沟通 2. 实习生转正事宜相关处理； 3. 7月提成分配； 4. 滨海新区闫俊转岗问题处理； 5. 2020.1-2020.7部门人员提成分布情况统计； 6. 4.2培训事宜讨论； 7. 张燕燕、王发、陈惠平离职事宜处理； 8. 江苏省厅合同开发事宜处理； 9. 7月绩效公布。 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 金湾运维投标事宜两份陪标； 3. 段尧光大环保能源（富平）有限公司烟气在线监测设备-投标文件编写； 4. 晋中的投标相关事宜； 5. 8月合同事项表； 6. 7月人员招聘、空缺表； 7. 与财务沟通跟进运维成本事宜； 8. 人力成本跟进，并同步部门、营销管理部。 | | |

高杰 2020 年7月31日