| 《粤桂湘琼鄂大区6月工作总结及下月工作计划》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 总结事项 | 具体事项 | 具体计划 |
| 本月工作总结 | 技术服务及推广工作总结 | 大区会议 | 总结及计划 |
|  |  | 请假：钟小燕，梁超妍、张鹏博、崔浩、陈云帆、胡逍、魏宝吟、叶诗微（8人） - 大区任务1000万，截止目前完成626.64万。 - 报销制度的，实报实销，业务需要产生的发票注意开票的公司名称与发生业务公司名称不符的时候要询问和保留消费小票。 - 纪律：凡事都要有反馈，领导安排的事，不管是能做，不能做，做完了，没做完，都要给领导及时汇报情况。（包括给公司反馈以及给客户反馈） 6月工作 湖南： 1.省厅数据应用平台升级：完成7类预警升级、数据监控页面升级，通讯和数据处理程序升级。 2.怀化4.1升级：目前已协助怀化向政务云申请资源，正在走流程，待资源申请完成后第一时间升级4.1 3.完成第一、二季度地市巡检 4.由于环监局对接科长换了，黄局和胡局对平台改造方面的想法又有些出入，目前现场运维和商务压力都很大 中山： 1.跟光大的对接问题，对于客户的需求和疑问及时回复 海南： 1.4.0交换升级完成，开始使用4.0交换 2.海南云督办平台增加对缺失数据的发送提醒 华南督察局： 1.6月份华南督察局除了日常的运维工作，应督察局党办马处长的要求，给督察局部署了一个内网警示教育平台网站，并和卓科对网站模板进行优惠和内容编辑。 2.新运维合同签订之后，华南督察局把空调和IPS运维合并到了长天公司运维合同里面了，由长天公司总包然后再分包给他们，我和刘总汇报后，再找到机房精密空调运维公司和IPS网络设备供应商，分别和他们进行商量关于运维合同的相关事项，然后准备向公司总部汇报，准备在7月份把这两个运维合同的事情解决。 3.7月份工作把华南督察局40台电脑进行系统升级，升级到神州网信版win10系统。 清远： 1.合同续约市局那边不插手的话就应该问题不大，需要兰哥沟通 2.局方宝哥这边希望在合同报价里加两个服务器硬盘，这边服务器使用时间过长需要更换 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | - 服务保障工作：完成好日常的服务保障工作。 |
|  |  | 重要事项安排或计划 | 1、保障市场推广。 2、做好服务工作。 |
|  | 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 需求 |  | 月度目标跟进工作 | - 继续保障市场推广。 - 做好服务工作，保障服务质量。 |