2020年第34周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

上周遗留：无本周推荐1人，1、南昌1人，技术面试中。1. **入职**

无1. **转正**

天津驻地惠德德1. **离职**

本部刘星预计下周离职 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 垃圾焚烧督办、信息公开平台、排查系统、管理端升级工作
2. 安全整改：升级Apache Struts 框架开发的系统
3. 针对监控中心运维终端优化进行优化，实现多人登录
4. 对内准备nginx、mongodb、linux常用培训，提高整体运维水平
5. 对执法局进行上半年工作总结汇报
6. 准备国控自动监控系统运维项目验收事宜
7. 按照信息中心要求更换vpn。确保公司人员新vpn登录，以及新VPN模式下专网系统访问等使用问题处理
8. 向评估中心提供《自动监控多维度数据分析报告》
9. 针对排查系统新升级内容，对排查系统培训ppt制作
10. 前往广州环投（福山）环保有限公司进行垃圾焚烧培训支持（侯爵、王文韬）
 |  |
| 企业版实施、项目售后 |  **绩溪项目：**无**DB2数据同步：**  庆丰天鹰生化有限公司8.17日10点氨氮超标，8.18日9点总磷、氨氮超标，8.19日9点总磷、氨氮超标 |  |
| 售前技术支持 | 1、晋中陪标文件修改等事宜。2、修改《云浮市重点行业工业污染源环境执法指引编制项目》需求书3、光大企业投标问题的相关事宜 |  |
| 合同评审 | **本周评审13份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同13份（73.645w）：陈磊1，2B两份**①光大环保能源(泗阳)有限公司-值守续签1.96w②光大常高新环保能源 （常州）有限公司-值守续签2.94w**王志文2B一份**①魏县德尚环保有限公司-值守续签1.96w**何帮业2G一份**①贵阳市生态环境保护综合行政执法支队-贵阳市污染源自动监控技术服务合同8.985w**胡逍2B一份**①湖南世纪天源环保技术有限公司-数采仪1台2.2w**杨曦2B一份**①宁波明州环境能源有限公司-宁波明州环境能源有限公司环保数据平台35w**王超2B两份**①光大环保能源（嵊州）有限公司-数据采集仪销售2台4.2w②浙江诸暨八方热电有限责任公司-值守续签1.96w**秦喜红2B一份**①中节能（肥城）环保能源有限公司-值守续签1.96w**王卫忠2B一份**①常熟浦发热电能源有限公司-值守续签1.96w**宋雪迎2B一份**①濮阳高能生物能源有限公司-值守新签1.96w**刘祥辉2B一份**①广东澜渤万电力设备有限公司-数据采集仪销售(3台)6.6w**黄茹伟2B一份**①阜宁协鑫再生能源发电有限公司-值守续签1.96w |  |
| 软件部署升级 | **4.1交换升级：**江苏：部署中（20%）正在远程调试，交换中心部署问题正在解决； **垃圾焚烧相关：**      1. 垃圾焚烧补录客户端升级完成率91.6%，甘肃宁夏河南部分地市网络不通，尝试在省厅做nginx代理，网络映射问题已实验不能实现。**知识库更新：** 3.2自动监控更新知识库： 13.2、自动监控3.1平台弱口令升级问题 |  |
| 公共邮件 |   本周共收到20封邮件  遗留13封邮件 。    邮件回访：本周回访13封，问题解决9封，及时处理9封，处理满意度满意9封（4封邮件回访未回复） |  |
| 软件bug |     本周共收到11个服务单，已处4个，遗留1个，提交研发任务单6个解决0个遗留6个。    历史遗留个10（已提交任务单），合计17个 |  |
| 软件需求 |    本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，历史遗留14个，合计15个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：江西省厅招聘沟通；
2. 垃圾焚烧代理制度讨论；
3. 费改税培训组织协调；
4. 人力成本跟进汇报魏总，同步人力行政部；
5. 部门8月绩效；
6. 年中会议日程讨论；
7. 2017-2019部运维验收事宜协调；
8. 新员工培训课程优化及课程更新协调；
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 企业服务组服务质量管理方案；
3. 8月提成分配；
4. 360风控实施；
5. 部门年中会议准备；
6. 8月绩效公布。
 |

 高杰 2020 年8月21日