2020年第38周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   1、南通2人，1人回绝，1人安排面见中； 2、云浮2人，1人回绝，1人待定（由于还在职，没办法快速到岗） 3、总部1人回绝   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   云浮驻地张良6.17离职、珠海金湾区钟镇建、广州杨鹏程、光大驻地樊建强提出离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 自动监测数据标记规则及督办规则扫码考试：将原先线下考试升级为线上扫码考试形式，供垃圾焚烧企业选择。 2. 光大座谈，国控系统验收文档打印作为展示资料 3. 重点排污单位监控安装联网工作进展汇总 4. 给评估中心 火电行业监测数据情况说明 5. 安全漏洞问题修复 6. 配合华为访谈公司网络安全建设：考察公司网络安全方面体系制度、实际运作情况 7. 对9月14日出现炉温恒值的企业进行统计分析：导出9月14日0-24时出现炉温恒值的企业，整理分析，形成报告 8. 核实事中炉温恒值数据：对9月15日7:00-7:59的炉温恒值数据进行核实 9. 核实事后数据缺失，并查找企业该时间段对应的事中督办单，形成“生活垃圾焚烧发电厂事后处理电子督办单”。后续通知企业对缺失的数据进行补传或按规定标记 10. 亚信Agent安装：监控中心19台服务器安装亚信杀毒软件Agent 11. 数据分析实施内容：根据自动监控数据及相关资料提出并撰写数据分析实施的相关内容，对数据进行合理利用并形成报告 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  绩溪县博达化工科技有限公司、绩溪县现代化工有限责任公司、安徽绩溪县会煌化工有限公司、绩溪农华生    物科技有限公司、绩溪县庆丰天鹰生化有限公司、安徽省绩溪县天池化工有限公司、安徽立兴化工有限公司监控点9.14日掉线，安徽富凯特材有限公司9.14日烟尘监控点掉线，绩溪县城建污水处理有限公司9.14日cod超标。  **DB2数据同步：**   无 |  |
| 售前技术支持 | 1、王萨有关质量保障、信息安全等方案 2、部级运维方案的支持。 3、汇报并完善部门开展售前技术支持方案 4、梳理公司有关正在运维的项目合同与对应的招标文件是否一致。 |  |
| 合同评审 | **本周评审15份，其中服务运营部2G合同2份（55.5w），2B合同12份（26.06w）： 段尧2B一份** ①厦门格瑞斯特环保科技有限公司-数采仪销售1台2.2W **刘希鑫2G一份、采购一份** ①广州公交集团第二公共汽车有限公司物业管理分公司-房屋租赁合同（东圃1502房）、房屋备案合同（东圃1502房）、消防安全、计生及反商业贿赂协议（东圃1502房）170899.57（采购） ②海南省生态环境厅-2020海南省重点污染源自动监控系统平台运维48w **杨浩2G一份** ①晋城市生态环境局-晋城市重点污染源自动监控报警短信息技术服务合同7.5w **何帮业2B一份** ①光大城乡再生能源（绵竹）有限公司-值守续签0.98w **李红燕2B一份** ①天津绿色动力再生能源有限公司-值守续签3w **王志文2B两份** ①中节能（莱西）环保能源有限公司-值守新签1.96w ②烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司-值守续签1.96w **刘晋2B一份** ①徐州鑫盛润环保能源有限公司-值守新签2.94w **秦喜红2B一份** ①北京安恒测试技术有限公司-数采仪销售1台1.5w **庄丹凤2B一份** ①瀚蓝（安溪）固废处理有限公司-企业环保365服务技术服务项目补充协议0.4w **毛活文2B一份** ①浙江赫能环境科技有限公司-数采仪销售1台2.08w **刘跃2B一份** ①芜湖绿洲环保能源有限公司-值守续签2.94w **王国帅2B一份** ①公主岭德联生物质能源有限公司-数采仪销售1台2.2w **陈磊1/2B一份（后补）** ①江苏天楹环保能源成套设备有限公司-数采仪2台订货单3.9w |  |
| 软件部署升级 | **4.1交换升级：**  无  **4.2自动监控本地部署验证：**     完成100%（部署验证完成，问题反馈蔡超勋,   文档研发未反馈回来） |  |
| 公共邮件 | 本周共收到17封邮件  遗留4封邮件 。     邮件回访：本周回访11封，问题解决9封，及时处理9封，处理满意度满意9封（2封邮件回访未回复） |  |
| 软件bug | 本周共收到13个服务单，已处4个，遗留2个（算率），提交研发任务单7个解决0个遗留7个。     历史遗留个9（已提交任务单），合计19个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到6个需求单，提交研发6个，已处理0个，历史遗留11个，合计17个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：湖南省厅、云浮、南通、光大集团、西安本部技术对接人员招聘沟通 2. 人力成本汇报魏总，同步人力行政部 3. M1销售部1-9月人力成本（70%） 4. 向魏总汇报部门开展售前技术支持方案 5. 企业服务组服务质量管理方案修改 6. 光大集团交流会会议支持 7. 2G、2B未归档合同跟踪 8. 华为供应商资格审核配合 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 企业服务组服务质量管理方案修改； 3. M1销售部1-9月人力成本； 4. 4.2部署手册完善、修改后验证； 5. 吉安第三方巡检项目标书编写； 6. 蓝田项目烟气在线监测设备运营维护服务标书； 7. 西安市365服务投标文件配合； 8. 完善部门开展售前技术支持方案； 9. 部门9月绩效考核； 10. 2021届应届生储备计划。 | | |

高杰 2020 年9月18日