| 《粤桂湘琼鄂大区9月工作总结及下月工作计划》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 总结事项 | 具体事项 | 具体计划 |
| 本月工作总结 | 技术服务及推广工作总结 | 大区会议 | 总结及计划 |
|  |  | 请假：张鹏博、叶诗微、梁超研、崔浩、魏宝吟（5人） 缺席：刘彪、王海超 1.大区任务1000万，目前完成933万。 2.纪律：凡事都要有反馈，领导安排的事，不管是能做，不能做，做完了，没做完，都要给领导及时汇报情况。（包括给公司反馈以及给客户反馈） 9月工作： 广东： 1、国发系统关于数广那边监测出安全漏洞的问题杜旭煌那边已负责处理完成，国发系统集成到智慧云平台的事情我配合王虎完成，省厅迁移数据库下发中，王虎再继续跟进，省厅运维和巡检验收杜旭煌和杨鹏程在负责处理。 2、尾款的支付，光大运维第二笔款已支付，开发第二笔款已支付，广州巡检投标保证金今天已退款；其余关于合同各地款项已基本支付，剩余几个（仙桃绿色东方，广环投培训费用）预计年底支付，还在跟进。 3、光大部分小需求对接跟进，光大水务及光大绿色环保系统小问题不断，相关问题及时发现及时跟进解决。 4、年底新投产垃圾焚烧企业较多，环保365及数采仪相关业务推广，风控360业务推进。 广西： - 广西新平台改造验收完成，继续协助研发完善平台功能； - 与客户沟通升级迁移国发的事情； - 新平台运维项目续签完成； - 平台巡检项目周报格式确定。 湖南： 1、配合环监局开展现场检查，以崔浩和余东兴为主 2、配合李峰给客户汇报工作，推进巡检项目 3、10月份完成年度第三次巡检工作 4、配合余东星做好10月份现场检查，还有两周左右的检查任务 5、和李科多沟通，推进4.2升级工作，主要是服务器的准备。 海南： 1、日常运维 2、国发和督办的验收准备 湖北： 1、主要数采仪及365服务推广 2、传输有效率维护和数据交换 3、邮件处理 4、地市负责人更换，重新对接负责人及平台的操作线上培训 华南督察局： 1、制作了网络安全培训课件，打算在10月底或者11月份的时候，督察局全体人员都在的时候，去讲一下网络安全方面的培训。 2、我们公司之前跟绿盟Ips的设备服务商签订一个“华南督察局IPS安全证书采购合同”，9月份是跟那边沟通采购证书然后再把授权证书导入IPS设备中，目前已经完成，并且跟华南督察局汇报了。 3、协助华南督察局采购一台H3C核心交换机,并且已经安装在员村机房，对设备已经进行过调试了。 4、10月份的主要工作，一个是旧合同到期等华南督察局通知是否在本月进行验收，然后准备验收资料 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | - 服务保障工作：完成好日常的服务保障工作。 |
|  |  | 重要事项安排或计划 | 1、保障市场推广。 2、做好服务工作。 |
|  | 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 需求 |  | 月度目标跟进工作 | - 继续保障市场推广。 - 做好服务工作，保障服务质量。 |