2020年第47周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留** 1、南昌2人，1人回绝，1人江西省厅魏亮11月19日入职培训 2、新疆1人回绝 **本周推荐** 1、镇江3人，2人回绝，1人技术面试中。  **五省试点及环保部专项招聘：**  本周共计面试12人，1人待于总面试，2人推送至人力，谈定1人，值守中心1人暂未谈。   1. **入职**   本周：本部田文祥入职；山东省厅徐宝帅、郭正阳入职；江西省厅魏亮11月19号入职，  下周将入职：本部刘冬生、祁望鹏（可外派）、宿迁梁露、金湾区文员林彩莲   1. **转正**   待转正：安徽省厅焦晓东   1. **离职**   1、金湾区叶诗薇30号离职、梁超妍25号离职，人员已补充到位；  2、本部陕小龙入职一周离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 垃圾焚烧培训2.0PPT的优化升级 2. .部里4.2非垃圾焚烧上云 3. 企业端日数据计算规则修改讨论 4. 事中AI短信提醒数据核实 5. 培训2.0项目内训师制度的制定 6. .排污许可证系统数据对接 7. 报名系统问题整理 8. 企业风控360服务报告编写标准：规范风险排查报告的编写 9. 39城市未核实督办超标线索新 10. 协助华南所在企业端调查流化床企业配置情况 11. 赴广环投增城进行垃圾焚烧培训支持 12. 典型行业污染源自动监控工作试点方案PPT 13. 自动监控系统业务整体介绍PPT：从业务出发编写自动监控系统PPT 14. 统计本周事后数据缺失企业，查明缺失情况，联系企业补传或标记 15. 处理新疆兵团因设备改造造成的传输有效率问题 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  绩溪县南郊垃圾处理有限公司11.7日废水排放口掉线；  **江西区县版软件：**  1.井冈山平台超标督办客户收不到短信  2.井冈山和永新报表统计报错  **DB2数据同步：** 无； |  |
| 售前技术支持 | 1. 10节售前培训课件的开发制作全部完成 2. 衢州光大企业环保365技术服务投标文件的审核 3. 光大现代环保能源（汨罗）有限公司企业环保365技术服务投标文件的审核 4. 国华盘山电厂2021-2023年外传环保数据自动监控远程值守服务项目ca问题及审核 5. 广西自动监控软件的升级改造项目的讨论 6. 光大太康企业环保365技术服务投标文件的审核 7. 鹰潭光大企业环保365技术服务单一来源配合 |  |
| 合同评审 | **本周评审15份，其中服务运营部2G合同4份（82.7w），2B合同8份（23.72w）： 张云山2G一份** ①浙江省生态环境应急与监控中心-重点污染源基础数据库与自动监控系统2020年度维护项目合同32.9w **陈磊1、2B三份、协议一份2G一份** ①上海环境集团再生能源运营管理有限公司-值守续签2.94w ②上海环境集团再生能源运营管理有限公司-值守续签7.84w ③江苏大吉环保能源滨海有限公司-数据采集仪销售1台2.16w ④无锡新标信息技术有限公司-2021无锡地区国发平台运维服务18w ⑤无锡新标信息技术有限公司-授权代理协议 **王超2B一份** ①台州旺能再生资源利用有限公司-值守续签1.96w **毛活文2B两份** ①光大环保能源（宁远）有限公司-值守新签3.92w ②荆州旺能环保能源有限公司-值守续签1.96w **王卫忠协议一份** ①南京市环境监察总队-保密协议 **刘跃2B一份** ①蒙城环蒙再生能源有限公司-值守续签1.96w **马涛2G一份** ①巴彦淖尔市环境信息监控中心-巴彦淖尔市环境信息监控中心重点污染源自动监控软件运维项目24w **王志文协议一份2B一份** ①山东省济南生态环境监测中心-山东省济南生态环境监测中心采购项目廉政合同 ②光大绿色环保再生能源(沂源)有限公司-值守新签0.98w **宋雪迎2G一份** 郑州市生态环境局巩义分局-巩义重点污染源自动监控系统运行维护合同7.8w |  |
| 软件部署升级 | 1、吴明双江西2个任务单实施 |  |
| 4.2专项实施 | **1、培训：**4.2专项培训情况：本周参与培训人员7人，陈磊，张云山，陕小龙，郭攀，何帮业，郭效金，廖俊有，部署培训通过有张云山，郭攀，正在进行中有郭效金、廖俊有，培训未完成陈磊（请假）、何帮业（出差）、陕小龙（离职）；部署完成的根据部署包和部署文档基本能完成软件部署，验证了部署系统可以实现数据接收、解析、入库、展示，部署过程中问题已经登记问题共享文档。  **2、五省目前进展情况：**山东、广西：硬件环境配置已反馈客户，服务器准备情况及部署方式正在沟通中； 四川：硬件环境配置已反馈客户，省厅已发文件要求月底前准备好服务器，8个地市服务器准备完毕。 浙江：硬件环境配置已反馈省份负责人，计划下周一给客户汇报沟通； 河北：硬件环境配置正在评估中。 |  |
| 公共邮件 | 11月共收到47封邮件，遗留8封，本周收到14封邮件，遗留6封。     邮件回访：本周回访14封，问题解决12封，及时处理12封，处理满意12封，未接通2封 |  |
| 软件bug | 本周共收到19个服务单，已处8个，遗留4个，提交研发任务单5个解决0个遗留5个。      历史遗留9（已提交任务单），合计14个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，历史遗留18个，合计20个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 五省试点人员招聘讨论及人员增补 2. 专项招聘面试及沟通 3. 广东省厅人员增补讨论 4. 湖南省厅人员调配协调 5. 截止10月底应收款跟踪，魏总签字并上报财务 6. 4.2专项培训沟通内容沟通 7. 浙闽赣、粤桂湘琼鄂（1-11月）利润核算：销售业绩、人力成本确认（80%） 8. 典型行业（火电、水泥、造纸）试点运维保障应急工作制度（90%）已完成，待修改 9. 全国自动监控软件情况摸排 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 企业服务组服务质量管理方案修改； 3. 4.2培训方案实施； 4. 五省试点及环保部招聘专项面试； 5. 镇江4.2部署任务单实施； 6. 浙闽赣、粤桂湘琼鄂（1-11月）利润核算； 7. 11月部门绩效； 8. 广西自动监控软件的升级改造项目需求调研； 9. 佛山瀚蓝工业互联网环保数据采集项目方案技术进一步沟通确认； 10. 王萨企业级环保365技术服务投标文件相关注意事项的培训； 11. 鹰潭光大企业环保365技术服务单一来源审核； 12. 天津综合环境监管系统改造项目CA相关事项配合； 13. 马鞍山自动监控运维招投标跟进及配合； 14. 黄南州重点污染源自动监控系统平台运维招投标跟进及配合； | | |

高杰 2020 年11月20日