|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区10月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 10月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 四川8个地市的4.2升级工作 2. 贵州垃圾焚烧通讯正常传输，分包后出现企业端无数据，向彪协助已处理 3. 贵州毕节完成3.2系统迁云服务器准备工作 4. 四川省全省数据标记情况较之前有很大提升 5. 乐山完成3.2,4.2系统迁云服务器准备工作 6. 四川雅安3.2迁云工作完成 7. 云贵川渝排查系统工作基本完成 8. 四川省应对公安网络攻防演练，我方协助处理国控相关漏洞，以及网络策略调整工作 9. 学习同事分享的数据分析能力，现场端相关知识 |
| 遗留问题 | 1. 贵州六盘水数据处理程序重复多次启动才能成功 2. 四川redis无密码，Sqlserver密码与其他系统密码一致问题 3. 4.2系统管理端程序、云平台、企业端及入库程序未安装成服务，mongodb运行一段时间出现无法连接问题 |
| 改进措施 | 总结系统迁移工作经验 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 重庆同兴垃圾处理有限公司两天数采仪合同签订 2. 中节能南部环保能源有限公司2台数采仪合同签订 3. 重庆丰盛三峰环保发电成都中节能环保发电360风控项目沟通。 |
| 应对策略 | 暂无 |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 乐山3.2,4.2系统上云工作 2. 云南排查系统核实工作 3. 贵州排查系统工作及省平台视频巡查工作 4. 贵州毕节3.2系统迁移工作 5. 四川4.2安全评测 6. 贵阳市系统验收资料准备工作 7. 跟踪贵州全省各地市排查系统的进展 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 无 |
| 月度目标跟进计划 | 重庆同兴数采仪事宜跟进  成都中节能数采仪事宜跟进  凉山州运维项目申报事宜  四川代理商水泥、火电行业数采仪代理沟通 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） | 无 |