|  |
| --- |
| **《川云贵渝大区10月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 10月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 四川8个地市的4.2升级工作
2. 贵州垃圾焚烧通讯正常传输，分包后出现企业端无数据，向彪协助已处理
3. 贵州毕节完成3.2系统迁云服务器准备工作
4. 四川省全省数据标记情况较之前有很大提升
5. 乐山完成3.2,4.2系统迁云服务器准备工作
6. 四川雅安3.2迁云工作完成
7. 云贵川渝排查系统工作基本完成
8. 四川省应对公安网络攻防演练，我方协助处理国控相关漏洞，以及网络策略调整工作
9. 学习同事分享的数据分析能力，现场端相关知识
 |
| 遗留问题 | 1. 贵州六盘水数据处理程序重复多次启动才能成功
2. 四川redis无密码，Sqlserver密码与其他系统密码一致问题
3. 4.2系统管理端程序、云平台、企业端及入库程序未安装成服务，mongodb运行一段时间出现无法连接问题
 |
| 改进措施 | 总结系统迁移工作经验 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 重庆同兴垃圾处理有限公司两天数采仪合同签订
2. 中节能南部环保能源有限公司2台数采仪合同签订
3. 重庆丰盛三峰环保发电成都中节能环保发电360风控项目沟通。
 |
| 应对策略 | 暂无 |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 乐山3.2,4.2系统上云工作
2. 云南排查系统核实工作
3. 贵州排查系统工作及省平台视频巡查工作
4. 贵州毕节3.2系统迁移工作
5. 四川4.2安全评测
6. 贵阳市系统验收资料准备工作
7. 跟踪贵州全省各地市排查系统的进展
 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 无 |
| 月度目标跟进计划 | 重庆同兴数采仪事宜跟进成都中节能数采仪事宜跟进凉山州运维项目申报事宜四川代理商水泥、火电行业数采仪代理沟通 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） | 无 |