2020年第45周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 长春市电子督办项目终验后续使用保障工作； 2. 去公主岭培训4.1系统。 3. 去南关区培训4.1系统。 4. 巴盟运维合同正在走局内手续 5. 赤峰数采仪销售工作。 6. 365计划保障工作。 7. 落实长春电子督办项目商务工作 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 长春市电子督办项目终验后续使用保障工作； | 阶段性工作已完成 |  |
| 去公主岭培训4.1系统。 | 已完成 |  |
| 去南关区培训4.1系统。 | 已完成 |  |
| 巴盟运维合同正在走局内手续 | 已完成 |  |
| 赤峰数采仪销售工作。 | 已完成 |  |
| 365计划保障工作 | 已完成 |  |
| 落实长春电子督办项目商务工作 | 已完成 |  |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 长春电子项目验收后保障工作； 2. 长春4.1版软件培训工作。 3. 巴盟运维合同落实情况。 4. 365计划保障工作。 5. 4.2版软件及全国自动监控会议学习。 6. 咨询各省关于试点工作的想法。 | | |

编制人：高磊 2020年11月13日