2020年第53周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留**无**本周推荐**无**五省试点及环保部专项招聘：**本周面试7人，2人推送人力（1人已于2020.12.30入职，1人候选人拒绝）。1. **入职**

无1. **转正**

无1. **离职**

无 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        垃圾焚烧企业端性能提升：代码动静分离2        垃圾焚烧mongodb、jdex服务器测试转生产3        "配合各省调试4.2系统：（1）广西云注册到部里云失败问题处理（2）山东交换数据成功（3）配合四川省级网络调试"4        新版信息公开上线、调试5        江西、北京传输率较低，需要补传数据重算传输率6        跟进招标公示结果，按照信息中心项目办要求编制项目任务书7        对4.2版本交换服务所启动的任务进行自动化检测8        针对mongodb集群做副本集成员的操作日志的大小调整到51200字节9        对西藏交换服务器进行优化，部署交换监控工具，将监控中心的交换监控工具重新部署并导入任务10        与三个课题组讨论，修改三个行业的电子督办规则11        广东省提出排查系统操作需求，联系张彩超和陈飞解决12        修改编辑三个课题组发来的脚本，并制作视频13        编写重庆丰盛三峰风险排查报告14        编写瀚蓝绿电风险排查报告15        编写风控项目现场端检查操作手册16        对评估中心陆楠提供的污水处理厂名单与自动监控的名称进行匹配 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**绩溪农华生物科技有限公司 12月29日9点废水排放口总磷超标绩溪县博达化工科技有限公司 12月31日10点废水排放口氨氮、cod超标**江西区县版软件：**无 |  |
| 售前技术支持 | 1.修改攀钢污染源自动监控数据管理平台建设\_可行性研究报告V0.52.光大环保能源（乐昌）有限公司企业环保365投标文件审核3.光大广环投环保能源（肇庆）有限公司环保365投标文件审核4.截止12月梳理出项目管理情况5、广西自动监控软件的升级改造项目方案谈论修改6、光大环境垃圾焚烧发电厂数据分析服务方案 |  |
| 合同评审 | **本周评审16份，其中服务运营部2G合同1份（17w），2B合同14份（41w）：刘坤2B一份**①上海英凡环保科技有限公司-3个gps模块0.24w（无合同）秦喜红2B两份①淄博绿能新能源有限公司-值守续签0.98w②中节能（保定）环保能源有限公司-值守续签2.94w何帮业2B一份①重庆丰盛三峰环保发电有限公司-CEMS风险防控检查8.8w②重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司-2台垃圾焚烧专版4.4w刘晋2G一份①常州市生态环境综合行政执法局-重点污染源自动监控系统升级改造及运维项目17w吴明双2G一份（M1）①西安市环境监理处-重点污染源自动监控系统运维项目21w陈磊12B一份①江苏圣元环保电力有限公司-值守续签1.96w王超2B一份①温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司-值守续签0.98w曾广咏2B三份①江西景圣环保有限公司-数据采集仪销售2台4.4W②江西景圣环保有限公司-值守续签1.96w③中节能抚州环保能源有限公司-值守续签1.96w李红燕2B一份①南京泷逸环保科技有限公司-数采仪销售1台2.08w郭攀2B一份①和田高能新能源有限公司-数据采集仪销售2台6w黄啸2B一份①六安三峰环保发电有限公司-数采仪采购一台2.2w唐欢龙2B一份①赤峰市三峰环保能源有限公司-数据采集仪销售1台2.1w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | 4.2自动监控升级进度汇报 202012311、培训：4.2专项培训情况：增加试点省份江苏驻地运维人员参与培训，本周参与培训人员张抱一、王卫忠。培训未完成：张抱一、王卫忠；2、督办部署包已发布；3、各省进度：    山东：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，部署工作已完成，威海市开始部署；    河北：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，服务器尚未申请；    广西：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，部署工作已完成，正在进行基本信息排查；    浙江：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，服务器正在申请；    四川：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，服务器到位12个点，部署共完成8个；    江苏：文件初稿已定，尚未下发；排查工作已开展，服务器尚未申请 |  |
| 公共邮件 |     12月份目前共收到77封邮件，遗留10封，本周收到14封邮件，遗留9封    邮件回访：本周回访9封，问题解决6封，及时处理6封，处理满意6封，3封未接通 |  |
| 软件bug |   本周共收到15个服务单，已处7个，遗留2个，提交研发任务单2个解决1个遗留1个。    历史遗留10（已提交任务单），合计11个 |  |
| 软件需求 |     本周共收到4个需求单，提交研发4个，已处理2个，历史遗留25个，合计27个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. M1全年工作量确认
2. 浙闽赣及粤桂湘琼鄂12月人力归属确认
3. 未归档合同跟踪
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 六省试点及环保部招聘专项面试；
2. 六省典型行业试点工作推进；
3. 广西自动监控软件的升级改造项目方案谈论修。
4. 企业级365服务投标文件的审核
5. 北京运维招投标
 |

 高杰 2020 年12月31日