2020年第49周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留**无**本周推荐**无**五省试点及环保部专项招聘：**本周面试7人，2人推送人力，1人已入职，1人候选人在考虑。1. **入职**

本周：刘沛容1. **转正**

无1. **离职**

斗拉加（黄南州：合同不续签）、王虎（客户不满意人员淘换） |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 与评估中心排污许可证系统双方对接数据，接入排污许可证系统基本信息、排放量等
2. 针对现场端检查进行汇总与整理
3. 面向生态环境部们关于典型行业标记规则及督办规则PPT
4. 面向典型行业企业关于行业标记、政策解读、系统操作PPT
5. 火电、水泥、造纸行业数据标记及督办规则知识库内容搭建
6. 制作各省市试点任务ppt
7. 协助河北和四川制定试点方案
8. 典型行业联网规范PPT
9. 排查系统典型行业排查操作PPT
10. 省级4.2系统与部里联调技术说明文档
11. 新集群磁盘扩容、老集群重新部署
12. 4.2系统部级、西藏，进行应用、数据库集群、交换集群等全面升级
13. 部署市级交换配合部里同事测试4.2交换；解决之前部署中数据不入库的情况
14. 协助技术支持组完成部自动监控项目投标事宜 50%
 |  |
| 企业版实施、项目售后 |  **绩溪项目：**   绩溪县南郊垃圾处理有限公司12.4日9点废水排放口掉线**江西区县版软件：**  1.江西经开区平台进水口电导率，总氮数据不入库。        2.青原区账号添加不了**江苏费改税远程：**提交2020年服务报告**镇江任务单：**   确定好接收数据的流程，联系一家企业开始测试。4.2已用最新程序同步部署中 |  |
| 售前技术支持 | 1. 广西自动监控软件的升级改造项目方案初稿
2. 污染源运维服务方案开发
3. 武威光大环保能源有限公司环保 365 服务审核
 |  |
| 合同评审 | **本周评审19份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同19份（45.04w）：**刘祥辉2B三份①博白绿色动力再生能源有限公司-值守续签1.96w②东莞市虎柏机电有限公司-数采仪销售2台4.4w③惠州绿色动力环保有限公司-数采仪销售1台2w王卫忠2B一份①南京柯普士仪器科技有限公司-数采仪销售2台4.16w何帮业2B三份①成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司-值守新签2.94w②雅安川能环保能源发电有限公司-值守新签0.98w③中节能（毕节）环保能源有限公司-值守新签1.96w秦喜红2B四份①河北中博桓普自动化设备有限公司-数采仪销售1台1.5w②乳山绿色动力再生能源有限公司-值守续签1.96w③唐山洁城能源股份有限公司-值守续签2.94w④石家庄市冀粤生物质能发电有限公司-技术咨询培训服务1.5w王超2B一份①武义伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w郭效金2B一份①贺州高能时代环境技术有限公司-值守续签0.98w刘跃2B一份①宁国海创环境工程有限责任公司-数采仪销售1台2.08w李会珍2B一份①株洲市金利亚环保科技有限公司-值守续签2.94w王志文2B一份①莒南天楹环保能源有限公司-值守续签1.96w陈磊12B一份①太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司-值守续签2.94w李红燕2B两份①北京市顺义区生活垃圾综合处理厂-值守续签1.96w②天津光大兴辰环保能源有限公司-值守新签3.92w |  |
| 软件部署升级 | 1、吴明双江西区县版任务单二次实施已完成 |  |
| 4.2专项实施 | **1、培训：**4.2专项培训情况：本周参与培训人员6人，张远林、李国华、师志娟、王家俊、岳兆国、田文祥培训通过；已验证更新部署文档、配置验证部级省市级验证云平台及交换程序的功能，需要修改部分已反馈研发。**2、五省目前进展情况：**山东：省厅服务器已经申请到位，计划12月7号开始确认部署环境及开始部署，部署人：郭正阳、徐宝帅；山东省厅将在12月6号开自动监控培训会及典型行业4.2系统升级计划动员会，届时省厅会发文要求地市尽快准备升级环境。广西：已填写资源申请表，总队领导签字确认后提交给信息中心网络科，12月7日开会讨论，决定资源分配问题。四川：建设方案未报送部里，硬件环境配置已反馈客户，计划省市分级部署，省厅已发文件要求月底前准备好服务器，8个地市服务器准备完毕，剩余地市正在准备中，无更新。浙江：建设方案未报送部里，张云山与信息中心、监控中心、阿里政务云多次沟通，定于在阿里政务云申请资源，并省里集中部署，在接下来的一年内，完成分级部署（先集中再逐步推向地市）。待部里下发文件后，省里向阿里云申请服务器，并下发文件，让地市一年内准备好服务器。河北：建设方案未报送部里，无更新。 |  |
| 公共邮件 |  12月共收到8封邮件，遗留6件，本周收到13封邮件，遗留6件。    邮件回访：本周回访9封，问题解决8封，及时处理8封，处理满意8封，1封未接通 |  |
| 软件bug |     本周共收到19个服务单，已处9个，遗留5个，提交研发任务单3个解决0个遗留3个。    历史遗留9（已提交任务单），合计12个 |  |
| 软件需求 |  本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，历史遗留19个，合计21个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 五省试点及环保部招聘专项面试
2. 高级咨询组试点准备工作跟踪
3. 五省试点推进
4. 典型行业（火电、水泥、造纸）试点运维保障应急工作制度修改（结合研发意见，已完成）
5. 浙闽赣、粤桂湘琼鄂（1-11月）利润核算：销售业绩、人力成本确认（95%,11月销售业绩财务还未提供，待确认）
6. 典型行业数采仪推进会议
7. 截止10月底应收款跟踪
8. 年底与财务部对接相关事宜（三项，已将工作安排，月底前完成）
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 典型行业（火电、水泥、造纸）试点运维保障应急工作制度演练；
3. 4.2培训方案实施；
4. 五省试点及环保部招聘专项面试；
5. 镇江4.2部署任务单实施；
6. 浙闽赣、粤桂湘琼鄂（1-11月）利润核算；
7. 11月合同事项表；
8. 广西自动监控软件的升级改造项目方案定稿；
9. 部里投标文件的支持；
10. 潮汕出差园区项目的谈论。
 |

 高杰 2020 年12月4日