2020年第52周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留** 无 **本周推荐** 无  **五省试点及环保部专项招聘：**  本周面试8人，3人推送人力（环保部服务组1人2021.1.6入职，2人待谈）。   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   苏州驻地人员李升博提出离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        垃圾焚烧性能提升：垃圾焚烧mongodb集群搭建、jdex集群搭建 2        4.2演示系统：部署部级4.2管理端演示系统 3          4.2系统调试：（1）.西藏交换上传数据到部里异常处理；（2）.部级云下发数据到西藏云测试验证；（3）.山东云注册到部里云失败问题处理。（4）.广西云注册到部里云失败问题处理。" 4        安全预警反馈：按照信息中心发出的安全预警要求对相应安全问题进行排查整改 5        技术支持驻地：解决安徽4.2系统nginx代理企业端后，xhell断掉后代理失败处理 6        江西、北京传输率问题：江西、北京传输率较低，需要补传数据重算传输率 7        传输率较低区域统计：统计执法局提供的考核名单传输率低于90%及95%的地区，并联系较低地区了解低的原因，提示所有驻地人员关注数据缺失问题。 8        招标结果及合同编制：跟进招标公示结果，按照信息中心项目办要求编制项目任务书 9        严重超标及挂牌督办名单：对16年至今的严重超标及挂牌督办名单，并统计罚款金额和按日按日计罚款数 10        各省市目前自动监控联网安装情况：对VOCs自动监控目前的联网安装情况进行统计，各省市目前进度 11        "参与监管及信息公开生活垃圾焚烧发电厂变化情况：对目前的垃圾焚烧企业的监管数量和公开数量进行统计，并对2020年1月1日至今数量变化进行分析" 12        大数据产品矩阵需求分析：对已出过的报告中提取各部分客户的需求，整理出大数据产品客户意向的需求，为今后大数据产品形成提供需求方向 13        备份代理服务器配置文件：对垃圾焚烧的nginx代理服务器进行自动化备份nginx.conf配置文件 14        4.2系统部署：四川遂宁市的4.2系统部署 15        山东滨州重点监管、行业排查：根据（山东省火电、水泥、造纸行业数据标记试点名单）排查对应企业的行业选择与产污工艺选择 16        修改三个行业的电子督办规则：与三个课题组讨论，修改三个行业的电子督办规则 17        跟踪广东省排查问题：广东省提出排查系统操作需求，联系张彩超和陈飞解决 18        制作三个行业小视频：修改编辑三个课题组发来的脚本，并制作视频 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**无  **江西区县版软件：**    1.万安平台无法添加水温排放标准 |  |
| 售前技术支持 | 1. 广西自动监控软件的升级改造项目方案 2. 上海嘉定再生能源有限公司365服务投标文件审核 3. 何帮业攀钢污染源自动监控数据管理平台建设方案修改 |  |
| 合同评审 | **本周评审26份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同23份（58.445w）：** 王超2B两份 ①桐庐新固源环保科技有限公司-值守新签1.96w ②浙江华川深能环保有限公司-值守续签3.92w 秦喜红2B五份 ①中节能（涞水）环保能源有限公司-值守新签1.96w ②中节能（沧州）环保能源有限公司-值守续签2.94w ③承德环能热电有限责任公司-值守新签1.96w ④中节能（秦皇岛）环保能源有限公司-值守续签2.94w ⑤巨鹿县聚力环保有限公司-值守续签3.92w 何帮业2B三份 ①昆明海创环境工程有限责任公司-数据采集仪购销合同2.1w ②光大环保能源（乐山）有限公司-值守续签3.92w ③都匀市首创环保有限公司-值守续签1.96w 李惠惠协议一份 ①丽水凯达环境科技有限公司-浙江省数采仪代理协议（6800元/台） 郭效金2B一份 ①南宁市三峰能源有限公司-数据采集仪购销合同4.4w 毛活文2B两份 ①公安县旺能环保能源有限公司-值守新签1.96w ②瀚蓝（孝感）固废处理有限公司-数据采集仪购销合同1.665w 郭攀2B一份 ①兰州丰泉环保电力有限公司-值守续签2.94w 刘文超2B一份 ①阿克苏三峰广翰环保发电有限公司-值守新签0.98w 武彦勇2B一份 ①光大环保能源（蓝田）有限公司-值守续签2.94w 曾广咏2B一份 ①中节能萍乡环保能源有限公司-值守续签3.24w 周赟琰2B一份（天长） ①扬州泰达环保有限公司-值守续签5.88w 吴明双采购一份、协议一份（M1） ①重庆东煌环保科技有限公司-重庆市重点污染源自动监控系统平台运维服务3.5w ②吉安市零度环保科技有限公司-作废协议（全额作废） 李红燕2B两份 ①山东郓城圣元环保电力有限公司-值守续签0.98w ②山东曹县圣元环保电力有限公司-值守续签2.94w 黄茹伟2B一份 ①泰州绿色动力再生能源有限公司-值守续签1.96w 宋雪迎2B一份 ①平顶山中电环保发电有限责任公司-值守新签3.92w 贺浩2B一份 ①绵阳中科绵投环境服务有限公司-值守新签2.94w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20201218** **1、培训：**增加试点省份江苏驻地运维人员参与培训，本周参与培训人员张抱一、王卫忠。培训未完成：黄茹伟、黄啸、能倩倩、李升博；培训中：张抱一、王卫忠； **2、完成部署前linux环境检查培训（磁盘挂载、依赖包检查）；** **3、各省进度：**     山东：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，部署工作已完成，正在进行基本信息排查；地市服务器正在申请中；     河北：文件初稿已定，已下发；排查工作尚未开展，服务器尚未申请；     广西：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，部署工作已完成，正在进行基本信息排查；     浙江：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，服务器正在申请；     四川：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，服务器到位12个点，开始部署中，已完成7个地市部署工作，验证系统功能中；     江苏：文件初稿已定，尚未下发；排查工作正在进行中，服务器尚未申请；  **5、小视频录制**：   1. 政策部分 2. 三个行业标记规则视频文稿、录音（8个）已全部完成 3. 自动监测异常标记规则文稿确定 4. 火电行业标记规则视频开始制作 5. 软件部分   目前暂未开始，王欣欣、王文韬明天来加班开始文稿部分 |  |
| 公共邮件 | 12月份目前共收到63封邮件，遗留7封，本周收到17封邮件，遗留6封     邮件回访：本周回访23封，问题解决19封，及时处理19封，处理满意19封，2封未接通，1封未彻底解决，1封待确认 |  |
| 软件bug | 本周共收到17个服务单，已处8个，遗留4个，提交研发任务单3个解决3个遗留3个。     历史遗留11（已提交任务单），合计11个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，历史遗留24个，合计26个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 六省试点及环保部招聘专项面试 2. 小视频制作讨论会 3. 典型行业试点工作推进 4. 关于李升博离职事宜沟通 5. 服务运营部人员能力提升管理办法讨论 6. 12月部门绩效表 7. 12月销售提成分配 8. 年终总结安排 9. 已评审未归档合同追踪 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 4.2培训方案实施； 3. 六省试点及环保部招聘专项面试； 4. 六省典型行业试点工作推进； 5. M1销售部2020全年日常人力归属； 6. 浙闽赣、粤桂湘琼鄂全年日常人力归属； 7. 2021年各服务区域及本部日常人力归属统计及模板定稿； 8. 服务运营部人员能力提升管理办法定稿及发布； 9. 广西自动监控软件的升级改造项目方案； 10. 攀钢污染源自动监控数据管理平台建设方案修改； 11. 企业级365服务投标文件的审核。 | | |

高杰 2020 年12月25日