2020年第51周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留**无**本周推荐**无**五省试点及环保部专项招聘：**本周面试6人，2人推送人力（均被白总否决）。1. **入职**

微信客服：谢兵兵本周入职1. **转正**

无1. **离职**

环保部服务人员本周入职后离职；吉安刘莹本周离职 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 未提交周报 |  |
| 企业版实施、项目售后 |  **绩溪项目：**绩溪县城建污水处理有限公司12.14日8点处理水排放口cod超标    绩溪县鑫扬纺织有限公司12.14日8点废水排放口cod异常**江西区县版软件：**  1.遂川环保局平台的地表水检测系统中，历史数据分析中总磷 总氮  氨氮的数据曲线不显示2.地表水系统中业务报表  水质分析报表与实际不符**镇江任务单：**     目前都已经部署完成，数据转发已经成功，数据暂没迁移。 |  |
| 售前技术支持 | 1. 广西自动监控软件的升级改造项目方案
2. 江苏省省厅自动监控运维项目陪标文件审核
3. 部运维陪标定稿-赛尔数维（北京）
4. 潮阳印染园区环境信息智慧管理平台建设方案初稿 （刘坤）
5. 集团在线监控建设方案（段尧）
6. 光大环保能源（屯昌）365服务投标文件的审核
7. 光大（修水）365服务投标文件的审核
 |  |
| 合同评审 | **本周评审18份，其中服务运营部2G合同2份（63w），2B合同16份（47.92w）：**段尧2G一份①山西鑫华翔科技发展有限公司-污染源自动监控与基础数据库系统V4.0、污染源环境地理信息V1.0软件销售33W李会珍2B一份①株洲市金利亚环保科技有限公司-数据采集仪购销合同6.6w王国帅2B一份①辽源天楹环保能源有限公司-值守续签1.96w李红燕2B两份①天津国华盘山发电有限责任公司-值守续签8.4w②滦州雅新环保能源有限公司-值守新签0.98w徐欣2B两份①榆林绿能新能源有限公司-值守新签1.96w②榆林绿能新能源有限公司-数据采集仪购销合同5.24w何帮业2B两份①中航工业南充可再生能源有限公司-值守续签1.96w②重庆市永川三峰环保发电有限公司-数据采集仪购销合同2.2w陈巧莉（M1）2B一份①荣成市长青环保能源有限公司-值守续签1.96w郭攀2G一份①甘肃共联信息技术有限公司-污染源自动监控与基础数据库系统V4.0销售30w陈磊1，2B一份①光大城乡再生能源（萧县）有限公司-值守续签0.98w王志文2B一份①章丘绿色动力再生能源有限公司-值守续签2.94w王超2B一份①杭州萧山城市绿色能源有限公司-值守续签2.94w曾广咏2B一份①南昌首创环保能源有限公司-值守续签1.96w宋雪迎2B一份①光大环保能源（南阳）有限公司-值守新签3.92w黄茹伟2B一份①句容绿色动力再生能源有限公司-值守续签1.96w秦喜红2B一份①中节能（石家庄）环保能源有限公司-值守续签3.92w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20201218****1、培训：**4.2专项培训情况：增加试点省份江苏驻地运维人员参与培训，本周参与培训人员刘晋、何海洋、黄茹伟、黄啸。培训完成：刘晋、何海洋；培训中：黄茹伟、黄啸；**2、完善试点省份工作计划进度表进行中。3、完善软件环境检查项进行中。****4、各省进度：**        山东：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，省级服务器到位，系统部署中，地市服务器正在申请中；        河北：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，服务器尚未申请；        广西：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，服务器到位，开始部署中；        浙江：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，服务器正在申请；        四川：文件初稿已定，尚未下发；排查工作尚未开展，服务器到位12个点，开始部署中；        江苏：文件未定；排查工作正在进行中，服务器尚未申请 |  |
| 公共邮件 | 12月共收到44封邮件，遗留7封，本周收到18封邮件，遗留6封    邮件回访：本周回访12封，问题解决10封，及时处理10封，处理满意10封，一封未接通，一封未彻底解决 |  |
| 软件bug |     本周共收到17个服务单，已处9个，遗留3个，提交研发任务单2个解决1个遗留1个。    历史遗留11（已提交任务单），合计12个 |  |
| 软件需求 |     本周共收到3个需求单，提交研发3个，已处理0个，历史遗留27个，合计30个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 六省试点及环保部招聘专项面试
2. 高级咨询组试点准备工作跟踪
3. 人力成本跟踪同步M1
4. 典型行业试点工作推进
5. 关于5人劳动关系转天长事宜沟通
6. 与人力对接全面增补及招聘情况
7. 河北省地市通知方案修改建议
8. 服务运营部业务提升考试管理办法修改
9. 新余人员离职沟通及协调
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 4.2培训方案实施；
3. 六省省试点及环保部招聘专项面试；
4. 六省典型行业试点工作推进
5. 12月部门绩效表
6. 服务运营部业务提升考试管理办法讨论及定稿；
7. 广西自动监控软件的升级改造项目方案
8. 完善潮阳印染园区环境信息智慧管理平台建设方案
9. 完善集团在线监控建设方案
10. 企业级365服务投标文件的审核
 |

 高杰 2020 年12月18日