2021年第1周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留** 无 **本周推荐** 苏州3人，已全部面试完，确定1人预计1.20入职。  **五省试点及环保部专项招聘：**  本周面试3人，全部否决，未推送人力。   1. **入职**   环保部服务孙剑锋入职   1. **转正**   南通张抱一、广西省厅王家俊、安徽六安王海洋、光大济南驻地陈杰   1. **离职**   无，苏州驻地人员李升博预计1.20离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        垃圾焚烧mongodb、jdex服务器测试转生产 2        江西、北京传输率较低，需要补传数据重算传输率，江西已解决，北京数据待补传 3        与三个课题组讨论，修改三个行业的电子督办规则 4        广东省提出排查系统操作需求，联系张彩超和陈飞解决 5        编写风控项目现场端检查操作手册 6        大数据磁盘空间扩容，需要向评估中心申请。资源申请表已经整理完成 7        评估中心数模部申请20年自动监控及垃圾焚烧数据 8        给部里汇报三个行业督办规则，并根据讨论意见修改督办规则 9        处理综合展示平台问题：1.综合展示平台经纬度不准确问题2.企业类型统计数量不准确3.无历史数据问题 10        自动化运维1.针对MongoDB集群无日志清理机制且量大，开发脚本自动循环处理2.自动化统计“浙江省正常生产下标记CEMS但是污染物超标”，并每天定时推送信息给驻地 11        监控中心垃圾焚烧性能提升维护：mongodb内存优化、处理jdex任务挂情况 12        监控中心企业端压测：压测验证mongodb版企业端性能，为云生产环境做准备 13        给执法局提供重数据分析报告：1.目前需要和各地方的应急减排清单进行匹配，挑选出3个典型城市进行重污染天气预警下的各家企业是否达到各自限产要求的评估2.对VOCs、高架源、新增重点排污单位目前排查系统和邮箱上报数据进行统计3.对执法局土办2020年总结报告中垃圾焚烧、自动监控、39城市督办等相关数据进行提供 14        垃圾焚烧服务器安全初始化：对信息中心检测后的服务器存在的问题处理 15        配合同事测试四川省交换与部交换的连通性 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  绩溪县鑫扬纺织有限公司1.7日9点废水排放口cod异常  **江西区县版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 万引科技自动监控S02在线数据共享方案 2. 光大环保能源（宁波）有限公司企业环保365投标文件审核 3. 光大环保能源（ 南京)有限公司365投标文件审核 4. 咸阳市大气污染防治监管平台项目函件回复文档整理 5. 广西自动监控软件的升级改造项目方案 |  |
| 合同评审 | **本周评审25份，其中服务运营部2G合同4份（15w），2B合同20份（49.19w）：** 何帮业2B两份 ①云南绿色能源有限公司-值守续签2.94w ②成都中节能再生能源有限公司-值守续签2.94w 王超2B三份 ①永康市伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w ②浙江春晖环保能源股份有限公司-数据采集仪销售1台2.3w ③临海市伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w 张超2B一份 ①中节能（天水）环保能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w 张超2G三份 ①平凉市生态环境局崇信分局-平凉市崇信污染源自动监控运维服务合同3w ②平凉市生态环境局华亭分局-平凉市华亭污染源自动监控运维服务合同3w ③平凉市生态环境局崆峒分局-平凉市崆峒污染源自动监控运维服务合同4w 王超2B两份 ①玉环伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w ②浙江富春江环保热电股份有限公司-值守续签0.3w 王卫忠2B一份 ①高邮泰达环保有限公司-值守续签1.96w 刘跃2B一份 ①太和县天楹环保能源有限公司-值守续签2.94w 李会珍2B一份 ①光大现代环保能源（汨罗）有限公司-值守续签3.92w 陈磊22B一份 ①平阳绿色动力再生有限公司-值守续签1.96w 李红燕2B三份 ①光大环保能源（天津）有限公司-值守新签2.94w ②淄博绿能环保能源有限公司-值守续签2.94w ③上海英凡环保科技有限公司-3台数采仪销售4.95w 曾广咏2B一份 ①光大环保能源（修水）有限公司-值守新签1.96w 王志文2B一份 ①青岛环境再生能源有限公司-值守续签2.94w 宋雪迎2G一份 ①洛阳市环境监控中心-洛阳市重点污染源自动监控系统数据共享服务合同5w 毛活文2B一份 ①公安县旺能环保能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w 秦喜红2B一份 ①唐山嘉盛新能源有限公司-值守续签1.96w 刘祥辉2B一份 ①光大环保能源（屯昌）有限公司-值守新签1.96w 公司合同 ①生态环境部信息中心-国控重点污染源自动监控与基础数据库系统运维项目服务238.2w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20201218** **1、培训：4.2自动监控部署视频集群版录制已完成 2、各省进度：**     山东：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，省厅已调试完成，基本信息迁移完成，整在部署督办程序。威海市开始部署，正在安装数据库；     河北：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，省厅服务器到位，下周开始部署，地市服务器正在申请；     广西：文件初稿已定，已下发；排查工作已完成，部署工作已完成，数据迁移中；     浙江：文件初稿已定，已下发；排查工作已完成，服务器正在申请；     四川：文件初稿已定，已下发；排查工作已完成，服务器到位12个点，部署共完成8个；      江苏：文件初稿已定，尚未下发；排查工作已完成，服务器正在申请  **3、小视频录制**：  已完成小视频录制（督办除外） |  |
| 公共邮件 | 1月共收到31封邮件，遗留15封，本周收到31封邮件，遗留15封，12月份有5封遗留邮件     邮件回访：本周回访16封，问题解决14封，及时处理14封，处理满意14封，1封待确定，1封未回应。                       12月份遗留邮件回访5封，问题解决4封，及时处理4封，处理满意4封，1封未接 |  |
| 软件bug | 本周共收到17个服务单，已处7个，遗留4个，提交研发任务单4个解决1个遗留3个。     历史遗留8（已提交任务单），合计11个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，历史遗留23个，合计25个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 六省试点及环保部招聘专项面试 2. 2021年各服务区域及本部日常人力归属统计及模板定稿 3. 典型行业试点工作推进 4. 截止2020年10月底已到期未回款款项追踪 5. 部门任务统计与销售台账核对 6. M1销售部2020全年日常人力归属定稿，签字提交财务 7. 浙闽赣、粤桂湘琼鄂全年日常人力归属及销售确认 8. 2B投诉讨论PDCA会议 9. 典型行业知识库及话术审核会议 10. 2021年部门信息沟通会议讨论确定 11. 苏州人员招聘及培训沟通 12. 环保部合同工作任务书审核 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 4.2培训方案实施； 3. 六省试点及环保部招聘专项面试； 4. 六省典型行业试点工作推进； 5. 12月合同事项表； 6. 广西自动监控软件的升级改造项目方案修改； 7. 企业级365服务投标文件的审核； | | |

高杰 2020 年1月8日