2021年第2周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留** 无 **本周推荐** 无  **五省试点及环保部专项招聘：**  本周面试2人，1人推送人力，人力待谈薪资。   1. **入职**   环保部服务孙剑锋入职   1. **转正**   南通张抱一、广西省厅王家俊、安徽六安王海洋、光大济南驻地陈杰   1. **离职**   无，苏州驻地人员李升博预计1.20离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1、垃圾焚烧mongodb、jdex服务器测试转生产。 2、广东省提出排查系统操作需求，联系张彩超和陈飞解决。 3、大数据磁盘空间扩容，需要向评估中心申请。咨询过评估中心，本年度无监控中心硬件升级相关费用预算，暂定计划上云。  4、评估中心数模部申请20年自动监控及垃圾焚烧数据，已提供。  5、压测验证mongodb版企业端性能，为云生产环境做准备。 6、目前需要和各地方的应急减排清单进行匹配，挑选出3个典型城市进行重污染天气预警下的各家企业是否达到各自限产要求的评估（现阶段需执法局提供应急减排清单，并已完成本周1.8-1.14周报）。 7、对监控中心的交换进行服务与任务状态进行监控并使用其告警功能（任务状态告警功能未调试好，接不到监控工具发送的告警信息）。  8、按照标记规则整理三个行业传输有效率规则。  9、修改发给评估中心的关于排污许可的问题。  10、协助销售编写镇江试点方案ppt和文件的编写。  11、跟进投标保证金退还情况，2家已经退还，还剩1家。  12、整理给浙江4.2培训相关资料，做好培训准备工作。 13、解决1月15日督办平台、信息公开系统异常。经排查为信息中心网络调整导致部分主机网络异常。 14、部自动监控系统21年度合同，我方已盖章签字，已寄送等待信息中心签字盖章。 15、整理部监控中心所有服务器磁盘使用情况，为4.2数据备份存储做资源预算 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  绩溪县城建污水处理有限公司1.11日10点处理水排放口cod超标  绩溪县现代化工有限责任公司1.13日8点废水排放口掉线  嘉禾纺织有限公司1.15日9点废水排放口cod异常  **江西区县版软件：**  手机app，打开一直显示正在加载，经确认是由于8080外网端口被封，现要求更换为9080端口，已提任务给开发 |  |
| 售前技术支持 | 1.光大环保能源（杭州）有限公司365投标文件审核 2.光大环保能源（济南）有限公司2021驻地运维服务投标文件审核 3.光大环保济南区域管理中心企业环保365服务投标文件审核 4.新疆兵团短信账号问题 5.常州环保局预警机器人报价方案 6、广西自动监控软件的升级改造项目方案 7、售前工作计划梳理安排 8、配合李红燕北京运维评分标准 |  |
| 合同评审 | **本周评审18份，其中服务运营部2G合同1份（12w），2B合同15份（31.72w）：王超2B四份** ①嘉善伟明环保能源有限公司-值守续签2.94w ②瑞安市海滨伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w ③瑞安市伟明环保能源有限公司-值守续签2.94w ④建德浦发热电能源有限公司-值守新签0.98w 高磊协议两份 ①内蒙古亿点科技有限公司-数据采集仪经销商协议（7300元/台） ②沈阳碧海环保科技有限公司-数采集仪经销商协议（17500.00元） 李志兵2B一份 ①上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司-值守续签1.96w 肖建卫2B一份 ①奉新伟明环保能源有限公司-值守新签0.98w 陈磊2，2B一份 ①永嘉绿色动力再生能源有限公司-值守续签1.96w 胡逍2B一份 ①湖南世纪天源环保技术有限公司-数据采集仪购销合同2.2w 陈磊1，2G一份 ①苏州市生态环境综合行政执法局-苏州市重点污染源自动监控系统与基础数据库系统技术服务合同12w 曾广咏2B一份 ①万年县伟明环保能源有限公司-值守续签0.98w 刘跃2B一份 ①阜南绿色东方环保能源有限公司-数据采集仪购销合同2.08w 王国帅2B一份 ①四平中科能源环保有限公司-值守续签1.96w 唐欢龙2B一份 ①七台河绿能新能源有限公司-值守续签1.96w 刘祥辉2B两份 ①汕尾三峰环保发电有限公司-值守续签0.98w ②湛江市朗坤环保能源有限公司-值守新签1.96w 李志兵2B一份 ①上海环城再生能源有限公司-值守续签2.94w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20200115** 1、培训：4.2自动监控督办部署视频录制已完成 2、各省进度：     山东：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，省厅已调试完成。威海市、聊城市正在部署中；     河北：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，省厅服务器到位，系统正在部署中，地市服务器正在申请，已到位2个地市；     广西：文件初稿已定，已下发；排查工作已完成，部署工作已完成，基本信息已迁移，监控数据在迁移中，已接入个别企业数据开始调试；     浙江：文件初稿已定，已下发；排查工作已完成，服务器到位，省级系统正在部署中；     四川：文件初稿已定，已下发；排查工作已开展，服务器到位16个点，部署共完成9个；      江苏：文件初稿已定，已下发；排查工作已完成，服务器正在申请，到位一个地市，准备下周部署； |  |
| 公共邮件 | 本周收到37封邮件，遗留13封，1月共收到69封邮件，遗留18封，  邮件回访：本周回访22封，问题解决21封，及时处理21封，处理满意21封，一封未彻底解决。 |  |
| 软件bug | 本周共收到14个服务单，已处6个，遗留8个，提交研发任务单3个解决1个遗留2个。     历史遗留6（已提交任务单），合计13个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理1个，历史遗留25个，合计26个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 六省试点及环保部招聘专项面试 2. 评优事宜安排讨论 3. 典型行业试点工作推进 4. 12月合同事项表 5. 主管的培训2020总结及2021规划讨论 6. 参照财务管理报表对2020年销售业绩核对 7. 本部年终团建活动策划 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 4.2培训方案实施； 3. 六省试点及环保部招聘专项面试； 4. 六省典型行业试点工作推进； 5. 企业级365服务投标文件的审核 6. 售前相关报价方案得梳理汇总 7. 部门1月绩效 8. 年终评优安排及评优 | | |

高杰 2021 年1月15日