2021年第8周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：无****本周推送5人：**1、广州运维1人，技术面试中2、新余1人，报到时间3月8号3、上饶1人回绝4、宜春2人，1人回绝，1人曾浪定在3.15号宜春当地报到**五省试点及环保部专项招聘：**无1. **入职**

1人，本部王萌1. **转正**

梁露、汤娜、郭正阳、徐宝帅、田文祥、孙浩涵、岳兆国、魏亮待转正：李沛蓉1. **离职**

本部师志娟、阎俊；滨海新区任继龙。 待离职3人：张鹏博、李超、胡万强提出离职。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        重制垃圾焚烧知识系列小视频：将已下架的13部垃圾焚烧小视频，更换字体重新制作。2        重污染天气在线监测数据分析：对大气专班提供的数据分析需求（6个原则）提供落实减排措施企业清单、特别关注企业清单、疑似未落实减排措施企业清单3        数据分析"京津冀2+26城市和北京市涉气重点排污单位排放情况分析：对京津冀和北京市2021年以来的生产企业数量、排放量变化情况等进行了分析，并对北京市重污染期间进行了来源分析"4        数据分析"关于炉温5分钟均值采用几个断面计算的情况说明：对垃圾焚烧企业5分钟均值数据计算方法进行更新尝试，加炉膛下部断面和二次进风口数据等，分析对结果的影响"5        数据分析2021年自动监控设备数量统计：统计了截止目前的重点排污单位企业、监控点、监测设备等数据信息，并按照设备类型，行业分类进行分析6        数据分析"2020年垃圾焚烧企业数量统计：对2020年垃圾焚烧厂数量变化进行分析，导出年初和年末清单，2020年新增公开企业清单和2020年退出公开企业清单"7        "4.2系统相关工作：1.部级备份升级有效传输率、调度、排查、垃圾焚烧补漏工具，保证其支持4.2系统数据2.配合四川升级4.2，部里相应的配合"8        "大数据上云：1.申请大数据中标麒麟服务器、网络2.服务器安全初始化设置3.测试转生产"9        "4.2系统短信接口落实、省市督办同步至部督办网络：1.与研发沟通，规整现有短信接口，统一用云上10.251.105.16:8090短信接口，并申请网络；2.省市督办单同步至部里督办系统，网络申请，以及系统配置"10        "垃圾焚烧企业飞灰、渗滤液、恶臭调研表需求分析：1分析需求2 给企业发送通知填报"11        关于完善保障部级监控中心数据完整性的实施方案：编制关于完善保障部级监控中心数据完整性的实施方案12        典型行业工作进展统计：统计6省典型行业工作进展，包括服务器部署情况，考核企业确定情况等13        垃圾焚烧《标记规则》（50号令）修订建议：垃圾焚烧《标记规则》（50号令）修订建议14        三行业超标异常电子督办小视频脚本制作：三行业超标异常电子督办小视频脚本制作，待评估中心及华南所课题组修改后定稿15        “培训通”产品方案、定价及市场策略：梳理面向企业（垃圾焚烧）培训产品化方案，讨论定价及市场推广策略 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：** 嘉禾纺织有限公司2.22日8点废水排放口异常安徽立兴化工有限公司2.26日7点废水排放口掉线安徽富凯特材有限公司2.26日7点烟尘监控点掉线**江西区县版软件：**无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 光大绿色环保能源（沙洋）有限公司数采仪服务投标文件审核
2. 平凉市入河排污口动态监管系统建设方案
3. 编制火电行业智慧监管平台建设方案
4. 咸阳标书的审核（一拖二）
5. 奇瑞集团环境管理信息化平台需求会议
6. 广西自动监控软件的升级改造项目申报方案报价估算
 |  |
| 合同评审 | 本周评审33份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同32份（77.61w）：◆天长周赟琰2B一份①光大环保能源（宜兴）有限公司-值守续签3.92w◆服务运营部-京津冀鲁王志文2B九份①光大环保能源（莱芜）有限公司-值守续签3.92w②莱阳光大环保能源有限公司-值守续签3.92w③微山光大环保能源有限公司-值守新签3.92w④高密利朗明德环保科技有限公司-值守续签1.96w⑤光大环保能源（寿光）有限公司-值守续签5.88w⑥东平光大环保能源有限公司-值守新签1.96w⑦夏津光大环保能源有限公司-值守新签3.92w⑧阳信光大环保能源有限公司-值守新签1.96w⑨临沭光大环保能源有限公司-值守续签1.96w李红燕2B两份①霸州中电环保发电有限公司-值守续签1.96w②北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售3.3w◆服务运营部-粤桂湘琼鄂毛活文2B一份①咸宁市中德环保电力有限公司-值守续签1.96w刘祥辉2B两份①瀚蓝（饶平）固废处理有限公司-值守续签0.98w②北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售1.65w刘希鑫协议一份①广东泰和清环保科技有限公司-数采仪代理协议郭效金2B一份①防城港中科绿色能源有限公司-值守续签0.98w◆服务运营部-晋豫陕宋雪迎2B一份①济源霖林环保能源有限公司-值守续签1.96w◆服务运营部-苏皖沪何海洋2B一份①新沂高能环保能源有限公司-值守新签1.96w陈磊1，2B两份、协议一份①上海嘉定再生能源有限公司-值守续签5.88w②界首市伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w③无锡新标信息技术有限公司-典型行业（火电、水泥、造纸）专版数采仪代理李志兵2B一份①上海黎明资源再利用有限公司-值守续签3.92w王小莎2B一份①东电光电半导体设备(昆山)有限公司-环境保护税核算服务0.36w（无合同）◆服务运营部-云贵川渝何帮业2B两份①天津星辰自动化科技有限公司-数采仪销售2w②重庆市万州区三峰环保发电有限公司-值守续签1.96w◆服务运营部-辽吉黑蒙高磊2B三份①沈阳新基环保有限公司-值守新签3.92w②瀚蓝（大连）固废处理有限公司-值守续签1.96w③北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售3.3w◆服务运营部-浙闽赣张云山2B一份①浦江三峰环保能源有限公司-值守新签1.96w黄于明2B一份①北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪销售3.3w王超2B两份①苍南玉苍伟明环保能源有限公司-值守续签0.98w②苍南伟明环保能源有限公司-值守续签1.96w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20210226各省进度：**    山东：10个地市服务器到位，2个地市地市硬件环境检查出现磁盘问题，正在更换；威海市、聊城市、临沂市、菏泽市已部署完成，潍坊市、济宁市在部署中，枣庄、东营进行环境检查；    河北：8个地市服务器到位，2个地市环境检查磁盘问题，唐山、邯郸已部署完成、廊坊、张家口、保定正在部署中；    广西：部署工作已完成，进行3.1转发数据到4.2入库测试，历史数据正在迁移；    浙江：省级系统部署完成，已接入100多家典型行业企业数据正在测试中；    四川：服务器到位21个点，部署共完成21个，2月27日待切换；     江苏：江苏省、南通市、镇江市、宿迁市服务器已到位，镇江系统部署完成，其余地市正在部署中；**试点企业接入情况：**山东计划接入试点企业6家，接入5家河北计划接入试点企业11家，接入8家广西计划接入试点企业6家，接入6家浙江计划接入试点企业6家，接入100多家四川计划接入试点企业6家，接入6家江苏计划接入试点企业6家，尚未接入 |  |
| 公共邮件 |   邮件：本周收到14封邮件，遗留5封，2月共收到50封邮件，遗留6封，邮件回访：本周回访12封，问题解决11封，及时处理11封，处理满11意封，一封未回应。 |  |
| 软件bug |  本周共收到19个服务单，已处6个，遗留3个，提交研发bug单7个，遗留6个。    bug历史遗留6（已提交任务单），合计12个 |  |
| 软件需求 |  本周共收到3个需求单，提交研发3个，已处理0个，撤销0个，历史遗留21个，合计24个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 2月部门绩效考核
2. 与张媛核对2021年部门人力需求
3. 2月提成分配
4. 本部问题对接组工作会议（工作调整及安排）

5、2月人员岗位空缺、招聘报表6、江西萍乡人员增补沟通 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 六省试点及环保部招聘专项面试；
3. 六省典型行业试点工作推进；
4. 人员与合同对应情况梳理
5. 服务点位分析
6. 编制火电行业智慧监管平台建设方案
7. 企业级365服务投标文件的审核
8. 售前相关报价方案得梳理汇总
9. 新政策文件的要求的学习
 |

 高杰 2021 年2月26日