2021年第5周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留** 上周遗留：上饶2人，2人回绝 **本周推荐** 上饶2人，技术面试中。  **五省试点及环保部专项招聘：**  本周面试1人，待进一步视频面试。   1. **入职**   珠海赵燕玲 本周入职。   1. **转正**   环保部服务组阮豆豆   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        监控中心企业端压测：压测验证mongodb版企业端性能，为云生产环境做准备        70% 2        建立系统防爬数机制：开发脚本实时监控系统访问情况，针对异常高频次情况告警        完成 3        三个行业传输有效率规则整理：按照标记规则整理三个行业传输有效率规则，与蔡和陈飞讨论已经开会讨论2次，还有一些问题需继续沟通        70% 4        各地督办规则征求意见讨论（评估中心组织）：本周就各地提出的督办修改意见，等待回复，并修改督办规则        完成 5        云服务客服组企业端培训PPT制作：三个行业企业端账号登录及4.2系统数据流向介绍        完成 6        山东三行业联网规范小视频制作：山东三行业联网规范小视频制作        进行中 7        收集全面体现自动监控的建设成果，以及发挥作用的截图和分析数据：协助高主任收集自动监控的建设成果，发挥作用的截图，交于曹局做年度重点工作汇报        进行中 8        执法局数据整合工作：三大系统整合工作需要提供数据，最终与博沃敲定为ETL工具提供，预计本周伍下午完成所有配置        进行中 9        2020年度垃圾焚烧行业总结报告：对2020年垃圾焚烧行业的相关数据进行总结与分析        进行中 10        回答并解决镇江市局及企业关于三大行业联网规范的相关问题：回答并解决镇江市局及企业关于三大行业联网规范的相关问题        完成 11        自动监控和排污许可对接进展PPT：对目前自动监控和排污许可对接进展形成PPT，并展示成果汇报        完成 12        信息公开天地图问题：2021.2.3线上信息公开地图加载异常；分系统天地图账户申请管理，并联系评估中心获取政府级账户        完成 13        传输有效率统计：1.开发自动统计传输有效率脚本；2.异常处理；        完成 14        自动监控和排污许可标准对比情况（全国）：对全国3个行业自动监控和排污许可污染物排放标准进行对比，并从行业、省份角度进行分析        完成 15        山西、陕西、河南企业信息核对：对评估中心执法部周盼提供山西、陕西、河南企业进行自动监控系统信息核对工作        完成 16        京津冀及汾渭平原2020年数据统计：对评估中心执法部2020年工作总结进行数据支撑，包括2020年重点排污单位总数统计、督办统计、高架源自动监控APP使用人次统计        完成 17        严重超标和挂牌督办汇总情况：对2016年-2020年所有挂牌督办和严重超标企业进行信息整理并进行分类        完成 18        全国污水处理厂数据统计：对全国污水处理厂进行统计，并按照省份和污水厂类别进行分析        完成 19        应宿迁市环保局组织，对镇江市三行业进行联网规范的培训：应宿迁市环保局组织，对宿迁市三大行业进行联网规范的视频培训并完成现场端的调研与考察        完成 20        数据导出机制整理：对目前数据导出过程重新进行整理，并建立新的导出机制，面对不同客户需进行完整的审批流程        进行中 21        企业端中新增焚烧企业飞灰、渗滤液、恶臭预调研表：根据华南所提供的“焚烧企业飞灰、渗滤液、恶臭预调研表”，配合研发制作调研表原型        进行中 22        信息系统整合实施技术方案问题反馈：核查信息系统整合实施技术方案中存在的问题，并形成相关问题反馈报告        完成 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  绩溪县鑫扬纺织有限公司2.2日6点废水排放口掉线  **江西区县版软件：**  录入标准不允许手工录入，新添加的水温因子不能选标准，已提任务给研发协助 |  |
| 售前技术支持 | 1. 攀钢集团西昌钢钒有限公司智慧监管平台建设方案开会谈论 2. 广西自动监控软件的升级改造项目申报方案修改 3. 光大环保能源（平舆）有限公司企业环保365技术服务投标文件审核 4. 售前相关报价方案得梳理汇总 |  |
| 合同评审 | **本周评审18份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同18份（45.935w）：** ◆服务运营部-苏皖沪 陈磊1，2B一份 ①光大环保能源（江阴）有限公司-值守续签4.9w 王小莎2B一份 ①现代综合金属（昆山）有限公司-环境保护税代理申报0.36w 刘晋2B一份 ①泗洪高能环境生物质能有限公司-数采仪销售4.16w ◆服务运营部-粤桂湘琼鄂 李会珍2B一份 ①岳阳锦能环境绿色能源有限公司-值守续签1.96w 刘希鑫协议一份、2B一份 ①广东泰和清环保科技有限公司-代理协议（企业环保365服务）5880元/套 ②瀚蓝工程技术有限公司-数采仪销售1.575w 刘祥辉2B两份 ①琼海中电环保发电有限公司-值守新签1.96w ②广州环投从化环保能源有限公司-值守续签1.96w ◆服务运营部-云贵川渝 何帮业2B两份 ①成都三峰环保发电有限公司-数采仪销售2.2w ② 营山三峰环保能源有限公司-新签值守1.96w ◆服务运营部-辽吉黑蒙 唐欢龙2B两份 ①内蒙古普拉特交通能源有限公司-值守续签2.94w ②呼和浩特市京城固体废物处置有限公司-值守续签0.98w 高磊协议一份 ①赤峰寰宝技术咨询服务有限公司-数据采集仪经销商协议（7500.00元/台） ◆服务运营部-晋豫陕 彭亚萍2B一份 ①榆能榆神热电有限公司-环境保护税代理申报0.4w ◆服务运营部-京津冀鲁 王志文2B三份 ①光大环保能源（滕州）有限公司-值守续签5.88w ② 邹城光大环保能源有限公司-值守-续签5.88w ③ 光大环保能源（潍坊）有限公司-续签7.84w ◆服务运营部-浙闽赣 王超2B一份 ①德清旺能环保能源有限公司-值守续签0.98w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20210205 各省进度：**     山东：省厅已调试完成。威海市、聊城市、临沂市、菏泽市已部署完成，潍坊市、济宁市在部署中，待迁移数据，2家试点企业已在省里接入数据；     河北：省厅服务器到位部署完成，地市服务器正在申请，邯郸（100%）、廊坊（80%）、唐山（80%）、保定（40%）正在部署中，无试点企业接入；     广西：部署工作已完成，进行3.1转发数据到4.2入库测试；     浙江：省级系统部署完成，待迁移数据；     四川：服务器到位21个点，部署共完成18个，已调试完成17个，试点企业接入1家；      江苏：江苏省、南通市、镇江市、宿迁市服务器已到位，镇江系统部署完成，其余地市正在部署中，尚未接入试点企业； 试点企业接入情况： 河北计划接入试点企业11家，尚未接入 山东计划接入试点企业6家，接入4家 江苏计划接入试点企业6家，尚未接入 浙江计划接入试点企业6家，尚未接入 广西计划接入试点企业6家，接入6家 四川计划接入试点企业6家，接入4家 |  |
| 公共邮件 | 邮件：本周收到17封邮件，遗留9封，2月共收到17封邮件，遗留9封，一月共收到101封邮件，遗留问题5封 邮件回访：本周回访8封，问题解7决封，及时处理7封，处理满意7封，一封未回应。 |  |
| 软件bug | 本周共收到15个服务单，已处5个，遗留3个，提交研发bug单5个，遗留4个。     bug历史遗留3（已提交任务单），合计7个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，撤销0个，历史遗留22个，合计24个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 六省试点及环保部招聘专项面试 2. 典型行业试点工作推进 3. 年底25%提成分配 4. 部门2020年提成汇总分析（添加25%） 5. 春节值班安排 6. 年会照片收集 7. 年会部门大事记 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省试点及环保部招聘专项面试； 3. 六省典型行业试点工作推进； 4. 春节放假前安排； 5. 售前相关报价方案得梳理汇总； 6. 企业级365服务投标文件的审核。 | | |

高杰 2021 年2月5日