2021年第12周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、广州巡检运维刘涵4月6号入职培训本周推荐：1、上饶2人，俞文彬4.7入职，曹海波推送人力待谈**2、**本部5人，4人回绝，1人6月底入职（应届生储备）3、盐城1人，已于25日入职4、内部推荐2人，面试后2人拒绝，1人待定（还未匹配到合适岗位）5、产品助理1人，已于26日入职**六省试点及环保部专项招聘：**1、本周面试1人，回绝1. **入职**

2人，盐城卞杰，本部产品助理付强1. **转正**

1人：本部王江迪1. **离职**

3人：李超（广州）、刘俊良（北京）、郭正阳（山东省厅）；待离职2人：赵腾（长沙）、贾梓琦（北京） |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1 大数据上云：杨威。1.申请大数据中标麒麟服务器、网络2.服务器安全初始化设置3.测试转生产 进度：80%2 涉嫌数据造假异常线索：孙座锐。对近期自动监控中涉嫌数据造假的企业进行分析，找出线索 进度：完成3 编制用电、工况监控指南的前期准备工作：王文韬。目前各省用电、工况监控方面已经出台的相关规定，通过梳理总结一下工况监控、用电监控两个指南要解决的重点问题 进度：11%4 扣钟机房业务系统上云计划：杨威、茹彬。根据评估中心业务系统上云要求，制定扣钟机房业务上云计划,现服务器资源申请已经提交，等待服务器批准后对公共企业端、排查系统、调度平台进行上云 进度：40%5 垃圾焚烧培训课件完善：侯爵。针对原有部分主题课件进行完善，并新增《新建厂联网规范》 进度：进行中6 江苏省三行业联网规范小视频制作：王欣欣、郭睿。修改江苏省三行业联网规范脚本，进行录音以及小视频制作 进度：完成7 给部里领导注册4.2管理端账号，并撰写管理端操作手册：郭睿。给部里领导注册4.2管理端账号，并撰写管理端操作手册，同时解决4.2各问题 进度：完成8 浙江省金华市服务器故障，协调运用省平台传数：茹彬。浙江省金华市服务器故障，协调运用省平台传数 进度：完成9 评估中心三大行业问题反馈：茹彬。关于四川对于典型行业的一些问题，进行问题反馈 进度：完成10 搜集并整理自动监测数据比对监测准确度，影响因素的研究进展文献：王文韬。搜集比对监测准确度，影响因素的研究进展文献，为后续比对监测课题中的文献综述做准备。 进度：进行中11 收集汇总三大行业六省试点工作进展情况：王文韬。收集汇总六省试点工作进展情况，编写周报。 进度：完成12 和火电、造纸水泥课题组沟通4.2管理端相关问题：强浩东、郭睿。1 解答软件使用过程中问题2 收集课题组对软件改进的需求3 和研发讨论软件存在的问题 进度：完成13 部云服务器准备：孙剑峰。1.还原53上的PSNameVerifyDB数据库至新的云上125服务器2.部上云准备，安装10.100.19.125/126/127的sqlserver3.部上云准备，安装10.100.19.125/126/127的sqlserver 进度：完成14 协助造纸行业进行联网企业分析：强浩东 郭睿 陈飞。协助造纸课题组统计422家造纸企业标记和数据上报情况等 进度：完成15 导出数据：孙剑峰。1.导出全国所有企业的监测仪器型号2.导出全国垃圾焚烧企业的稀释气流量（仅稀释法） 进度：完成16 协助四川进行4.2升级工作：孙剑峰。1.排查达州利森水泥有限公司大竹分公司窑头传输有效率不达标问题2.排查渠县妇幼保健计划生育中心无数据问题3.排查达州市腾达企业有限公司企业端登陆异常问题 进度：完成17 整理给陆老师的ppt：郭睿。整理给陆老师介绍自动监控系统和数据应用的ppt 进度：进行中18 技术支持：阮豆豆。山东，河北行政区划问题处理，协助品保测试bug，协助排查mogodb集群启动报错等问题 进度：完成19 优化服务器已知问题：阮豆豆。优化云上垃圾焚烧mongodb集群内存使用率告警频繁问题 进度：完成20 服务器转生产安全初始化：阮豆豆。对自动监控15台机器进行安全初始化 进度：完成21 部级管理端升级，工作调度平台迁移：阮豆豆。1、处理Gis首页企业经纬度坐标不正确的问题及行政区划切换问题2、修改考核基数、企业端账号、验收等模块的行政区划中文出错的bug 3.工作调度平台迁移至10.100.20.129服务器 进度：完成22 浦湘生物能源股份有限公司2020年数据报告：刘鑫。浦湘生物能源股份有限公司2020年数据报告 进度：完成23 重庆三峰百果园风控报告：刘鑫。重庆三峰百果园风控报告编写 进度：50%24 康恒集团数据分析：刘鑫。康恒集团数据分析 进度：30%25 系统升级：郭睿。本周共升级三项，包括垃圾焚烧企业端、4.2管理端。并验证是否升级成功。 进度：日常工作26 反馈群中回答问题，并和研发、测试沟通处理相应驻地和企业问题：郭睿。发现问题，并联系研发进行解决处理，提出系统改进需求 进度：日常工作27 导出事后数据缺失，联系企业标记或补传：郭睿。每周一导出事后数据缺失的企业，联系企业标记或补传 进度：日常工作28 垃圾焚烧企业设备数据查询：孙座锐、茹彬。垃圾焚烧企业安装废水自动监测设备 进度：完成29 评估中心造纸行业课题组数据需求：孙座锐、强浩东。造纸行业数据需求 进度：完成30 挂牌督办3家企业超标情况分析：孙座锐、茹彬。3家企业2021年超标情况 进度：完成31 唐山市3月自动监控违法违规线索推送情况：孙座锐。唐山市3月自动监控违法违规线索推送情况 进度：完成32 四川省造纸企业的废水数据：孙座锐、强浩东。四川省造纸企业的废水数据 进度：完成33 部分行业在线监测数据需求：孙座锐、茹彬。石油化学、石油炼制、合成树脂、稀土工业、制糖工业、镁钛工业、煤炭工业等行业在线数据需求 进度：10%34 京津冀企业生产状态对比分析 进度：30%35 垃圾焚烧企业（太原环晋再生能源有限公司）现场培训：王欣欣、侯爵。对垃圾焚烧企业（太原环晋再生能源有限公司）进行现场培训 进度：完成36 编制典型行业工作进展汇报PPT：茹彬。根据3月25日与各试点城市负责人沟通会议内容，编制典型行业工作进展PPT 进度：60%37 博沃数据共享：茹彬、张伟亮。博沃数据共享，对方反馈有3张传输率表及垃圾焚烧炉温数据表数据无更新，进行处理 进度：50% |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：** 无**江西区县版软件：**无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 黄于明上饶市横峰县污染源智能监管平台建设方案初稿
2. 秦喜红德州的区县自动监控系统建设方案初稿
3. 完善火电行业智慧监管平台建设方案
4. 企业级365服务投标文件的审核
5. 关于北京中科集团单一来源说明
 |  |
| 合同评审 | **本周评审18份，其中服务运营部2G合同2份（256.9w），2B合同13份（60.58w）：◆服务运营部-京津冀鲁**秦喜红2B一份①临邑高能环境生物能源有限公司-值守新签1.96w王志文2B一份①齐河光大环保能源有限公司-值守续签1.96w**◆M1销售部**吴明双2G一份、协议一份①数字广东网络建设有限公司-广东省生态环境厅政务信息系统运行维护服务（2021年）项目27w②数字广东网络建设有限公司-数字广东采购供应商通用合作协议李兴协议一份①亳州市索为信息技术有限公司-安徽省区域亳州市数据采集仪（非垃圾焚烧）7000/台**◆服务运营部-云贵川渝**何帮业2B两份①华西能源环保电力（昭通）有限公司-2台数采仪销售4.4w②华西能源环保电力（昭通）有限公司-值守新签1.96w**◆服务运营部-晋豫陕**徐欣2B一份①光大绿色环保城乡再生能源（大荔）有限公司-值守新签0.98w宋雪迎2B一份①光大城乡再生能源（夏邑）有限公司-值守新签1.96w段尧2G一份、2B一份①咸阳市生态环境保护综合执法支队-咸阳市涉气排污单位设备用电工况监管系统采购项目211.9w②新中天环保工程（重庆）有限公司-数采仪采购1.8w**◆服务运营部-苏皖沪**黄啸2B一份①上海天马再生能源有限公司-值守续签3.92w李方2B一份①北控环境再生能源（张家港）有限公司-值守新签2.94w◆**服务运营部-粤桂湘琼鄂**毛活文2B两份①湖南惠明环保科技有限公司-值守续签2.94w②十堰盘古环保工程有限公司-数采仪销售1.6w刘希鑫2B一份2G一份①广西壮族自治区环境监察总队-广西固定污染源自动监控平台专项升级改造45w②光大环保（中国）有限公司-光大环保垃圾焚烧发电厂数据分析及研究服务合同33.18w刘祥辉2B一份①廉江市绿色东方新能源有限公司-值守续签0.98w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20210326****各省部署进度：**        河北：省级部署完成，10个地市硬件资源到位，其中保定、定州服务器存在读写问题正在解决，无法解决则接入省平台，秦皇岛、辛集、雄安新区已计划接入省平台，7个地市已完成部署。        山东：省级部署完成，16个地市硬件资源到位，15个软件部署已完成，德州正在部署中。        浙江：省级部署完成。        江苏：省级部署完成，8个地市硬件资源到位（无锡市、徐州市、淮安市、扬州市、泰州市未申请到位），4个地市（南京、苏州、南通、镇江）部署完成。        广西：省级部署完成，已开始部署督办。        四川：省级部署完成，地市均部署完成。各省企业接入进度：        河北：现场端尚未完成改造，试点企业8家接入数据。        山东：青岛、济南已完成改造联网，济南，济宁，临沂，德州，日照，泰安，威海，枣庄接入企业数据。        浙江：现场端改造完成60%，接入43家企业，试点接入数据260家企业。        江苏：现场端3家企业改造完毕，尚未接入企业数据。        广西：现场端44家企业改造联网，试点接入数据113家企业。        四川：现场端27家企业改造联网，试点接入数据200家企业。各省培训：        河北：2021/03/10 09:20-12:00 公司对邯郸三大行业组织过业务培训        山东：3月30日进行济南市操作培训        浙江：绍兴已举办培训，湖州3月31号培训，温州4月1号培训        江苏：南京、镇江、宿迁、徐州、盐城、淮安、无锡、南通8个地市对企业完成相关培训        广西：2021/03/15 日已给企业培训        四川：2021/03/15-18日进行试点企业和环保部门培训 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到14封邮件，遗留5封，3月共收到66封邮件，遗留13封，二、邮件回访：本周回访8封，问题解决7封，及时处理7封，处理满意7封，一封未接听。 |  |
| 软件bug | 本周共收到6个服务单，已处0个，遗留0个，提交研发bug单6个，遗留6个。    bug历史遗留6（已提交任务单），合计12个 |  |
| 软件需求 |     本周共收到4个需求单，提交研发4个，已处理0个，撤销0个，历史遗留7个，合计11个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 北京人力增补
2. 上饶、盐城、长沙等人员招聘沟通
3. 部门3月绩效考核
4. 3月提成分配
5. M1销售部3月工作量表
6. 部门1-3月工作量表（分区域，初稿待审核）
7. 4.2进度推进会议
8. 产品价值链梳理会
9. 山西省厅、三门峡、长治、北京等地续签跟进
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 六省典型行业试点工作推进-重点：四川省切换后运维保障、广西督办保障、常见问题汇总及审核
3. 部门1-3月工作量表（分区域）终版
4. 3月人力招聘、空缺表
5. 建筑大学华清学院招聘、合作意向谈判
6. 上饶市横峰县污染源智能监管平台建设方案初稿
7. 德州的区县自动监控系统建设方案初稿
8. 企业级365服务投标文件的审核
9. 4.2版重点污染物自动监控系统运维方案
 |

 高杰 2021 年3月26日