2021年第15周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 本部外派成都1人，齐东奇本周一入职 **本周推荐：** 1、广州1人池罗杰回绝 2、珠海2人，1人杨联胜回绝，1人汪天翔技术面试中 3、吉安1人孙异超技术面试中 4、上饶1人刘盛4月23号（本周五）入职培训~  5、江苏南京1人回绝  6、本部1人回绝  **六省试点及环保部专项招聘：**  无   1. **入职**   3人， 上饶俞文彬、刘盛，本部刘昭   1. **转正**   无   1. **离职**   离职4人：本部郭睿、杨威、付强、海北州恒尖才旦；  待离职6人：赵腾（长沙）、北京（贾梓琦）、淮北（罗晨）、鄂州（刘彪）、吉安（高宇）、本部（岳兆国） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 面向地方的自动化升级工具开发        原计划取消，寻找新的方案 2. HJ212-2017版本修订编写及修订说明        进行中 3. 监控中心交换集群和Mongodb集群切云准备        50% 4. 大数据数仓数据补传        完成 5. 与北京派蓝讯通科技发展有限公司采购合同签订        完成 6. 网络安全行动期间安全保障        完成 7. 整理数据传输政策与文档编辑        90% 8. 云上大数据环境问题排查、安全性提升        20% 9. 水泥行业故障标记分类原型图确认        完成 10. 编写小时和日数据计算说明、收集地市非现场执法管理文件        完成 11. 协调在地市测试计算调度平台和超标督办        50% 12. 监控中心全部业务上云        10% 13. 江西省工况参数上传与部系统不一致问题        50% 14. 4.2mongodb集群磁盘满负荷运行问题排查处理        80% 15. 造纸行业试点省份基础信息        完成 16. 唐山市荣义炼焦制气有限公司企业数据3.1至今        完成 17. 湖南省花垣县6家企业统计情况        完成 18. 石化行业VOCs企业统计        完成 19. 垃圾焚烧辅助系统产品工作        完成 20. 和水泥、火电课题组问题沟通        完成 |  |
| 培训工作 | 1. 垃圾焚烧企业（宁波慈溪中科众茂环保热电有限公司）现场培训        完成 2. 企业培训效果分析        完成 3. 汇总企业测试答题分析报告        完成 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  无  **江西区县版软件：**   1. 万安工业园区 统计报表，废水月报、季报、年报中，对于废水进水口的统计中 没有浓度值  只有排放量。提任务给研发协助   **企业版软件：**  军粮城企业版软件数据不入库处理 |  |
| 售前技术支持 | 1. 平凉市入河排污口动态监管系统建设方案v2.0 2. 贵阳市花溪城市生活垃圾综合处理工程企业环保365审核投标文件 3. 火电行业智慧监管平台建设方案修改完善 4. 广元运维报价方案的相关配合工作 5. 山西省智能化监管的建设方案的编写初稿V1.0阶段 6. 周赟琰光大（光阴）CA及招标文件的配合工作 |  |
| 合同评审 | **本周评审17份，其中服务运营部2G合同2份（67.6w），2B合同11份（30.13w）：** ◆M1销售部 吴明双2G一份 ①新余市生态环境局-新余市环境监理服务采购项目技术服务119.4w ◆服务运营部-粤桂湘琼鄂 刘希鑫2G两份 ①江门市生态环境局新会分局-新会区污染源在线监控现场巡查服务18w ②珠海市生态环境局斗门分局-珠海市生态环境局斗门分局重点污染源自动监控设施巡检服务项目49.6w 刘祥辉2B两份 ①广东虎柏电气工程有限公司-数据采集仪销售8.4w ②广州环投福山环保能源有限公司-值守续签5.88w 郭效金协议两份 ①南宁市科之源环保科技有限公司-广西区域代理协议典型行业专版15000/台 ②南宁市科之源环保科技有限公司-广西区域代理协议普通版7500/台 ◆服务运营部-浙闽赣 王超2B两份 ①德长环保股份有限公司-值守续签2.94w ②浙江春晖环保能源股份有限公司-数采仪升级改造服务0.6w 张云山2B一份 ①诸暨三峰环保能源有限公司-值守新签0.98w ◆服务运营部-苏皖沪 陈磊1，2B一份 ①常熟常能职业技能培训学校有限公司-企业自动监控业务培训1.5w 黄啸2B一份 ①南京霍普斯科技有限公司-数采仪一次升级服务0.95w ◆服务运营部-晋豫陕 宋雪迎2B一份 ①光大城乡再生能源（社旗）有限公司-值守续签0.98w ◆服务运营部-云贵川渝 何帮业2B一份、协议一份 ①重庆丰盛三峰环保发电有限公司-值守续签3.92w ②宜宾市生态环境局-关于《宜宾市国控污染源自动监控系统报表开发合同》作废证明 ◆服务运营部-宁青甘新 郭攀2B两份 ①中节能（天水）环保能源有限公司-值守续签0.98w ②阿克苏三峰广翰环保发电有限公司-数据采集仪销售3w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **各位领导： 4.2自动监控升级进度汇报 20210423** 各省部署进度： 河北：部署联调完成。 山东：部署联调完成。 浙江：部署联调完成。 江苏：全部服务器到位，徐州市、到无锡市、扬州市、常州市、淮安市、泰州市6市系统部署中，其余地市部署完成。 广西：部署联调完成。 四川：部署联调完成。 **各省企业接入进度：** 河北：工况数据接入44家。 山东：工况数据接入402家。 浙江：工况数据接入155家。 江苏：工况参数上传情况（到部里）：14家（火电11，水泥3），南京5、苏州2、宿迁5、镇江2 广西：现场端67家企业改造联网，试点接入数据103家企业，省平台已接入企业数据。 四川：现场端122家企业改造联网，试点接入数据122家企业，全省已接入企业数据。 **各省督办进度：** 河北：部署升级中，尚未开通； 山东：督办已部署，尚未开通； 浙江：督办已开通，督办规则开启，已开通联网异常和数据缺失督办，小时日数据超标未开通； 江苏：督办尚未部署； 广西：督办已开通，督办规则开启，测试计算程序中督办单不产生，研发正在排查； 四川：督办已开通，督办规则开启，已开通联网异常和数据缺失督办，小时日数据超标未开通； |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到22封邮件，遗留11封，4月共收到65封邮件，遗留12封。 二、邮件回访：本周回访5封，问题解决5封，及时处理5封，处理满意5封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到14个服务单，已处5个，遗留5个，提交研发bug单9个，遗留6个，解决2个，撤销一个。     bug历史遗留5（已提交任务单），合计16个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，撤销0个，历史遗留10个，合计12个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 鄂州、南京、上饶、吉安等人员招聘沟通 2. 珠海离职人员增补申请 3. 部门4月绩效考核 4. 离职人员沟通及相关事宜处理 5. 环保部人员离职交接会 6. 北京及淮北人员事宜安排 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省典型行业试点工作推进-重点：各省督办保障、政策二次培训 3. 4月提成分配 4. 放假前值班安排 5. 山西省智能化监管的建设方案的编写 6. 企业级365服务投标文件的审核 7. 火电行业智慧监管平台建设方案 | | |

高杰 2021 年4月23日