2021年第15周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 无 **本周推荐：** 1、珠海斗门1人徐庭轩，定了下周一的机票回公司参加培训，周二入职开始培训。 2、新疆1人钱顺回绝。  3、本部风控1人刘昭，下周一入职。  4、本部linux 运维1人，周四已入职。  **六省试点及环保部专项招聘：**  1、达内专场招聘会，1人待技术面试。   1. **入职**   1人，本部linux运维郭昌。   1. **转正**   无   1. **离职**   待离职8人：赵腾（长沙）、贾梓琦（北京）、淮北（罗晨）、鄂州（刘彪）、本部（杨威、郭睿）、吉安（高宇）、海北州（恒尖才旦） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 对排污许可和自动监控对接进展进行数据更新  完成 2. 垃圾焚烧厂渗滤液污染物数据统计   完成 3. 污水处理厂数据核对工作   完成 4. 石油化学、石油炼制、合成树脂、稀土工业、制糖工业、镁钛工业、煤炭工业等行业在线数据需求   完成 5. 编制4行业烟气污染物排放过程（工况）监控系统技术指南初稿   完成 6. 协助编制重点污染源企业用电监控系统技术指南   完成 7. 协助开展严重超标调度平台第一季度超标黑榜企业的整改及处置信息的人工审核工作   完成 8. HJ212-2017版本修订编写及修订说明   30% 9. 每周典型行业工作进展统计   完成 10. 江苏省全省三个行业试点自动监测数据标记及电子督办试点推进培训  完成 11. 火电、水泥、造纸行业数据标记内部培训   完成 12. 自动化升级包发布   80% 13. 监控中心交换集群和Mongodb集群切云准备   80% 14. 数仓数据补传   90% 15. 交换与mongodb集群优化   完成 16. 网络安全行动期间部自动监控系统安全保障   50% |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  无  **江西区县版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 珠海市重点污染源技术服务谈判文件 2. 开封中节能再生能源有限公司(开封公司24小时在线自动监测数据值守服务)响应文件审核修改 3. 珠海市重点污染源磋商招标文件 4. 火电行业智慧监管平台建设方案修改完善 5. 平凉市入河排污口动态监管系统技术方案沟通交流 |  |
| 合同评审 | 本周评审11份，其中服务运营部2G合同1份（24.8w），2B合同8份（20.32w）： ◆M1销售部 李峰2G一份 ①新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心-新疆维吾尔自治区国控重点污染源自动监控平台运维服务23.1w ◆服务运营部-浙闽赣 庄丹凤2B两份 ①宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司-值守续签1.96w ②福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司-企业自动监控业务培训1.5w ◆服务运营部-京津冀鲁 李红燕2B两份 ①威海环境再生能源有限公司-企业自动监控业务培训1.96w ②威海环境再生能源有限公司-值守续签1.96w 秦喜红2B一份 ①唐山洁城能源股份有限公司-垃圾焚烧专版数采仪销售4.16w ◆服务运营部-云贵川渝 何帮业2B一份 ①成都三峰环保发电有限公司-值守续签5.88w ◆服务运营部-粤桂湘琼鄂 毛活文2B一份 ①十堰盘古环保工程有限公司-数采仪采购1台2.1w 刘祥辉协议一份 ①光大环保（中国）有限公司-企业环保365服务协议 李会珍2B一份 ①株洲市金利亚环保科技有限公司-两台数据采集仪安装、调试服务0.8w 刘希鑫2G一份 ①珠海市生态环境局富山分局-珠海市富山工业园区污染源自动监控平台值守及现场端检定巡查服务采购项目24.8w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | **4.2自动监控升级进度汇报 20210416** 各省部署进度：         河北：省级部署完成，秦皇岛、保定、沧州、辛集、雄安新区接入省平台已正常交换至部里，邯郸、承德、廊坊、衡水已正常交换至省级，定州、石家庄、唐山、邢台、张家口正在升级及交换联调中。         山东：省级部署完成，16个地市部署完成，已联调完成。         浙江：省级部署完成。已和部级联调完成。         江苏：省级部署完成，徐州市、未申请到位，无锡市、扬州市、常州市、淮安市、泰州市服务器到位正在部署；其余地市部署完成。         广西：省级部署完成，已和部级联调完成。         四川：省级部署完成，已和部级联调完成。 各省企业接入进度：         河北：现场端尚未完成改造，工况参数接入2家，试点企业11家接入数据，地市均接入企业污染物数据。         山东：地市已接入污染物数据，工况数据接入395家。         浙江：现场端改造完成94%，试点接入数据263家企业，工况数据接入239家。         江苏：现场端3家企业改造完毕，镇江已接入污染物数据。         广西：现场端66家企业改造联网，试点接入数据103家企业，省平台已接入企业数据。         四川：现场端120家企业改造联网，试点接入数据120家企业，全省已接入企业数据。 各省督办进度：         河北：部署升级中，尚未开通；         山东：督办已部署，尚未开通；         浙江：督办已开通，督办规则开启，督办记录未产生，已联系研发正在处理；         江苏：督办尚未部署；         广西：督办已开通，督办规则开启，督办记录产生，页面上不显示，已联系研发正在处理；         四川：督办已开通，督办规则开启，已开通联网异常和数据缺失督办； |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到20封邮件，遗留9封，4月共收到43封邮件，遗留13封。 二、邮件回访：本周回访6封，问题解决5封，及时处理5封，处理满意5封，一封未回复。 |  |
| 软件bug | 本周共收到12个服务单，已处5个，遗留5个，提交研发bug单2个，遗留2个。     bug历史遗留8（已提交任务单），合计15个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到4个需求单，提交研发4个，已处理0个，撤销1个，历史遗留13个，合计16个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 环保部组人力增补、南京人力增补沟通 2. 郭睿离职补充、四川新增补充 3. 上饶、北京、珠海、吉安、鄂州、四川等人员招聘沟通 4. 3月合同事项表 5. 宝鸡文理学院校园招聘 6. 达内IT专场招聘会 7. 目前人力情况及点位情况给魏总汇报 8. 三门峡续签事宜沟通 9. 淮北矿业回款跟踪 10. Linux 运维笔试题2套，沟通人力用于人员招聘中、 11. 与财务沟通关于GPS的合同事项确认问题 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省典型行业试点工作推进-重点：各省督办保障 3. 部门1-3月工作量表（分区域）终版 4. 陕西理工大学校园招聘 5. 部门4月绩效考核 6. 平凉市入河排污口动态监管系统技术方案 7. 珠海运维标一拖二 8. 企业级365服务投标文件的审核 | | |

高杰 2021 年4月16日