|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区4月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 4月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 四川试点行业的动态管控及工况参数的对接 2. 四川省试点情况的统计分析 3. 眉山sql数据库问题处理 4. 凉山管理端和企业端培训 5. 乐山4.9号培训管理端及电子督办培训，试点行业工作情况汇报省厅 6. 云南网络问题处理，已恢复 7. 贵阳市现场检查企业设备，站房标准是否合规，数据一致性 8. 六盘水数据共享箱部署 9. 贵州移动卡掉线问题处理 10. 大区配合四川升级4.2补丁 |
| 遗留问题 | 1. 玉溪迁云还有一些小问题（入库问题） |
| 改进措施 | 暂无 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 攀枝花环保局国控运维项目沟通，目前客户正在申请费用 2. 西昌三峰环保发电有限公司、遂宁川能能源有限公司、泸州川能环保能源发电有限公司、射洪川能环保有限公司、成都三峰环保发电有限公司、重庆丰盛三峰环保发电有限公司、攀枝花旺能环保能源有限公司365服务合同签订 3. 万州三峰、御临三峰、泸州兴炉、成都三峰峰、大理三峰控事宜沟通，目前成都三峰基本已经确定，可以进行合同签订 4. 大理三峰和三台中科培训合同签订 5. 三峰集团企业级软件沟通，先给客户提供资料，客户和领导沟通后再确定，目前资料还没有整理好。 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 配合环科院进行数据分析 2. 乐山项目的招投标 3. 齐东奇的工作对接 4. 企业端和管理端培训视频的录制 5. 四川4.2电子督办的相关事宜 6. 重庆同步两平台重点企业的基本信息 7. 重庆排查系统培训、开展排查工作 8. 重庆项目续签、验收等（5.6月份，没定时间，现在应该是在招投标 9. 贵阳市现场巡检 10. 贵阳市合同续签事宜 11. 四川省的网络攻防演练 12. 四川省及各地市的支持协调 13. 云贵川渝大区各地区的工作情况统计了解 14. 配合客户做好四川试点工作的推进 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 无 |
| 月度目标跟进计划 | 1. 贵州州省国控运维项目需续签事宜跟进 2. 御临三峰、万州三峰和成都三峰风控事宜跟进 3. 攀钢集团污染源监控软件跟进 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |