2021年第18周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、鄂州1人李磊回绝**本周推荐：**1、珠海2人：罗健，进一步客户现场面试，郑隆权回绝2、鄂州2人，耿伟浩推送至人力，曾亮技术面试中3、西安1人，等待吴明双确认**六省试点及环保部专项招聘：**无1. **入职**

无1. **转正**

无1. **离职**

离职3人：、淮北（罗晨）、江苏省厅（黄茹伟）、珠海（蒋晨）待离职3人：北京（贾梓琦）、吉安（高宇）、鄂州（宋青松） |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. HJ212-2017版本修订编写及修订说明        完成
2. 整理数据传输政策与文档编辑        完成
3. 监控中心全部业务上云        30%
4. 4.2mongodb集群磁盘满负荷运行问题排查处理        完成
5. 完善交换运维脚本        80%
6. 与专家组确定关于污染物连续排放监测参与环境管理的判定        完成
7. 协调辽宁省鞍山市系统数据不入库问题        完成
8. 部级4.2需求开发进展跟踪        80%
9. 对垃圾焚烧标记规则花脸稿进行建议        完成
10. 对瀚蓝工业服务（赣州）有限公司所检查的问题进行汇总及报告编写        完成
11. 编写浦湘公司数据分析的报告大纲        完成
12. 4月份涉水企业数据导出        完成
13. 自动监控检查异常线索        完成
 |  |
| 培训工作 | 1. 总结4月30日之前太原、广州、宁波、淮安培训的情况，形成图文结合的涵盖整个培训过程及效果展示的软文资料，为下周公众号上进行再次培训产品推销做软文初稿的准备工作。
2. 5月10日出差威海进行培训的差前准备工作：了解客户数据情况，对应培训课件准备。
 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：** 无**江西区县版软件：**无**企业版软件：**无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 山西污染源自动监控动态综合管理平台建设方案V3.0
2. 北京运维的评分标准
3. 乐山运维投标文件一拖二
4. 太原国控运维方案的完善
5. 运维及巡检评分标准的汇总情况
 |  |
| 合同评审 | **本周评审12份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同11份（32.52w）：**◆服务运营部-云贵川渝何帮业2B两份①大理三峰再生能源发电有限公司-企业自动监控业务培训1.5w②三台中科再生能源有限公司-企业自动监控业务培训1.5w◆服务运营部-京津冀鲁李红燕2B一份①天津绿色动力再生能源有限公司-企业环保365服务+增值服务3.6w秦喜红2B两份①中节能（盐山）环保能源有限公司-值守新签0.98w②金乡盛运环保电力有限公司-值守续签1.96w王志文2B一份①中节能（即墨）环保能源有限公司-值守续签2.94w◆服务运营部-苏皖沪焦晓东2B一份①阜南绿色东方环保能源有限公司-值守续签0.98w黄啸2B一份①六安三峰环保发电有限公司-数采仪销售2.2w◆服务运营部-粤桂湘琼鄂毛活文2B一份①襄阳恩菲环保能源有限公司-值守续签2.94w刘祥辉协议一份①光大环保（中国）有限公司-重点污染源自动监控远程值守服务（365值守服务） 框架协议刘坤2B一份①瀚蓝（佛山）工业环境服务有限公司-自动监控管理风险防控技术服务10w◆服务运营部-辽吉黑蒙王国帅2B一份①吉林省鑫祥有限责任公司-值守续签3.92w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 |  |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到9封邮件，遗留4封，5月共收到9封邮件，遗留4封。二、邮件回访：本周回访5封，问题解决4封，及时处理4封，处理满意4封，一封未回复。 |  |
| 软件bug |  本周共收到6个服务单，已处3个，遗留2个，提交研发bug单1个，遗留1个。bug历史遗留15（已提交任务单），合计18个 |  |
| 软件需求 |    本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，撤销0个，历史遗留17个，合计18个 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 鄂州、南京、晋城、北京、珠海等招聘沟通
2. 湖南省服务改进计划跟踪
3. 鄂州离职人员相关事宜处理
4. 山东、湖南、安徽三省服务情况与钟总沟通
5. 淮北矿业回款跟踪
6. 淮北市局续签跟踪
7. 江苏省4.2事宜协调
8. 环保部张伟亮离职事宜跟踪
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 六省典型行业试点工作推进-重点：各省督办保障
3. 内蒙省4.2升级相关事宜支持
4. 湖南、安徽、内蒙相关人员培训
5. 4月人员招聘及空缺表
6. 4月合同事项表
7. 人员与合同对应追踪
8. 鄂州离职人员相关事宜处理
9. 乐山运维投标文件一拖二
10. 企业级365服务投标文件的审核
11. 山西污染源自动监控动态综合管理平台建设方案修改
12. 运维及巡检评分标准的汇总情况完善
 |

 高杰 2021 年5月8 日