2021年第18周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、鄂州1人李磊回绝 **本周推荐：** 1、珠海2人：罗健，进一步客户现场面试，郑隆权回绝 2、鄂州2人，耿伟浩推送至人力，曾亮技术面试中 3、西安1人，等待吴明双确认  **六省试点及环保部专项招聘：**  无   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   离职3人：、淮北（罗晨）、江苏省厅（黄茹伟）、珠海（蒋晨）  待离职3人：北京（贾梓琦）、吉安（高宇）、鄂州（宋青松） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. HJ212-2017版本修订编写及修订说明        完成 2. 整理数据传输政策与文档编辑        完成 3. 监控中心全部业务上云        30% 4. 4.2mongodb集群磁盘满负荷运行问题排查处理        完成 5. 完善交换运维脚本        80% 6. 与专家组确定关于污染物连续排放监测参与环境管理的判定        完成 7. 协调辽宁省鞍山市系统数据不入库问题        完成 8. 部级4.2需求开发进展跟踪        80% 9. 对垃圾焚烧标记规则花脸稿进行建议        完成 10. 对瀚蓝工业服务（赣州）有限公司所检查的问题进行汇总及报告编写        完成 11. 编写浦湘公司数据分析的报告大纲        完成 12. 4月份涉水企业数据导出        完成 13. 自动监控检查异常线索        完成 |  |
| 培训工作 | 1. 总结4月30日之前太原、广州、宁波、淮安培训的情况，形成图文结合的涵盖整个培训过程及效果展示的软文资料，为下周公众号上进行再次培训产品推销做软文初稿的准备工作。 2. 5月10日出差威海进行培训的差前准备工作：了解客户数据情况，对应培训课件准备。 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  无  **江西区县版软件：**  无  **企业版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 山西污染源自动监控动态综合管理平台建设方案V3.0 2. 北京运维的评分标准 3. 乐山运维投标文件一拖二 4. 太原国控运维方案的完善 5. 运维及巡检评分标准的汇总情况 |  |
| 合同评审 | **本周评审12份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同11份（32.52w）：** ◆服务运营部-云贵川渝 何帮业2B两份 ①大理三峰再生能源发电有限公司-企业自动监控业务培训1.5w ②三台中科再生能源有限公司-企业自动监控业务培训1.5w ◆服务运营部-京津冀鲁 李红燕2B一份 ①天津绿色动力再生能源有限公司-企业环保365服务+增值服务3.6w 秦喜红2B两份 ①中节能（盐山）环保能源有限公司-值守新签0.98w ②金乡盛运环保电力有限公司-值守续签1.96w 王志文2B一份 ①中节能（即墨）环保能源有限公司-值守续签2.94w ◆服务运营部-苏皖沪 焦晓东2B一份 ①阜南绿色东方环保能源有限公司-值守续签0.98w 黄啸2B一份 ①六安三峰环保发电有限公司-数采仪销售2.2w ◆服务运营部-粤桂湘琼鄂 毛活文2B一份 ①襄阳恩菲环保能源有限公司-值守续签2.94w 刘祥辉协议一份 ①光大环保（中国）有限公司-重点污染源自动监控远程值守服务（365值守服务） 框架协议 刘坤2B一份 ①瀚蓝（佛山）工业环境服务有限公司-自动监控管理风险防控技术服务10w ◆服务运营部-辽吉黑蒙 王国帅2B一份 ①吉林省鑫祥有限责任公司-值守续签3.92w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 |  |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到9封邮件，遗留4封，5月共收到9封邮件，遗留4封。 二、邮件回访：本周回访5封，问题解决4封，及时处理4封，处理满意4封，一封未回复。 |  |
| 软件bug | 本周共收到6个服务单，已处3个，遗留2个，提交研发bug单1个，遗留1个。bug历史遗留15（已提交任务单），合计18个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，撤销0个，历史遗留17个，合计18个 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 鄂州、南京、晋城、北京、珠海等招聘沟通 2. 湖南省服务改进计划跟踪 3. 鄂州离职人员相关事宜处理 4. 山东、湖南、安徽三省服务情况与钟总沟通 5. 淮北矿业回款跟踪 6. 淮北市局续签跟踪 7. 江苏省4.2事宜协调 8. 环保部张伟亮离职事宜跟踪 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省典型行业试点工作推进-重点：各省督办保障 3. 内蒙省4.2升级相关事宜支持 4. 湖南、安徽、内蒙相关人员培训 5. 4月人员招聘及空缺表 6. 4月合同事项表 7. 人员与合同对应追踪 8. 鄂州离职人员相关事宜处理 9. 乐山运维投标文件一拖二 10. 企业级365服务投标文件的审核 11. 山西污染源自动监控动态综合管理平台建设方案修改 12. 运维及巡检评分标准的汇总情况完善 | | |

高杰 2021 年5月8 日