2021年第23周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 企业端后续使用保障工作； 2. 长春市视频会议系统升级保障工作； 3. 与长春市新换届各级主管领导洽谈工作与后期合作方向； 4. 内蒙古4.2升级协调沟通工作及方案整改工作； 5. 内蒙古21年运维招标协调组织工作； 6. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 7. 处理未回款的企业及单位的相关问题； 8. 长春局办会议技术支持工作。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 企业端后续使用保障工作； | 已完成 |  |
| 长春市视频会议系统升级保障工作； | 阶段性工作已完成 |  |
| 内蒙古4.2升级协调沟通工作及方案整改工作； | 阶段性工作已完成 | 服务器配置信息待反馈 |
| 内蒙古21年运维招标协调组织工作； | 已完成 |  |
| 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； | 已完成 |  |
| 处理未回款的企业及单位的相关问题； | 已完成 |  |
| 长春局办会议技术支持工作。 | 已完成 |  |
| 与长春市新换届各级主管领导洽谈工作与后期合作方向 | 已完成 |  |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 企业端后续使用保障工作； 2. 长春市视频会议系统升级保障工作； 3. 内蒙4.2升级工作及运维招投标工作的持续关注； 4. 吉林省4.2简绍工作； 5. 长春市运维合同续签工作的推进，新换届领导已沟通完成待签定合同； 6. 巴盟回款催促工作。 | | |

编制人：高磊 2021年06月04日