2021年第28周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、新疆2人，石志刚、何超凡回绝 2、海南2人李可培回绝、王和顺20号入职海口（先去交接工作，然后再回公司培训） **本周推荐：** 1、泰州1人钱云 技术面试中 2、南京运维2人胡华超、吴倩技术面试中。 **六省试点及环保部专项招聘：**  无   1. **入职**   2人 张宽、钟俊 鄂州巡检；   1. **转正**   无   1. **离职**   离职1人：孙剑锋，已办理。   1. **外派**   外派开始：          华裕贇 已办          简识帆 待办 外派结束：刘怡 已办 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        给三个课题组提供试点行业数据        完成 2        按新规则统计焚烧飞灰、渗滤液填报情况        完成 3        协助于总查询执法局现场检查相关企业信息        完成 4        垃圾焚烧基本信息已填报，但还是“缺”协调处理        完成 5        和史主任沟通新联网企业退出监管，又重新纳入问题（修改排查系统）        完成  6        4.2管理端升级        完成 7        招待华南所谢博士，讨论垃圾焚烧辅助系统开发需求        完成 8        和研发确定验收文档研发部门编制需求及时间节点        完成 9        给评估中心周盼、王婧统计典型行业工作进展        完成 10        交换流处理及分析部署        完成 11        4.2管理端小时数据问题        完成 12        在信息中心运维系统中完善本月运维工作        完成 13        自动监控与基础数据库系统运行环境要求案编制        完成 14        4.2 部级交换上新增两个sqlserver抽数任务        完成 15        调度平台核实数据后是否需要省级确认问题        完成 |  |
| 培训工作 | 1.出差吉安市为曾广咏签单的遂川县首创环保能源公司进行垃圾焚烧业务培训。  2.出差宁波市为王超签单的宁波中科绿色动力环保有限公司进行培训的差前准备工作：了解客户情况，数据整理，课件准备。  3.线上远程为秦喜红签单的光大环保能源(献县)有限公司进行垃圾焚烧培训。 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  安徽省绩溪县向阳纸业有公司7.15日8点废水排放口COD超标  **江西区县版软件：**  无  **企业版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1、光大环保能源(三亚)有限公司数据采集传输仪标书审核  2、珠海经济技术开发区污染源自动监控设施日常巡查技术服务项目一拖二 3、四川省信息中心运维的评分规则 4、广元运维招投标相关事宜 5、晋中运维招投标相关事宜 |  |
| 合同评审 | **本周评审20份，其中服务运营部2G合同4份（94.76w），2B合同14份（217.34w）：** 宋雪迎2B两份 ①西华首创环保能源有限公司-续签值守1.96w ②睢县首创环保能源有限公司-续签值守1.96w 何帮业2B两份2G一份 ①中机眉山再生能源有限公司-续签值守2.46w ②成都德锦源科技有限公司-数据采集仪代理协议变更 ③贵阳市生态环境保护综合行政执法支队-贵阳市污染源自动监控技术服务项目17.88w（预审） ④成都威斯特再生能源有限公司-值守+培训5.52w（作废重走） 李红燕2B一份 ①天津世纪洪胜机电产品有限公司-数采仪2W 黄于明2G一份 ①厦门市生态环境保护综合执法支队-2021年厦门市污染源自动监控平台项目49.88W 胡逍2B一份 ①湖南世纪天源环保技术有限公司-数采仪升级改造技术服务2w 兰志刚采购一份 ①佛山市科的气体化工有限公司-采购标气5409.31 段尧2G两份 ①太原罗克佳华工业有限公司-山西省环境监控中心平台数据共享接口技术服务合同7w ②太原罗克佳华工业有限公司-山西省环境监控中心平台运行维护合同20w 曾广咏2B一份 ①江西乐联环保能源有限公司-值守新签0.98w 毛活文2B一份 ①石门海创环境工程有限责任公司-数采仪2.2w 唐欢龙2B两份 ①肇东北控环境再生能源有限公司-值守新签0.98w ②肇东北控环境再生能源有限公司-数采仪2.2w 黄啸2B一份 ①六安三峰环保发电有限公司-数采仪天线0.3w（无合同） 卞欢2B一份 ①西安天创环保科技有限公司-值守新签0.98w（暂缓） 刘希鑫2B一份 ①光大环保（中国）有限公司-2021生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据传输运维服务192w 徐欣2B一份 ①陕西宇穆环境工程有限公司-数采仪1.8w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | 无 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到9封邮件，遗留3封，七月共收到21封邮件，遗留4封。 二、邮件回访：本周回访6封，问题解决6封，及时处理6封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到5个服务单，已处4个，遗留1个，提交研发bug单3个，遗留3个。     bug历史遗留18（已提交任务单），合计22个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，撤销0个，历史遗留21个，合计22个 |  |
| 部门管理&其他 | 无 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省&平台事业部省份工作推进-重点：各省督办保障、安徽部署、湖南部署； 3. 广元运维一拖二 4. 奇瑞项目招投标 5. 企业级365服务投标文件的审核 | | |

高杰 2021 年7月16日