2021年第27周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、长沙运维1人阳文韬7.6周二入职西安 2、泰州朱军回绝，高峰（计划月中入职有风险，人力安排重新找） **本周推荐：** 1、海南服务3人，陈光耀回绝，李可培技术面试中，薛万丙取消面试。 2、鄂州巡检钟俊下周一7.12入职西安培训。 3、新疆2人，石志刚、何超凡技术面试中。 **六省试点及环保部专项招聘：**  无   1. **入职**   2人 本部马根于、长沙运维阳文韬   1. **转正**   无   1. **离职**   离职1人：孙剑锋。 待离职3人： 纪广、杨辛、林嘉良 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1        监控中心全部业务上云        70% 2        垃圾焚烧辅助系统华南所        长期规划工作 3        对目前督办存在的问题，进行排查及问题反馈        长期规划工作 4        重点排污单位自动监控弄虚作假查处典型案例（新闻通稿）的编写工作        长期规划工作 5        自动化工具研发需求以及功能确定        60% 6        生猪养殖带来的生态环境问题并提出解决意见        进行中 7        编写入河排污口信息监督管理体系大纲        进行中 8        对垃圾焚烧企业（青岛环境再生能源有限公司）进行现场培训        完成 9        统计各省垃圾焚烧企业飞灰填报情况        完成 10        协调处理垃圾焚烧MongoDB上线问题        80% 11        处理执法局领导反馈的软件问题（黑榜、垃圾焚烧 ）        完成 12        垃圾焚烧督办核实        完成 13        天津垃圾焚烧培训ppt制作        完成 14        王志刚培训        进行中 15        根据王婧要求，修改“专家解读”        完成 16        垃圾焚烧交换补丁升级        完成 17        "四川移动端标记测试安徽云平台服务地址更改"        完成 18        测试部与地市路由是否通畅        完成 19        协助执法研究部课题组前往宁波亚洲造纸企业、河北三河发电企业开展比对监测        完成 20        评估中心7月垃圾焚烧培训        完成 21        开展严重超标调度平台第二季度超标黑榜企业的整改及处置信息的人工审核工作        进行中 22        向嵌入式部门进行三大行业标记规则的培训        完成 23        评估中心参加网络安全座谈会        完成 24        每周典型行业工作进展统计        完成 25        关于2021年排污单位自动监控排查工作有关事项的函内容新增        完成 |  |
| 培训工作 | 1. 出差青岛市为青岛环境再生能源公司进行垃圾焚烧业务培训。 2. 出差吉安市为遂川县首创环保能源公司进行培训的差前准备工作：了解客户情况，数据整理，课件准备。 3. 为于总准备其下周前往青岛参加评估中心组织集中培训的课件资料。 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  无  **江西区县版软件：**  无  **企业版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 山西省运维一拖二标书（已中标） 2. 光大城乡再生能源(钟祥)有限公司365服务标书审查 3. 奇瑞招投标相关事宜 4. 攀钢污染源自动监控数据管理平台建设\_方案修改 5. 四川省信息中心运维的评分规则 6. 珠海高栏港巡检评分规则 |  |
| 合同评审 | **本周评审17份，其中服务运营部2G合同3份（99.22w），2B合同13份（37.66w）：** 唐欢龙2G一份 ①内蒙古自治区环境在线监控中心-内蒙古重点污染源自动监控与基础数据库系统运行28.9w 黄啸2B两份 ①六安三峰环保发电有限公司-数采仪2.2w ②太和县天楹环保能源有限公司-数采仪1.95w 秦喜红2B一份 ①光大环保能源（故城）有限公司-培训2.58w 曾广咏2B两份 ①上海布雄实业有限公司-数采仪维修1.9w ②北京帕莫瑞科技有限公司-数采仪维修0.71w 刘祥辉2B一份 ①惠州绿色动力再生能源有限公司-值守续签3.92w 段尧2B一份 ①山西环科鸿昌环保设备贸易有限公司-数采仪1.73W 黄于明2B一份 ①瀚蓝（安溪）固废处理有限公司-企业风控360项目 14.16w 王萨采购一份 ①华为软件技术有限公司-云服务器采购18652.8 庄丹凤2B一份 ①福州市保罗再生资源开发有限公司-值守续签0.98w 李志兵2G一份 ①上海市环境监测中心-重点污染源自动监控维护23.9w 王志文2B一份 ①沂水沂清环保能源有限公司-值守续签1.96w 贺浩2G一份 ①四川省生态环境保护综合行政执法总队-污染源自动监控系统数据维护项目46.4w 李红燕2B一份 ①广饶康恒环保能源有限公司-值守新签0.98w 杨浩2B一份 ①大同富乔垃圾焚烧发电有限公司-值守续签2.94w 刘希鑫2B一份 ①广东泰和清环保科技有限公司-数采仪1台1.65w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | 无 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到11封邮件，遗留4封，6月共收到37封邮件，遗留2封，七月共收到12封邮件，遗留4封。 二、邮件回访：本周回访7封，问题解决7封，及时处理7封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到7个服务单，已处3个，遗留4个，提交研发bug单5个，遗留5个。     bug历史遗留16（已提交任务单），合计25个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，撤销0个，历史遗留22个，合计24个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 南京、本部、珠海、鄂州、广州、宿州、泰州、长沙等招聘沟通 2. 陆兴福事宜处理（留用建议、社保沟通等） 3. 广州人员安排及招聘沟通 4. 集团软件合同事项确认及激励方案沟通 5. 6月合同事项表 6. 人员与合同对应最新情况梳理，并跟踪营销管理部、服务运营部级、第一平台事业部、第三平台事业部 7. 科技部项目对接 8. 新人培训及后续安排沟通 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省&平台事业部省份工作推进-重点：各省督办保障、安徽部署、湖南部署； 3. 珠海高栏港巡检一拖二 4. 奇瑞项目招投标 5. 企业级365服务投标文件的审核 6. 南京运维投标一拖二 | | |

高杰 2021 年7月9日