2021年第34周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 企业端后续使用保障工作；
2. 稳步推进内蒙古4.2升级工作，并指导完成升级方案；
3. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作；
4. 跟进长春新需求功能研发；
5. 跟进辽宁省运维项目申报工作；
6. 解答区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询；
7. 现场检查。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 企业端后续使用保障工作 | 已完成 |  |
| 稳步推进内蒙古4.2升级工作，并指导完成升级方案 | 阶段性工作已完成 |  |
| 区域内365值守续签工作与数采定销售工作 | 已完成 |  |
| 跟进长春新需求功能研发 | 阶段性工作已完成 | 下周部署测试 |
| 跟进辽宁省运维项目申报工作； | 阶段性工作已完成 | 填报入库申请表 |
| 解答区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询。 | 阶段性工作已完成 |  |
| 现场检查 | 已完成 |  |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 企业端后续使用保障工作；
2. 跟进内蒙4.2升级工作；
3. 巴盟回款催促工作；
4. 跟进长春电子督办新功能研发工作。
5. 区域内数采仪推广工作。
6. 中督保障工作。
 |

 编制人：高磊 2021年08月20日