2021年第37周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、广州运维：伍耿 9月15日（周三）入职广州办事处，十一之后到西安参加入职培训。**本周推荐：**1、汕头运维候选人王小珊9月24日入职。2、本部3人,2人拒绝，**六省试点及环保部专项招聘：**无1. **入职**

3人，周王星（ 泰州）； 王冲 （孝感）； 伍耿（广州） 。1. **转正**

1人，珠海市局简识帆1. **离职**

本周离职李天奇（部服务），待离职：新余渝水区（刘瑜）、新疆（刘文超） |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 推送8.7-8.4的小时水数据与日数据至数仓        进行中
2. 无锡云平台行政区划同步问题,配合查询显示同步成功，但行政区划未下发问题        进行中
3. 根据评估中心技术委员会意见修改用电监控技术指南的编制说明        完成
4. 参加执法局关于河北试点行业数据分析会议        进行中
5. 梳理4.2完善的需求        完成
6. 内蒙古4.2培训ppt制作        进行中
7. 给水泥课题组提供山东数据        进行中
8. 验收最终时间确定9月23日，并找到3个专家参加本次验收         完成
9. 收集用电、工况两指南的征求意见，并做初步回复        进行中
10. 污染源自动监控（监测）系统数据传输标准修订任务书合同审批及签字盖章        进行中
11. 污染源监管APP操作手册PPT编制        完成
12. 按照征求意见修改自动监测设备标记规则        完成
13. 根据评估中心技术委员会的会议要求，协助编制关键工况参数联网技术指南的汇编说明        完成
14. 进行典型行业月报数据统计        完成
15. 编写环办标征函〔2021〕25号回复意见        完成
16. 浙江试点环保部三阶段试点数据统计协调        进行中
17. 编写国发软件的说明        完成
18. 编写4.2升级说明        完成
19. 冬奥会70城市自动监控数据情况（各省份）        完成
20. 2020-2021年火电企业二氧化碳数据        完成
21. 垃圾焚烧企业NOx 5-9月份数据正态分布        完成
22. 长江经济带化工企业情况        完成
23. 水泥行业7月至9月数据        完成
24. 山东省试点工作分析报告         完成
 |  |
| 培训工作 | 1. 出差德州为光大环保（故城）有限公司进行培训。
2. 2.7月至9月期间相关培训客户远程咨询及答疑支持。
3. 用电及关键工况参数联网监控技术指南的持续学习
 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：** 绩溪县城建污水处理有限公司  2021-09-15 07:00 处理水排放口 掉线**江西区县版软件：**无**企业版软件：**无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 江苏天长环保科技有限公司的DICT联盟（除5G消息与物联网联盟外）应答文件
2. 南京六合茉莉绿色能源有限公司2\*500T/d垃圾焚烧炉烟气无人值守系统365服务标书审核
3. 广西固定污染源自动监控平台升级建设申报项目
4. 浙江运维投标招标文件及评分标准的编写
5. 攀钢污染源自动监控数据管理平台建设项目完善
6. 企业级365服务投标文件的审核
7. 段尧陪标资料相关事宜
 |  |
| 合同评审 | 本周评审22份，其中服务运营部2G合同1份（28.5w），2B合同19份（37.94w）：郭攀新泰市德润电气有限公司-数采仪2.2W王志文成武德润环保能源有限公司-值守续签0.98w蔚阳余热发电股份有限公司-值守续签1.96w烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司-值守续签1.96w中节能（莱西）环保能源有限公司-值守续签1.96w秦喜红石家庄嘉盛新能源有限公司-值守新签0.98w杜强强光大城乡再生能源（萧县）有限公司-值守新签0.2w光大城乡再生能源（萧县）有限公司-值守续签1.96w吴明双2G一份（营销）西安市环境监理处-西安市国发V3.1污染源自动监控软件平台运维，污染源现场端技术支持项目44.78w何帮业罗平海创环保科技有限责任公司-值守新签0.98w保山海创环保科技有限责任公司-值守新签0.98w仁怀中电环保发电有限公司-值守新签1.96w宋雪迎濮阳高能生物能源有限公司-值守续签1.96w郭攀兰州丰泉环保电力有限公司-数采仪6.6w黄于明福州沪榕海环再生能源有限公司-值守+培训4.54w新源（中国）环境科技有限责任公司-远程培训0.98w（无合同）贺浩2G一份广元市生态环境局-广元市生态环境局污染源自动监控服务项目购销合同28.5w刘祥辉海口中电环保发电有限公司-数采仪维修0.91w李红燕上海英凡环保科技有限公司-数采仪1.65w山东曹县圣元环保电力有限公司-值守新签0.98w张春梅福泉海创环保科技有限责任公司-数采仪4.2w公司2G一份生态环境部环境工程评估中心-污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准（修订HJ 212-2017）0.6w |  |
| 软件部署升级 | 辽宁通讯升级剩余3个（无法远程） |  |
| 4.2专项实施 | 1、浙江升级后问题处理支持2、各省4.2.2升级对接3、山东省部署5个省（） |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到10封邮件，遗留5封，九月共收到28封邮件，遗留5封。二、邮件回访：本周回访5封，问题解决5封，及时处理5封。 |  |
| 软件bug |      本周共收到2个服务单，已处1个，遗留1个，提交研发bug单1个，遗留1个。    bug历史遗留26（已提交任务单），合计28个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到10个需求单，提交研发10个，已处理0个，撤销0个，历史遗留25个，合计35个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 本部、孝感、西安、环保部、吉安、汕头、值守、风控等招聘沟通
2. 汕头人员相关事宜协调
3. 4.2升级推进
4. 4.2升级沟通会（与研发）
5. 品保组质量周例会
6. 环保部验收服务报告审核
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 六省&平台事业部省份工作推进-重点：北京、内蒙部、安徽部署保障支持及联调；
3. Mongodb培训考核
4. 4.2.2版本升级支持及保障
5. 广西固定污染源自动监控平台升级建设申报项目完善
6. 企业级365服务投标文件的审核
7. 贵州省运维一拖二
8. 浙江省运维一拖二
 |

 高杰 2021 年9月18日