2021年第38周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作 |
| **1、机会跟进情况：**   * 粤桂湘琼鄂：  1. 未提交周报。  * 浙闽赣：  1. 浙江省运维投标工作。 2. 到期催款工作。 3. 江西三地市方案完善。  * 辽吉黑蒙：  1. 进一步催足了解巴盟回款工作及新一年运维续签工作。 2. 跟进辽宁省厅运维项目，报送相关资料；  * 晋豫陕：  1. 未提交周报。  * 云贵川渝：  1. 昆明三峰再生能源发电有限公司、光大城乡再生能源（绵竹）有限公司、广元博能再生能源有限公司续签沟通，广元博能再生能源有限公司合同已经走完评审。其他两家在给领导汇报沟通。 2. 攀钢集团自动监控平台初审后的问题修改。 3. 贵州省国控运维沟通，目前云上贵州已经准备询价流程了，预计10份可以签订  * 京津冀鲁：  1. 未提交周报  * 宁青甘新藏  1. 无。  * 苏皖沪：  1. 未提交周报 |
| 二、公共管理 |
| 1. 人员情况：截止本周服务运营部共服193人（管理20人、新人18人（未转正）、内勤2人、产品4人，培训2人），驻地138人，外派40人。 2. 人员动态：  * **面试：**   1. 本部3人，1人拒绝，1人推送至人力,1人周日入职。 * **入职情况：**  1. 1人，王晓珊（汕头）  * **转正：**   无   * **离职：**   本周离职新余渝水区（刘瑜）、新疆（刘文超）。   1. 培训情况： 2. 出差郑州为郑州东兴环保能源有限公司进行培训的差前准备工作 3. 内蒙古全省培训（4.2系统、数采仪、非现场监管）的公司内部试讲的指导支持 4. 梳理4季度培训客户市场及后续拓展计划 5. 持续学习用电及关键工况参数联网监控技术指南。 6. 环保部服务： 7. 给水泥课题组提供数据        完成 8. 收集用电、工况两指南的征求意见，并做初步回复        进行中 9. 污染源自动监控（监测）系统数据传输标准修订任务书合同审批及签字盖章        完成 10. 浙江试点环保部三阶段试点数据统计协调        完成 11. 部自动监控运维项目验收PPT编制及汇报最终验收        完成 12. 212-2017版本修订        完成 13. 内蒙古培训课件修改        进行中 14. 测算自动监控安装和运维市场规模        进行中 15. 执法局执法检查数据查询        进行中 16. 执法局执法检查异常线索        完成 17. 合同评审：   **本周评审11份，其中服务运营部2G合同2份（54.8w），2B合同9份（172.51w）；本周服务运营部新增合同额123.93万元,截止本周服务运营共签订合同4433.40万，任务完成率98.52%：**  刘晋   1. 徐州鑫盛润环保能源有限公司-值守续签2.94w   张超   1. 酒泉海创环保能源有限责任公司-值守新签0.98w   郭攀   1. 光大绿色环保城乡再生能源(临洮)有限公司-值守新签0.98w   刘坤   1. 珠海康恒环保有限公司-风控156w   徐欣   1. 陕西宇穆环境工程有限公司-数采仪安装0.46w（无合同）   刘希鑫   1. 上海英凡环保科技有限公司-数采仪4.65w 2. 长沙市生态环境保护综合行政执法局-长沙市污染源自动监控管理服务39.8w   秦喜红   1. 石家庄厦能炘环保科技有限公司-值守续签1.96w   张敏   1. 广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局-广西环境保护税涉税信息共享平台(环保端)运维服务15w   刘祥辉   1. 兴宁康恒环保能源有限公司-培训2.58w   何帮业   1. 广元博能再生能源有限公司-值守续签1.96w 2. 售前支持： 3. 广西固定污染源自动监控平台升级建设申报项目完善 4. 攀钢污染源自动监控数据管理平台建设项目\_初步设计方案修改 5. 企业级365服务投标文件的审核 6. 整理21年招投标相关文件。 7. 其他： 8. 本部、西安、环保部、吉安、汕头、值守、风控等招聘沟通 9. Mongodb培训考核（20%） 10. 截止8月底应收款催款及跟踪、汇总 11. 9月绩效考核 12. 榆林市4.2系统部署协调 13. 人员与合同对应情况跟踪 14. 4.2系统部署升级： 15. 六省目前进展情况：  * 河北、山东、浙江、广西、四川、江苏已部署联调完成。 * 安徽：升级4.2.2版本，芜湖、合肥、宿州升级完成。其余地市正在升级。 * 湖南：本周无进展。 * 内蒙：省厅+10地市服务器到位，1地市未到位，省厅正在调试中，呼和浩特、包头、兴安、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯、乌海、阿拉善基本部署完成，呼伦贝尔、赤峰、锡林郭勒尚未部署。 * 北京：部分模块正在部署中，进度80%。  1. 4.2.2升级进度  * 河北：省厅正在升级90%，地市升级完成2个，正在升级1个； * 山东：省厅升级完成，地市16个，升级完成5个，正在升级6个； * 浙江：升级完成； * 江苏：省厅未升级，地市13个，升级完成9个，正在升级4个； * 广西：升级进度70%； * 四川：客户向部里反馈，9月22号开始升级。 * 安徽：升级4.2.2版本，芜湖、合肥、宿州、芜湖升级完成。其余地市正在升级。  1. 试点企业接入情况：  * 河北：常规因子接入301(301)家；工况接入196(200)家；监测标记283家；标记（人工）289家。 * 江苏：常规因子接入239(239)家；工况接入213(214)家；监测标记238家；标记（人工）153家。 * 浙江：常规因子接入261(263)家；工况接入161(162)家；监测标记261家；标记（人工）257家。 * 山东：常规因子接入457(457)家；工况接入409(409)家；监测标记456家；标记（人工）376家。 * 广西：常规因子接入102(102)家；工况接入78(78)家；监测标记86家；标记（人工）99家。 * 四川：常规因子接入182(182)家；工况接入121(121)家；监测标记182家；标记（人工）180家。  1. 各省督办进度：  * 山东、四川、广西、江苏、浙江、河北：短信均已开启。 * 广西开通微信，浙江微信正在调试。 |
| 三、企业服务 |
| 1. 基本情况：截止9月23日企业云服务关注人数66813; 9月17日至9月23日新增关注用户189人。 2. 本周处理环保云服务咨询40人次,回复消息总数191。 3. 共值守602企业,1456个监控点 |
| 四、下周计划工作 |
| 1. 六省&平台事业部省份工作推进-重点：北京、内蒙部、安徽部署保障支持及联调； 2. Mongodb培训考核 3. 4.2.2版本升级支持及保障 4. 9月销售提成分配 5. 已到期未续签合同同步及跟踪 6. 国庆值班安排 7. 企业级365服务投标文件的审核 8. 贵州省运维一拖二 9. 浙江省运维一拖二 |

王 芳

2021年9月28日

**附件1：培训情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月重点工作总结 | 重点事项 | 详细内容 | 完成情况 | 下周工作计划 |
| 培训 | 新员工培训 | 王晓珊：学习政策法规和平台讲解 | 正在进行 |  |
| 周王星：4.2 平台学习汇报，未通过，还需要加强；并学习3.2平台 | 正在进行 |  |
| 王冲：现场端巡检流程细节整理与学习汇报，汇报通过 | 正在进行 | 回驻地 |
| 主管培训 | 各大区驻地运维工程师第四季度目标的收集与个别大区反馈 | 已经完成 |  |
| 技能考核 | 9月培训考核结果公布 | 正在进行 |  |
| 学习型组织建设 | 影响思考的本能思维梳理并完善视频 | 已经完成 | 下周公布 |
| 推广协助 | 推广协助 | 舟山风控360的报告撰写 | 已经完成 |  |
| 商讨康恒平台后期的开发进度 | 正在进行 |  |
| 对接康恒报表需求 | 已经完成 |  |
| 千万团队宣传海报制作 | 已经完成 |  |

**附件2：新人学习情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **姓名** | **性别** | **入职时间** | **学习结束时间** | **学习进度** | **学习状态** | **综合情况** | **方向** |
| 泰州 | 周王星 | 男 | 9月13日 |  | 4.2部署与平台学习 | 学习认真、善于钻研 | 主动沟通能力强，态度积极，但基础相对差，部署中问题多 |  |
| 本部 | 张文凯 | 男 | 9月10日 |  | 4.3部署与平台学习 | 学习认真、目标明确 | 学习能力还行，但学习的深入性还需要引导和加强 |  |
| 孝感 | 王冲 | 男 | 9月13日 | 9月25日 | 现场端政策 | 学习认真，比较积极 | 学习方法、汇总能力、表达能力等需要提升 |  |