2021年第41周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 无  **本周推荐：** 1、本部2人，1人已推送人力，1人待定  **六省试点及环保部专项招聘：**  无   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   离职2人：新余渝水区（刘瑜）、天津（张宽） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 企业端发布关于举办2021年第2期生活垃圾焚烧发电行业环境管理培训班的通知        完成 2. 河北典型行业工作进展数据        完成 3. 试点各省反馈问题及解决方案更新        完成 4. 部门各自业务工作数据，并形成工作指导书，综合展示平台点位偏离，联系研发处理       进行中 5. 掉线企业多问题协调处理        完成 6. 办公厅物联网标准征求意见回复        完成 7. 垃圾焚烧企业端验证码登陆问题处理        完成 8. 39城市督办未发送问题处理        完成 9. 4.2交换集群，mongodb集群，管理端升级        完成 10. 云平台行政区划问题处理        完成 11. 整理风控报告的完成情况，制定并完善风控项目现场检查流程        完成 12. 论文《火电、水泥、造纸行业标记规则的现状与发展》框架搭建与完善        完成 13. 数仓数据补录        完成 14. 交换任务掉线与mongodb数据节点掉线处理        完成 15. HJ212数据传输协议草案编写与完善        完成 16. 调度平台问题处理        完成 17. 三个行业公众号内容梳理        完成 18. 历史数据推送        完成 |  |
| 培训工作 | 1. 出差云南昭通为华西能源环保电力（昭通）有限公司进行培训 2. 为金华雅境再生能源有限公司进行远程线上培训 3. .完成下周为洛阳环洛再生能源有限公司进行培训的差前准备工作 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  嘉禾纺织有限公司2021-10-08 07:00 废水排放口掉线  绩溪县南郊垃圾处理有限公司 2021-10-11 10:00 废水排放口 超标  绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 2021-10-11 01:00 废水排放口 掉线  **江西区县版软件：**  区县版系统外网访问模块不了问题处理  **企业版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 天津市政务信息化项目运行维护方案初稿 2. 海南运维招投标工作，评分标准及标书一拖二 3. 光大环保能源(三亚)有限公司一二期数采仪通讯服务标书审核修改 4. 连云港自动监控系统定制化项目相关配合事宜 5. 移动执法方案预算项目配合事宜 6. 汇总整理招投标项目目录 |  |
| 合同评审 | 本周评审29份，其中服务运营部2G合同1份（18.7w），2B合同27份（91.16w）： 刘祥辉 广东万为控制技术有限公司-数采仪1.73w 兴宁康恒环保能源有限公司-数采仪2w 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司-DTU1.75w 庄丹凤 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司-数采仪4.4w 福建保罗环保能源有限公司-数采仪4.4w 张超 华西能源张掖生物质发电有限公司-值守新签0.98w 何帮业 四川能投邻水环保发电有限公司-值守新签1.96   成都星云智联科技有限公司-攀钢污染源自动监控数据管理平台专业分包实施合同（预审） 内江高能环境生物质能有限公司-值守新签1.96w 唐欢龙 内蒙古凡动网络科技有限公司-数采仪1.73w 牙克石市中林宏宇环保科技有限公司-数采仪0.75w 库尔勒三峰广翰能源开发有限公司-值守续签0.98w 刘希鑫 深圳市天楹环保能源有限公司-数采仪6.3w 光大环保（中国）有限公司-2021年光大国际环境监控平台技术开发服务合同12w 光大水务（深圳）有限公司-2021年光大国际环境监控平台技术开发服务合同12w 光大绿色环保管理（深圳）有限公司-2021年光大国际环境监控平台技术开发服务合同12w 曾广咏 株洲中车机电科技有限公司-数采仪2w 光大环保能源（修水）有限公司-值守续签3.92w 王国帅 延吉天楹环保能源有限公司-数采仪2.1w 延吉天楹环保能源有限公司-值守续签1.96w  磐石海创环保科技有限责任公司-数采仪2.28w 秦喜红 中节能（曲周）环保能源有限公司-值守新签1.96w 中节能（行唐）环保能源有限公司-值守新签1.96w 胡逍 中南大学湘雅三医院-数采仪2.2w 周凯 连云港晨兴环保产业有限公司-值守续签4.9w 王志文 莒南天楹环保能源有限公司-值守续签1.96w 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司-值守续签0.98w 山东省济南生态环境监测中心-山东省济南生态环境监测中心重点污染源自动监控系统运维服务（2021年）18.7w（上年度考核通过原合同续约） 王萨 江苏天楹环保能源有限公司-集团软件试用协议 |  |
| 软件部署升级 |  |  |
| 4.2专项实施 | 各省4.2.2升级对接 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到16封邮件，遗留2封，九月共收到41封邮件，遗留一封，十月共收到16封邮件，遗留2封。 二、邮件回访：本周回访14封，问题解决14封，及时处理14封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到2个服务单，已处2个，遗留0个，提交研发bug单4个，遗留4个。     bug历史遗留26（已提交任务单），合计30个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理1个，撤销0个，历史遗留30个，合计30个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 本部、西安、环保部、吉安、天津、风控等招聘沟通 2. Mongodb培训考核（90%） 3. 截止8月底应收款催款及跟踪、汇总签字并提交财务 4. 2G订货单流程讨论 5. 企业品质保障组周会议 6. 企业服务组作业指导书评审 7. 安徽各点位运维情况了解，根据销售意见安排运维改进事宜 8. 1月起已经审未归档合同梳理及催促 9. 水气证书培训事宜协调 10. 2021年可签订合同预测事宜安排 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省&平台事业部省份工作推进-重点：北京、内蒙古、安徽部署保障支持及联调； 3. Mongodb培训考核 4. 4.2.2版本升级问题对接保障 5. 9月合同事项表 6. 10月部门绩效 7. 70城市冬奥会保障动员会议 8. 企业级365服务投标文件的审核 9. 浙江省运维一拖二 | | |

高杰 2021 年10月15日