2021年第39周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 曲周中节能 、行唐中节能 值守。（秦喜红） 2. 东营三峰365服务续签（王志文） 3. 北京中科首期款开票，天津1家数采仪移机，红桥区企业端培训（李红燕） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 北京运维4.2系统部署（石补天） | 环境部署 | 部署完成，网络带宽不够，系统访问不了 |
| 天津运维项目申报 | 运维方案提交 | 费用批复比较困难 |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 北京4.2系统部署。 2. 北京中科集团软件开发。 | | |

此处填写编制人 李红燕 2021 年10月15日