2022年第2周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 无  **本周推荐：**   1. 南京技术服务工程师：尚蔚，2月10号入职西安培训； 2. 江西上栗县1人，2月9日入职； 3. 乌鲁木齐周鹏推送至人力南京推送1人，待面试； 4. 本部2人（应届生储备），2月中旬入职。   **六省试点及环保部专项招聘：**  无   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   汕头魏宝吟提出离职，离职时间2022.1.26。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 对接广东、上海两地推进排查工作进度        进行中 2. 与大气联合攻关中心对接地方自建数据和用电监控数据        进行中 3. 深入分析比对监测结果，为比对监测论文的撰写做准备        完成 4. 电厂烟气排放连续监测系统比对监测研究        进行中 5. 碳中和、碳达峰相关资料汇总        进行中 6. 根据大数据同事要求在4.2mongo数据库导出相应企业的数据        完成 7. 传输有效率 全国重点源系统 和70城市传输率系统程序迁移        完成 8. 4.2管理端这一周出现多次访问速度慢等问题，排查后发现服务器程序部署过多，导致主机内存不够用，解决方法为迁移程序至新一批次服务器        程序迁移完成，待网络开通后切换 9. 北京数据问题协助，协助在部级交换topic中查找数据不解析还是解析不入库问题        完成 10. 部交换集群磁盘扩容        完成 11. 根据现有的数据进行分析，对严重超标数据规则进行完善        进行中 12. 关于重点单位自动监控排查和联网进展情况的报告        完成 13. 排查过程中各类企业明细数据统计        完成 14. 有效传输率各地市问题回复        完成 15. 84城市城市有效传输率结果统计分析        完成 16. 84城市传输统计及超标情况模板        完成 17. 70城市非重点已联网企业清单        完成 18. 84城市企业数量 统计          完成 19. 冬奥会保障70城市有效传输率结果统计分析        完成 20. 冬奥会保障84城市有效传输率结果        完成 21. 钢铁玻璃污水处理厂企业数        完成 |  |
| 培训工作 | 1. 完成对景德镇乐联公司的线上培训 2. 全程参与中华环保联合会组织的线上集中培训 3. 培训产品2022年度上半年市场推广及实施计划 4. 排查系统异议反馈审核处理工作。（进行中） |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  无  **江西区县版软件：**  无  **企业版软件：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1、九江市在线监控平台服务及第四方监理服务招投标工作 2、宜春市袁州区在线监控平台服务及第四方监理服务招投标工作 3、刘希鑫来宾市污染源建设项目招投标相关工作 4、企业级365服务投标文件的审核 5、4.2定制相关项目的基础方案的相关会议 6、辽宁省重点排污单位自动监控非现场监管支撑服务招标文件编写 7、何帮业物联网接入平台的相关方案 8、王萨企业级相关方案的配合工作。 9、于总自动监控平台建设相关工作的配合 |  |
| 合同评审 | **本周评审16份，其中服务运营部2G合同1份（29.6w），2B合同15份（37.09w）：** 曾广咏 企业环保365服务（灵山县金利亚环保科技有限公司）19600.00 萍乡市固定污染源在线监测执法 技术咨询服务296000.00         陈磊1 企业环保365服务（江苏圣元环保电力有限公司）续19600.00 企业环保365服务（太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司）续29400.00 数采仪1台（安徽大恒鑫环境科技有限公司）15500.00 陈磊2 企业环保365服务（永嘉绿色动力再生能源有限公司）续19600.00 何帮业 企业环保365服务（        云南绿色能源有限公司）续29400.00 企业环保365服务（重庆市武隆区三峰新能源发电有限公司9800.00 李红燕 企业环保365服务（山东郓城圣元环保电力有限公司）续29400.00 李惠惠 数采仪3台（上海密亚科技有限公司）66000.00 刘祥辉 数采仪2台（广东万为-惠州绿色动力环保有限公司）34600.00 刘跃 企业环保365服务（枞阳海创环保科技有限责任公司）9800.00 宋雪迎 企业环保365服务（郸城县康恒再生能源有限公司）9800.00 王超 企业环保365服务（宁波世茂能源股份有限公司）续29400.00 王志文 企业环保365服务（青岛环境再生能源有限公司）续29400.00 黄于明 企业环保365服务（漳州市圣元环保电力有限公司）续19600.00 |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | 试点省份升级进度（1123补丁包）： 河北：省级升级完成，地市正在升级。 江苏：本周切换4.2下周升级。 浙江：升级完成。 山东：升级完成8个地市其余正在升级。 广西：升级完成。 四川：未升级，计划下周升级。 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到55封邮件，遗留9封，十二月共收到28封邮件，遗留1封，一月共收到71封邮件，遗留16封。 二、邮件回访：本周回访16封，问题解决16封，及时处理16封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到2个服务单，已处1个，遗留1个，提交研发bug单2个，遗留2个。   bug历史遗留28（已提交任务单），合计31个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，撤销0个，历史遗留36个，合计37个 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 乌鲁木齐招聘沟通；江苏省人员入职相关问题沟通； 2. 上栗县人员面试、培训及入职问题确定； 3. 三门峡项目事宜沟通； 4. 汕头人员后续安排跟踪（杜旭煌正在持续跟踪中，魏宝吟已确定1.26离职）； 5. 有效传输率事宜跟踪； 6. 12月份合同事项表； 7. 部门任务完成情况梳理，与财务对接数据（已完成第一遍核对） 8. 光大及婺源伟明合同事宜说明沟通 9. 4.2方案会议 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 六省&平台事业部省份工作推进 ； 3. 4.2.2版本升级问题对接保障； 4. 部门任务完成情况梳理，与财务对接数据（根据财务管理报表完成第二遍核对）； 5. 冬奥会保障相关工作； 6. 有效传输率事宜跟踪； 7. 服务项目管理增加2022年份事宜协调； 8. 4.2定制相关项目的基础方案； 9. 刘希鑫来宾市污染源建设项目招投标相关工作； 10. 九江市在线监控平台服务及第四方监理服务招投标工作； 11. 宜春市袁州区在线监控平台服务及第四方监理服务招投标工作； 12. 刘希鑫来宾市污染源建设项目招投标相关工作； 13. 企业级365服务投标文件的审核。 | | |

高杰 2022 年1月14日