2022年第8周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、九江市运维李杰回绝2、四川运维1人回绝**本周推荐：** 1、成都2个人，李正磊和曾杨洋技术面试中2、镇江李景鹏推送至人力处1. 入职
2. 孟丹（四川省厅）2.28入职
3. 严江博（上栗县）3月2号入职西安
4. **转正**

无1. **离职**

本部机动人员郭昌本周离职；待离职4人：苏州柳旺、新沂市何海洋、四川省厅齐东奇、镇江张健提出离职。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 冬奥会70城市污染物排放量变化趋势        完成
2. 长流程钢铁企业排放量数据        完成
3. 与大气联合攻关中心对接自动监控数据相关事宜        完成
4. 2021年VOCs数据情况更新        完成
5. 自动监控数据覆盖情况、排放情况、监控时长及超标情况        进行中
6. 非现场监管执法服务平台-统计分析模块问题        完成
7. 李晓亮—环境规划院管理所，2021年所有在线监控数据需求        进行中
8. 2021年钢铁企业在线数据（日数据+小时数据）需求        进行中
9. 执法局河北用电数据需求        进行中
10. 垃圾焚烧地标和国标超标数据测算分析        完成
11. 自动监控与排污许可进展报告        完成
12. 每日大气司数据明细        进行中
13. 四川 宁夏 广西 辽宁 贵州有效传输率问题处理        完成
14. 分析提供重点保障区域联网 督办数据        完成
15. 典型行业VOCs在线监控存在的问题及改进建议        进行中
16. 部级执法证件培训班- 内容审核        进行中
17. 火电厂烟气比对监测投稿论文修改        进行中
18. 自动监测数据失真分析        完成
19. 工业园区污水处理厂现状和研究探讨        完成
20. 39城市、70城市、典型行业督办情况统计        完成
21. 70城市超标情况、联网情况统计        完成
22. 冬奥会空气质量保障总结报告-电子督办部分        完成
23. zabbix使用指导文档        完成
24. 有效传输率网站白名单添加        完成
25. 重点区域超标电子督办每日原因分类汇总        完成
 |  |
| 培训工作 | 1. 出差浙江绍兴进行培训
2. 培训产品内容更新，实施安排等（进行中）
3. 公司年会排练工作
 |  |
| 售前技术支持 | 1、宁夏染污源在线监测数据在非现场执法监管中的应用课题研究方案2、安康市重点污染源自动监控的升级改造及运维方案调整修改3、企业级365服务投标文件的审核4、段尧运城市重点污染源能力升级建设方案初稿5、中节能（即墨）环保能源有限公司重点排污单位数据远程值守响应文件检查6、四川省智慧执法的方案的相关会议7、4.2重点污染源升级方案完善 |  |
| 合同评审 | **本周评审18份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同18份（42.305w）：**陈磊1数据采集仪1台（无锡风石信息技术有限公司）17300.00数据采集仪升级维护（无锡惠联垃圾热电有限公司）15000.00高磊辽宁省经销垃圾焚烧专版数据采集仪（沈阳碧海环保科技有限公司）何帮业企业环保365服务（楚雄东方新能源环保有限公司）续19600.00黄于明三号炉烟气数采仪程序升级（瀚蓝（晋江）固废处理有限公司）5350.00企业环保365服务（漳州市圣元环保电力有限公司）续19600.00李惠惠数据采集仪1台（福建荣华检测检验有限公司）6800.00毛活文企业环保365服务（        瀚蓝（黄石）固废处理有限公司）续29400.00企业环保365服务（仙桃绿色东方环保发电有限公司）续19600.00秦喜红企业环保365服务（中节能（安平）环保能源有限公司）45400.00宋雪迎企业环保365服务（城发环保能源（鹤壁）有限公司）续19600.00企业环保365服务（上蔡县康恒环保能源有限公司）两年19600.00王超企业环保365服务（湖州南太湖环保能源有限公司）续49000.00王国帅企业环保365服务（吉林市双嘉环保能源利用有限公司）续29400.00企业环保365服务（榆树市鸿大环保电力有限公司）续2年19600.00王卫忠企业环保365服务（扬州天楹环保能源有限公司）续19600.00庄丹凤企业环保365服务（瀚蓝（安溪）固废处理有限公司）续29400.00企业环保365服务（瀚蓝（晋江）固废处理有限公司）续58800.00 |  |
| 软件部署升级 | 0208补丁包：河北：河北沧州、省厅未升级，其余已升级。江苏：升级完成。浙江：升级完成。山东：已完成6个地市，其余地市正在升级。        广西：升级完成。四川：已完成16个地市，6个地市正在升级。 |  |
| 4.2专项实施 | 无 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到27封邮件，遗留4封，一月共收到153封邮件，遗留5封，二月共收到116封邮件，遗留9封。二、邮件回访：本周回访5封，问题解决5封，及时处理5封。 |  |
| 软件bug |    本周共收到1个服务单，已处0个，遗留1个，提交研发bug单4个，遗留3个。    bug历史遗留28（已提交任务单），合计32个 |  |
| 软件需求 |     本周共收到5个需求单，提交研发5个，已处理0个，撤销0个，历史遗留32个，合计37个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 四川人员增补
2. 上栗县、九江市、四川招聘沟通
3. 离职人员沟通（张健、何海洋、郭昌）
4. 事业部&营销管理部工作量签字并提交财务
5. 与钟总、李兴、陈磊等沟通安徽省、六安运维事宜
6. 2月提成分配
7. 冬奥会70城市保障事宜名单汇总并提交于总
8. 2月部门绩效考核
9. 人员与合同对应情况梳理（50%）
10. 部门工作讨论会
11. 湖南省4.2切换数据迁移事宜协调
12. 2月不签合同备案表
13. 新人培训情况跟踪
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 4.2升级省份推进 ；
2. 4.2.2版本升级问题对接保障；
3. 残奥会保障相关工作；
4. 人员与合同对应情况梳理；
5. 2月合同事项确认；
6. 安徽省运维工作与事业部、研发人员沟通会；
7. 宁夏染污源在线监测数据在非现场执法监管中的应用课题研究方案；
8. 安康市重点污染源自动监控的升级改造及运维方案调整修改；
9. 企业级365服务投标文件的审核；
10. 九江市招投标工作事宜；
11. 袁州区招投标工作事宜；
12. 安康市自动监控相关能力建设项目方案。
 |

 高杰 2022 年2月25日