2022年第7周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作 |
| **1、机会跟进情况：**   * 粤桂湘琼鄂：  1. 海南运维项目沟通，预约下周拜访客户。 2. 广西来宾项目沟通。  * 浙闽赣：  1. 上饶招投标启动工作。 2. 人员招聘培训工作。 3. 萍乡技术服务实施工作。 4. 九江实施准备工作。  * 辽吉黑蒙：  1. 黑龙江省项目推进工作； 2. 辽宁省4.2升级事项协调工作； 3. 吉林省4.2升级工作，升级方案已出；  * 晋豫陕：  1. 陕西安康与马骉进行市场推广。 2. 山西运城进行数据处理服务市场推广。 3. 山西省厅进行沟通后续工作，数据融合推广。 4. 山西晋中进行市场推广。  * 云贵川渝：  1. 贵阳市自动监控运维方案修改，已经提交给客户 2. 到期值守企业续签沟通，中节能毕节环保能源有限公司合同已经确定；重庆三峰御临环保发电有限公司、楚雄东方新能源环保有限公司、大理三峰再生能源发电有限公司、成都邓双海诺尔环保发电有限公司合同已经发给客户 3. 贵州省自动监控平台服务采购项目沟通，下周拜访客户 4. 巴中市自动监控运维服务沟通，下周重新修改方案提交给客户 5. 峨眉山环保局自动监控服务方案提交，峨眉山环保局计划纳入其他项目一起进行。  * 京津冀鲁：  1. 衡水中节能值守续签，深州首创值守新签（河北秦喜红） 2. 2个废水监控点365服务试用；西青运维服务报价。补签（李红燕）。  * 宁青甘新藏  1. 未提交周报。  * 苏皖沪：  1. 苏州远程服务问题沟通 2. 扬州服务合同沟通。 3. 新沂、镇江服务情况沟通。 |
| 二、公共管理 |
| 1. 人员情况：截止本周服务运营部共服193人（管理20人、新人10人（未转正）、内勤2人、产品4人，培训2人），驻地140人，外派41人。 2. 人员动态：  * **面试：**   1. 九江市运维李杰推送至人力   2. 四川运维1人约现场面见   3. 北京1人，下周入职   4. 上栗县1人，技术面试中。 * **入职情况：**  1. 4人，本部应届生储备  * **转正：**   无   * **离职：**   4人：苏州柳旺、新沂市何海洋、四川省厅齐东奇、镇江张健提出离职   1. 培训情况： 2. 完成对山西客户的线上培训 3. 下周出差浙江绍兴进行培训的差前准备工作 4. 培训产品内容更新，实施安排等（进行中） 5. 公司年会排练工作（进行中）。 6. 环保部服务：   (1)面向执法局牛处每日更新重点保障区域数据        进行中  (2)面向评估中心赵晓宏主任每日更新重点保障区域数据        进行中  (3)评估中心数据推送问题协调        完成  (4)编制部信息化项目申报书        完成  (5)冬奥会70城市污染物排放量变化趋势        进行中  (6)长流程钢铁企业排放量数据        进行中  (7)与大气联合攻关中心对接自动监控数据相关事宜        进行中  (8)用电监控数据统计分析        完成  (9)2021年VOCs数据情况更新        进行中  (10)自动监控数据覆盖情况、排放情况、监控时长及超标情况        进行中  (11)简报-冬奥会保障70城市涉气企业数据传输简报2月12日——2月20日。        完成  (12)与执法局对接每日简报疑问内容和表动情况        完成  (13)简报-冬奥会保障70城市涉气企业电子督办简报2月12日——2月20日。        完成  (14)根据大数据同事要求导出或推送数据        完成  (15)配合调试交换平台TX\_22开头的topic无数据问题，并将此topic纳入至监控工具        完成  (16)将公司新的访问网站地址纳入zabbix监控        完成  (17)Gogs平台风险排查        完成  (18)协助驻地及365服务同事反馈的普通企业端账号问题排查反馈        完成  (19)垃圾焚烧企业端和管理端问题排查处理反馈        完成  (20)70城市督办平台无法正常跳转至垃圾焚烧管理端问题排查处理        完成   1. 合同评审：   **本周评审22份，其中服务运营部2G合同0份（0w），2B合同20份（42.78w）；本周服务运营部新增合同额46.56万元,截止本周服务运营共签订合同757.18万：**  曾广咏  (1)企业环保365服务（光大环保能源（九江）有限公司）续2年58800  段尧  (2)企业环保365服务（长治首钢生物质能源有限公司）续19600  高磊  (3)企业环保365服务（沈阳新基环保有限公司）续39200  郭效金  (4)企业环保365服务（防城港中科绿色能源有限公司）续9800  何帮业  (5)企业环保365服务（海诺尔（宜宾）环保发电有限公司）续2新1  32400  (6)企业环保365服务（中节能（毕节）环保能源有限公司）续19600  (7)代理销售市州自动监控系统运行维护（远程维护）（四川明昊润能科技有限公司）  李方  (8)数据采集仪2套GPS模块（江苏明浩辰现代供应链有限公司）1600  李惠惠  (9)数采仪GPS模块（厦门格瑞斯特-阳朔深能城市环境服务有限公司）2400无合同  刘晋  (10)企业环保365服务（新沂高能环保能源有限公司）续19600  (11)数采仪DTU板（常熟市科迪博仪表电器有限公司）6800  刘坤  (12)数采仪GPS模块（上海英凡环保科技有限公司）2400无合同  刘祥辉  (13)企业环保365服务（瀚蓝（饶平）固废处理有限公司）续9800  秦喜红  (14)企业环保365服务（深州首创环保能源有限公司）19600  (15)企业环保365服务（中节能（衡水）环保能源有限公司）续19600  (16)企业环保365服务（迁安德清环保能源有限公司）19600  茹彬  (17)阿里云服务器磁盘空间升级（阿里云计算有限公司）1211.33采购  宋雪迎  (18)企业环保365服务（城发环保能源（汝南）有限公司）续2年39200  (19)企业环保365服务（长垣川能环保能源发电有限公司）续29400  肖建卫  (20)企业环保365服务（瀚蓝（万载）固废处理有限公司）续19600  张抱一  (21)企业环保365服务（上海电气环保热电（南通）有限公司）续39200  张云山  企业环保365服务（浦江三峰环保能源有限公司）续19600   1. 售前支持： 2. 安康市重点污染源自动监控的升级改造及运维方案调整修改 3. 山西省运城市重点污染源自动监控系统的升级改造方案初版 4. 《基于人工智能的非现场监管工程应用示范项目》项目申报方案 5. 基于物联网的特定行业（火电、水泥、造纸）的污染物排放预警及管控申报方案 6. 建设污染源排放绩效评估考核体系的示范工程申报方案 7. 上饶市运维及监理评分标准的修改 8. 宁夏染污源在线监测数据在非现场执法监管中的应用课题研究方案初稿 9. 其他： 10. 镇江、新沂、徐州人员增补 11. 上栗县、北京市、四川招聘沟通 12. 离职人员沟通 13. 事业部&营销管理部工作量签字（还差钟总签字） |
| 三、企业服务 |
| 1、基本情况：截止2月10日企业云服务关注人数83157，2月4日至2月10日新增关注用户784人。  2、本周处理环保云服务咨询179人次,回复消息总数833。  3、共值守680企业,1628个监控点 |
| 四、下周计划工作 |
| 1. 4.2带升级省份推进 ； 2. 4.2.2版本升级问题对接保障； 3. 冬奥会保障相关工作； 4. 事业部&营销管理部工作量钟总签字并提交财务 5. 宁夏染污源在线监测数据在非现场执法监管中的应用课题研究方案 6. 安康市重点污染源自动监控的升级改造及运维方案调整修改 7. 企业级365服务投标文件的审核 8. 九江市招投标工作事宜 9. 袁州区招投标工作事宜 10. 安康市自动监控相关能力建设项目方案 |

王 芳

2022年2月20日

**附件1：培训情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月重点工作总结 | 重点事项 | 详细内容 | 完成情况 | 下周工作计划 |
| 培训 | 新员工培训 | 王鹏、梁佳庆、曹宇帆：部署3.2平台与3.2平台模块 内容 | 正在进行 | 下周一讲解模块内容 |
| 尚蔚：4.2 平台部署与4.2 平台学习 | 正在进行 | 下周一讲解 |
| 冯哲、侯自福、王杨伟辰、刘豪：3.2平台部署 | 完成 | 下周一学习平台内容与通讯、交换 |
| 培训管理 | 细化各季度培训工作重点与目标 | 完成 |  |
| 业务提升考试的阅卷、统计、安排补考 | 完成 |  |
| 垃圾焚烧知识点梳理 | 完成 |  |
| 引导4.2 部署操作手册的问题汇总、解决与文档完善 | 完成 |  |
| 推广 | 客户合作 | 代理商和风控的合作模式探讨 | 完成 |  |
| 产品 | “自动监控管理体系”建设产品的需求沟通 | 正在进行 |  |
| 上海环城风控检查 | 完成 |  |
| 上海环境、上海康恒客户拜访 | 完成 |  |
| 质量 | 参与质量阶段总结会议 | 完成 |  |

**附件2：新人学习情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **姓名** | **性别** | **入职时间** | **学习结束时间** | **学习方向** | **学习状态** | **综合情况** |
| 本部（实习生） | 曹宇帆 | 男 | 12月20日 | 1月20日 | 3.2 |  |  |
| 南京 | 尚蔚 | 男 | 2.10 |  | 4.2 | 积极，能主动沟通 | 但学习能力一般，总结能力差，思路混乱 |
| 新疆 | 周鹏 | 男 | 2.8 |  | 3.2 | 踏实，积极 | 学习的细节知识点记不住，需要加强巩固 |
| 本部（实习生） | 梁佳庆 | 男 | 2.8 |  | 3.2+4.2 | 沟通能力不错，有一定的主动性 | 稍外向，学习条理性比较强 |
| 本部（实习生） | 冯哲 | 男 | 2.15 |  | 3.2+4.2 | 主动咨询，学习积极 | 稍外向，具体的学习能力还需考量 |
| 本部（实习生） | 侯自富 | 男 | 2.15 |  | 3.2+4.2 | 自信，学习进度快，比较认真 | 但细节掌握不牢固 |
| 本部（实习生） | 刘豪 | 男 | 2.16 |  | 3.2+4.2 | 学习认真，比较细致 | 基础一般，学习较慢 |
| 本部（实习生） | 王杨伟辰 | 男 | 2.16 |  | 3.2+4.2 | 相对认真 | 基础一般，学习较慢 |