2022年第21周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| **1、机会跟进情况：*** 粤桂湘琼鄂：
1. 广东项目方案修改。
2. 光大项目张工、沈工沟通。
3. 珠海斗门巡检项目合同盖章、发票寄出。
4. 广西来宾在线监控项目合同评审、修改。
* 浙闽赣：
1. 圣元集团服务需求沟通与调研。
2. 瀚蓝阶段性风控汇总、验收准备工作、下轮签约沟通启动。
3. 乐平服务沟通。
4. 上饶签约已实施开展准备。
* 辽吉黑蒙：
1. 黑龙江省4.2升级部署前服务器资源调配及网络整改工作；
2. 辽宁省4.2正式上线后软件问题处理、软件功能解答、整理及协调事项工作和项目推进工作；
3. 内蒙4.2切换协调、部署等工作督促工作及非现场监管项目介入；
4. 鄂尔多斯驻地运维项目商务洽谈工作及招聘工
* 晋豫陕：
1. 山西晋中市场推广。
2. 山西临汾与市场开发人员进行调研及推广。
3. 山西长治市场开发人员进行调研及推广。
4. 山西运城市场开发人员进行调研及推广。
* 云贵川渝：
1. 巴中市国控运维沟通，今年的费用比较少，可以做一个远程运维，预计12万元
2. 贵州省4.2升级销售合同修改，重新签订，采购合同已经起草好，预计下周签订
3. 达州佳境、内江海诺尔、昆明鑫兴泽值守合同签订
4. 四川尚净诚数采仪代理合同签订。。
* 京津冀鲁：
1. 北京1家365服务续签。（李红燕）
* 宁青甘新藏
1. 平凉海创365服务跟进。
* 苏皖沪：
1. 未提交周报。
 |
| 二、公共管理 |
| 1. 人员情况：截止本周服务运营部共服203人（管理20人、新人24人（未转正）、内勤2人、产品4人，培训2人），驻地143人，外派39人。
2. 人员动态：
* **面试：**
	1. 本部linux运维1人，预计6月9号入职；
	2. 凉山州1人，候选人找到其他公司拒绝。
	3. 天津2人，已拒绝；
	4. 本部招投标2人，1人拒绝，1人下周刘辉总2面；
	5. 本部应届生储备1人，6月6日入职；
	6. 新疆自治区2人，1人拒绝，1人田文文6月1日入职；
	7. 乌鲁木齐市1人，暂定6月6日入职。
* **入职情况：**
1. 无
* **转正：**

无* **离职：**

离职2人：广东伍耿、长沙吴兴龙待离职2人：乌鲁木齐祁珊、珠海金湾区王海超1. 培训情况：
2. 出差江西赣州为兴国县华赣环境有限公司进行培训
3. 环保部服务：

本周共计22项工作，20项已完成，2项工作未完成。1. 查询江苏盐城、无锡全年即时率，地市企业数量汇总和详情显示不一致问题
2. 89城市超标情况统计
3. 合同评审：

本周评审21份，其中服务运营部2G合同3份（73.91w），2B合同16份（33.42w）；本周服务运营部新增合同额95.37 万元,截止本周服务运营共签订合同2325.46万,年度任务目标完成率33.22%。1. 售前支持：
2. 中国光大环境（集团）有限公司安全与环境管理信息系统标书
3. 攀枝花市生态环境局重点污染源自动监控运维服务采购项目标书-技术部分（其他公司的）审核
4. 关于启动孝感市污染源自动监控平台运维及自动监控监督检查技术服务及重点排污单位用电用能监控设施建设项目的报告
5. 辽宁省生态环境厅重点排污单位自动监控与基础数据库V4.2系统入河排污口自动监控及视频监控扩展方案
6. 内蒙古在线运维评分
7. 其他：
8. 斗门、乌鲁木齐、本部人员招聘沟通
9. 呼和浩特人员增补
10. 本部linux人员面试、天津人员面试、招投标人员面试
11. ITSS资料编写（5%）
12. 环保部课题验收资料（已完成2020、2021年）
13. 粤桂湘琼鄂、浙闽赣大区沟通会议
14. 上栗县人员安排跟进
15. 5月部门绩效考核
16. 国发系统部署移交清单事宜定稿；
17. 内蒙事宜沟通会议及相关事宜协调
18. 江苏提成事宜协调
 |
| 三、企业服务 |
| (一)值守服务：* 基本情况：截止5月26日企业云服务关注人数90108，5月20日至5月26日新增关注用户562人。
* 本周处理环保云服务咨询236人次,回复消息总数776。
* 共值守734企业,1733个监控点

（二）质量检查：待添加 |
| 四、下周计划工作 |
| 1. 4.2升级省份推进 -内蒙；
2. 4.2.2版本升级问题对接保障；
3. 报表试用事宜跟踪；
4. 合同续签情况、人员与合同对应情况跟踪；
5. ITSS事宜分配、编写；
6. 部门运维规范会议；
7. 宁夏非现场检查相关项目申请方案；
 |

 王 芳

 2022年5月29日

**附件1：培训情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月重点工作总结 | 重点事项 | 详细内容 | 完成情况 | 下周工作计划 |
| 培训 | 新员工培训 | 姚文龙4.2平台讲课（未通过） | 正在进行 |  |
| 培训 | 组织公司内部垃圾焚烧培训 | 完成 |  |
| 文化 | 大区”读书分享“跟进与视频的修改、完善 | 完成 | 下周公布 |
| “阳明心学”核心人员学习启动 | 完成 |  |
| 培训管理 | 统计5月份考试成绩并公布，及统计上报 | 正在进行 |  |
| 主管图书快递的跟踪与处理报销发票事宜 | 正在进行 |  |
| 推广协助 | 产品 |  非现场产品宣传片的剪辑 | 正在进行 |  |
| 风控项目报告的输出 |  |  |
| 节后风控实施的安排与沟通 |  |  |
| 风控内部培训开展、质量会议 | 正在进行 |  |

**附件2：新人学习情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **姓名** | **性别** | **入职时间** | **学习结束时间** | **学习方向** | **学习状态** | **综合情况** |
| 凉山 | 梁佳妮 | 女 | 4.22 |  | 4.2 | 学习认真、踏实，比较内向 | 思路清晰，学习细致，表达能力较好，学习知识需要融会贯通 |
| 实习生 | 姚文龙 | 男 | 5.5 | 5月30日 | 4.2 | 学习认真、踏实，比较内向 | 主动沟通能力需要加强，其他待观察 |