|  |
| --- |
| **《川云贵渝大区6月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 5月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1、乐山设备参数调度，动态管控升级，超标留样企业现场端改造，区县执法的专项检查配合调度数据。2.重庆验收资料准备。4、四川配合污水处理厂出报告、函等；配合各地系统解决问题（策略（目前完成3个）、漏洞、补丁等）。5.攀枝花APP需求对接（目前完成80%）6.攀枝花4A单点（提交）7.贵州省项目验收完成7.四川动态管控升级（跟踪、处理），8.四川4.2补丁升级9.贵阳与大数据中心对接项目。10.四川省污水处理厂督办试行 |
| 遗留问题 | 1.四川数据库迁移遗留问题2.广元服务器统一重启 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 攀钢集团自动监控平台技术方案确定，预计6月底可以签订合同
2. 贵阳市国控运维方案和大数据局沟通，目前还没有确定，合同签订预计在7月份以后了。 （7月份大数据局才进行项目增补流程）
3. 遂宁市运维事宜沟通，目前等待上办公室会议。
4. 巴中市运维事宜沟通，今年的钱比较紧张，可以先进行远程。
5. 贵州省4.2升级项目，合同已经签订，现在需要进行实施。
6. 攀枝花国控运维项目已经中标，预计6月底可以进行合同签订
 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1.乐山废水企业自动采样器升级调度，设备参数调度等2.重庆续签合同、验收跟踪。3.四川剩余10个策略待开通，整理准备验收资料5.攀枝花APP收尾工作；6.四川数据库迁移遗留问题处理；7.四川污水处理厂督办问题；7.广元服务器重启。8.贵阳准备验收资料。 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 1、四川省21各地市州智慧执法地市搭建执勤备勤中心项目沟通，目前已经完成绵阳、德阳、乐山、泸州、资阳的沟通，需要尽快准备项目方案给客户进行汇报2、贵州省国控运维合同跟进3、贵阳市国控运维合同跟进4、贵州省4.2升级项目实施5、遂宁市国控运维项目跟进6、攀枝花国控运维项目合同签订7、凉山州国控运维项目跟进 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |