2022年第31周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 365服务推广。 2.平凉部分区县运维合同签订。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏处理平台缺失数据，查看4号传输率情况。 - 协助公司处理宁夏4.2云督办及数据统计问题。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 联系部里同事处理酒泉传输有效率系统打不开问题。 - 找向彪、梦唐凯处理甘肃企业端账号管理配置外网地址的打开无数据问题。 - 处理酒泉肃北西钒科技工作人员无法登陆企业环保云服务问题。 - 处理陇南机房停电服务器重启之后 平台无数据问题。 - 陇南市企业数据监控打开无数据问题排查。 - 处理陇南市企业做了停运，省厅平台不显示停运的问题。 - 提单处理兰州胜利机械有限责任公司企业停运企业小时数据显示停运，日数据不显示停运。 - 协助执法人员整理检查所需数据。 - 处理海东地区服务器掉线，数据阻塞问题。 - 处理海东市乐都区污水处理厂数据传输问题。 - 处理海东市乐都区污水处理厂数据传输有效率问题。 - 处理巴州4.2管理端登录出错问题。 - 排查博州严重调度平台不能正常访问的问题. - 排查伊犁 的新疆亿贝森有限公司传输率一直80% 的原因，并联系企业解决。 - 协助部里和网络课排查省厅不能正常访问生态环境部污染源监控中心 的原因，并解决。 - 处理省厅国发统计报表不能查询到超标数据。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉静宁县运维合同签订。 |  |  |

刘伟平                                           2022年8月5日