2022年第36周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、湖口李栋，候选人考虑后拒绝入职。  **本周推荐：**   1. 吉安1人，已拒绝。 2. 长沙1人，未面试，已外派刘豪。 3. **入职**   无   1. **转正**   1人，本部邓力峰   1. **离职**   离职无，待离职暂无。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 雪迪龙CEMS运行状况数据分析评估项目报告编写（第一期） 2. 投标文件缺失内容补充 3. 投标文件检查及其他问题协调 4. 医疗机构自动监控情况学习与新排查系统异议反馈处理学习 5. 严重超标企业超标情况核实 6. 药企异常线索和督办统计 7. 补充212有效率计算说明 8. 向执法局汇报ppt制作 9. 数据安全产品初步分析 10. 阳泉、双鸭山、鹤岗、佳木斯异常线索 11. 试点行业各省份企业数量 12. 2022年污水处理厂8月份数据 13. 垃圾焚烧企业端新增提建议功能 14. 值守产品服务企业数据导出 15. 值守数据库企业基本信息异常数据排查 |  |
| 培训工作 | 1.出差河北唐山为唐山嘉盛新能源有限公司进行培训。 2.下周出差山东泰安为肥城中节能客户进行培训的差前准备工作。 |  |
| 售前技术支持 | 1.凉山州污染源自动监控系统综合运维标书 |  |
| 合同评审 | **本周评审20份，其中2B合同17份（30.87w）；2G合同3份（94.45W）本周服务运营部新增合同额125.32W,截止本周服务运营共签订合同3950.6W,年度任务目标完成率56.44%** 陈磊2 企业环保365（龙泉伟明环保能源有限公司）0.98w 高磊 辽宁省开展重点排污单位自动监控非现场监管支撑服务项目49.75w 何帮业 企业环保365（昆明海创环境工程有限责任公司）续 0.98w 遂宁市生态环境信息中心重点污染源自动监控与基础数据库系统运维服务采购项目合同26.7w 胡逍 数采仪销售1台（常德中联环保电力有限公司）2.2w 黄啸 数采仪一台（南京柯普士仪器科技有限公司）2.5w 黄于明 企业环保365（南安市圣元环保电力有限公司）续2.94w 企业环保365（泉州市圣元环保电力有限公司）1.96w 刘希鑫 数采仪销售1台（西克麦哈克（北京）-汕尾三峰环保 ）2.2w 刘祥辉 企业环保365（惠州绿色动力再生能源有限公司）续3.92w 秦喜红 培训（唐山嘉盛新能源有限公司）2.58w 任伟 数采仪代理（江西省萍清环保科技有限公司） 唐欢龙 数采仪销售1台（牙克石市中林-牙克石环保局）无合同0.75w 企业环保365（鸡西德普环境资源有限公司）1.96w 王卫忠 企业环保365（常熟浦发热电能源有限公司）续 无合同 0.8w 王志文 企业环保365（烟台润达垃圾处理运营有限公司）1.96w 企业环保365（巨野县圣元环保电力有限公司）0.98w 徐欣 天长环保污染源自动采集与监控软件V2.1（宇穆-汉中生态环境局）18w 张超 数采仪销售1台（庆阳圣元环保电力有限公司）2.2w 庄丹凤 企业环保365（瀚蓝（漳州）固废处理有限公司）续1.96w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | 无 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到15封邮件，遗留2封，八月共收到90封邮件，遗留2封，九月共收到21封邮件，遗留4封。 二、邮件回访：本周回访4封，问题解决4封，及时处理4封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到1个服务单，已处1个，遗留0个，提交研发bug单0个，遗留0个。 bug历史遗留2（已提交任务单），合计2个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到0个需求单，提交研发0个，已处理0个，撤销0个，历史遗留21个，合计21个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 湖口、吉安、湖南省厅人员招聘沟通 2. 淮北矿业集团尾款跟踪 3. 9月合同事项表 4. 应收款跟踪 5. 自动监控系统升级工作安排文档编制 6. 自动监控系统升级工作安排会议 7. 巡检培训 8. 部署视频录制（更新部署视频） 9. 人员与合同对应情况梳理 10. 与部门及销售同步已到期及进三月到期合同，并跟踪续签情况 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 4.2升级省份推进 ； 2. 4.2.2版本升级问题对接保障； 3. 应收款跟踪； 4. 问题对接制度； 5. 自动监控系统升级工作周会及工作计划会议； 6. 长沙市污染源自动监控系统综合运维标书； | | |

高杰 2022 年9月9日