2022年第47周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**无**本周推荐：**1. 应届生1人，已推送人力。
2. 淮安1人，已推送人力。
3. **入职**

无1. **转正**

1人，骆仁根。1. **离职**

 离职：无；待离职：风控实施人员雷宝通，预计12月10日离职。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 单独提交 |  |
| 培训工作 | 1.完成对佛山绿能环保客户的线上远程培训。2.长天长培训产品内容更新完善及最新市场规划（进行中）。 |  |
| 售前技术支持 | 1.徐州市污染源监控国发软件平台运维项目2.黑龙江省污染源在线监控系统建设项目3.中节能（肥西）环保能源有限公司烟气在线监测标记管家服务标书审核 |  |
| 合同评审 | **11.21-11.25评审32份，其中2B合同28份；2G合同4份，服务运营部新增合同额172.68W,截止本周服务运营共签订合同5312.07W,年度任务目标完成率75.89%**卞欢企业环保365（中节能（西安）监测技术有限公司）续2.94w陈磊1无锡地区国发平台运维服务18w代理协议（（国家重点污染源自动监控与基础数据库平台运维））杜强强企业环保365（亳州洁能电力有限公司）续5.88w段尧山西省污染源监控监测综合分析（一期）采购项目合同39.6w高磊数采仪销售协议（内蒙古亿点科技有限公司）高星企业环保365（晋中环榆再生能源有限公司）续1.96w郭攀企业环保365（宁夏天楹环保能源有限公司）1.96w郭效金企业环保365（灵山县金利亚环保科技有限公司）续1.96w何帮业企业环保365（重庆市綦江区三峰环保发电有限公司）续1.96w企业环保365（内江高能环境技术有限公司）续1.96w企业环保365（铜仁旺能环保能源有限公司）1.96w黔西南布依族苗族自治州生态环境局远程运维合同15w贺浩企业环保365（中节能（金堂）环保能源有限公司）续1.96w合作协议胡逍企业环保365（光大环保能源（沅江）有限公司）0.98w企业环保365（瀚蓝（常德）环保服务有限公司）续0.98w李红燕企业环保365（中节能（天津）环保能源有限公司）续0.98w李会珍数采仪销售株洲市金利亚环保科技有限公司）2.2w李惠惠数采仪销售5台(重庆川仪分析仪器有限公司)8.65w李志兵企业环保365（上海浦城热电能源有限公司）无合同1.2w刘晋数采仪销售（江苏洛承环保科技有限公司）2w刘坤数采仪代理协议（上海英凡环保科技有限公司）刘希鑫光大环境环保监控平台（水务部分） 功能升级项目技术开发服务合同44w秦喜红企业环保365（玉田首创环保能源有限公司）续1.96w宋雪迎企业环保365（林州市嘉盛新能源有限公司）续1.96w企业环保365（光大城乡再生能源（柘城）有限公司）续0.98w企业环保365+培训（驻马店泰来环保能源有限公司）5.52w王超1企业环保365（浙江华川深能环保有限公司）续3.92w王志文企业环保365（莒南天楹环保能源有限公司）续1.96w张抱一企业环保365（启东天楹环保能源有限公司）续1.96w张云山企业环保365（新昌县环新再生能源有限公司）0.98w |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 4.2专项实施 | 无 |  |
| 公共邮件 | 一、邮件：本周收到24封邮件，遗留7封，十月共收到78封邮件，遗留0封，十一月共收到74封邮件，遗留10封。二、邮件回访：本周回访5封，问题解决5封，及时处理5封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到64个服务单，待受理3个，处理中11个(转研发7个)，已处理50个；bug历史遗留0个，未处理合计7个 |  |
| 软件需求 |   本周共收到2个需求单，提交研发2个(4.2需求0个,项目需求2个)，撤销0个，历史遗留15个，合计17个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 淮安市储备招聘沟通
2. 应届生面试
3. 4.2督办升级按省摸底会议
4. 4.2升级进度统计及周报
5. 全国4.2部署、升级、切换情况表
6. 宿州客户要求运维换人事宜跟踪
7. 部门人员与合同对应情况梳理（100%）
8. 运维安全人员二次汇报评估
9. 11月部门绩效考核
10. 运城挖矿病毒事宜协调
11. 上海督办事宜协调
12. 山西省督办事宜协调
13. 宜兴市项目迁移事宜协调
14. 湖北省部署事宜协调
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 4.2升级省份推进 ；
2. 4.2.2版本升级问题对接保障；
3. 自动监控系统升级工作周会；
4. 人员与合同对应情况同步服务区域、事业部、营销管理部
5. OA系统需求与财务沟通
6. 福建重点污染源自动监控与基础数据库系统运维服务
 |

 高杰 2022 年11月25日