2022年第48周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 曲周中节能、乳山绿色动力、淄博绿色新能源365续签。（秦喜红） 2. 2家365续签、北京1家数采仪直销 。（李红燕、李俊显）   3、章丘绿色动力、高密利利朗德365服务续签。（王志文） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 天津4.2 网络 | 系统部署 | 资源内存不足，申请资源 |
| 北京4.2网络 | 系统部署 | 企业端已切换北京4.2 |
| 北京预算申请 | 申报预算中 | 方案已提交 |
| 山东日照驻地运维 | 前期沟通中 | 已发运维方案 |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 北京4.2督办开启实施。 2. 天津排查系统跟进。上云准备。 | | |

此处填写编制人 李红燕 2022年12月2日