2022年第53周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 按排节前各驻点地域服务器、软件程序的检查工作； 4. 长春市4.2服务器上架及部分4.2软件功能部署； 5. 联系吉林省4.2升级进度，节后开始。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； | 阶段性工作已完成 |  |
| 解答区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； | 阶段性工作已完成 |  |
| 按排节前各驻点地域服务器、软件程序的检查工作 | 阶段性工作已完成 |  |
| 长春市4.2服务器上架及部分4.2软件功能部署 | 阶段性工作已完成 |  |
| 联系吉林省4.2升级进度，节后开始 | 阶段性工作已完成 |  |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 协调处理黑龙江、辽宁4.2平台相关技术问题。 2. 黑龙江省项目启动工作。 3. 吉林省4.2升级工作。 | | |

编制人：高磊 2022年12月30日