2023年第01周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 郓城圣元365续签，北京1家一般企业365报价。（李红燕） 2. 青岛环境再生能源续签。（王志文）   3、蔚县中节能、东光中节能、石家庄中节能续签。（秦喜红） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 天津4.2 网络 | 系统部署 | 资源内存已补充 |
| 北京4.2网络 | 系统部署 | 企业端已切换北京4.2、验收会准备工作 |
| 北京预算申请 | 申报预算中 | 方案已提交 |
| 山东日照驻地运维 | 前期沟通中 | 已发运维方案 |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 北京4.2督办开启实施、验收会议准备。 2. 天津4.2 系统切换。 | | |

此处填写编制人 李红燕 2023年1月6日