**辽吉黑蒙大区月度工作会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《辽吉黑蒙大区2023年01月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 本月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 未收到客户书面投诉； 2. 区域内可处置大部分4.2平台问题； 3. 区域已掌握4.2软件升级部署； 4. 辽宁省异常数据分析得到领导一致好评。 |
| 不足分析 | 1. 面对全面铺开的4.2平台，数据应用及数据分析是目前区域欠缺的； |
| 改进措施 | 1. 借鉴其它区域相关报告成果； 2. 加强自我学习。 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 年初已落实基本项目信息，待年以持续推动，并添加巡检项目； |
| 共性难题 | 1. 22年疫情影响，多数地区资金申请困难，增值业务开展难。 |
| 应对策略 | 1. 先介入、先服务，后期统一收获。 |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | 1. 区域内各省各市级平台问题处理及问题解答； 2. 保证区域内4.2补丁升级进度； 3. 黑龙江项目启动及需求确认，进入研发阶段。 4. 吉林省4.2平台各市部署、升级、切换工作。 |
| 重要事项安排或计划 | 1. 黑龙江项目报表研发需要在2月份 上线； 2. 落实赤峰市工业园区对4.2数据共享需求业务的开展。 3. 长春市4.2升级切换保障工作及督办系统升级工作，及省内其它地市的升级前相关工作内容； 4. 赤峰市多元数据融合平台建设方案。 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1. 年初已定每位负责人的年度销售额度。 |
| 月度目标跟进计划 | 1. 跟进辽宁省非现场监管项目后期工作； 2. 跟进赤峰市工业园区数据对接需求； 3. 跟进内蒙古省厅巡检项目落地； 4. 跟进鄂尔多斯市关于4.2平台服务需求； |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |