2023年第06周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作； 2. 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询； 3. 本周已完成吉林省厅、长春市的4.2部署升级工作； 4. 吉林省其它地市服务器资源确认工作； 5. 洽谈关于赤峰市工业园区4.2在线监控数据接口业务； 6. 督促黑龙江项目工作进展； 7. 洽谈关于辽宁省项目的建设内容； 8. 落实内蒙省厅巡检项目 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 区域内365值守续签工作与数采定销售工作 | 阶段性工作已完成 |  |
| 解答、处置区域内各省市关于软件平台升级的相关问题咨询 | 阶段性工作已完成 |  |
| 本周已完成吉林省厅、长春市的4.2部署升级工作 | 已完成 | 下周进行切换 |
| 吉林省其它地市服务器资源确认工作 | 阶段性工作已完成 |  |
| 洽谈关于赤峰市工业园区4.2在线监控数据接口业务 | 阶段性工作已完成 |  |
| 督促黑龙江项目工作进展 | 阶段性工作已完成 |  |
| 洽谈关于辽宁省项目的建设内容 | 阶段性工作已完成 |  |
| 落实内蒙省厅巡检项目 | 阶段性工作已完成 |  |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 协调处理黑龙江、辽宁4.2平台相关技术问题； 2. 吉林省厅、长春市4.2切换升级工作； 3. 洽谈赤峰市项目合作细节； 4. 吉林省厅及长春市软件部署及相关业务审批工作； 5. 跟进内蒙古和辽宁省项目进展； 6. 黑龙江项目中报表内容第一版上线工作； 7. 区域内365值守续签工作与数采定销售工作。 | | |

编制人：高磊 2023年02月12日