|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《云贵川渝大区3月工作总结及下月工作计划》** | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 3月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 各省、地市关于有效传输率相关问题的排查、处理（如基本信息跟进、影响因素的排查处理） 2. 各省、地市4.2系统的补丁更新升级 3. 各省、地市关于系统问题方面的跟进、对接处理 4. 各省、地市季度严重超标20%的企业处理 5. 贵州省工作交接，统信环境部署系统，通讯交换代理还未完成 6. 贵阳市协助服务器上云 7. 重庆市企业的基本信息与市控平台同步 8. 四川省企业信用评价提交数据（设备验收，传输率等） 9. 四川省centos换国产系统申请资源， 咨询对接人交换程序和MongoDB的问题换系统的问题 10. 四川省提交招投标评分方案，增加了更换国产系统的内容 11. 四川省三月份给大气提供了数据，对数据进行了归纳总结 12. 四川省核实全省的基本信息有误的修改 13. 攀枝花APP开发提了新需求，UI页面已经做好，功能在跟进 14. 邛崃整理现场巡检企业的名单发到支队 15. 遂宁负责环保局跟省里的视频会 16. 乐山的工作交接整理 17. 凉山准备验收资料 |
| 遗留问题 | 1. 宜宾系统有问题，数据库处于恢复模式，报错句柄溢出，建议换centos的系统，服务器在走申请流程。 2. 贵州黔西南州统信环境升级问题多，部署进度慢，目前还有通讯，交换，代理未完成，已完成的还未测试是否正常 3. 四川省补丁还剩很多没打 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵阳2022年7月1日-2022年12月31日运维项目投标 2. 贵州省2022运维项目合同签订，2021年运维项目合同尾款催收，预计3月底可以支付 3. 云南运维投标，合同签订中。 4. 甘孜州智慧执法项目意向采购公示中。 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 贵州省黔西南州，黔东南州4.2系统试部署，省，六盘水打补丁 2. 贵阳市系统迁云工作的跟进 3. 贵阳市准备验收 4. 四川省企业信用评价 5. 四川省省里新服务器下来后部署交换和mongodb 6. 四川省跟进招投标的事情 7. 四川邛崃针对后面的巡检工作制定方案预计6月份开始巡检 8. 四川凉山市项目验收资料查缺补漏 9. 攀枝花APP新功能做好后部署 10. 重庆市数据分析，项目验收，续签等工作 11. 各省、地市关于有效传输率方面持续跟踪、处理确保考核 12. 根据合约保证各驻地日常运维工作 13. 注意事项：夏季将至，各驻地需要注重服务管理规定，如：着装、调度、礼仪等 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 无 |
| 月度目标跟进计划 | 1. 贵阳2022年7月1日-2022年12月31日运维合同签订事宜跟进 2. 宜宾运维投标 3. 甘孜、凉山州智慧执法项目的跟进 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |