|  |
| --- |
| **《川云贵渝大区4月工作总结及下月工作计划》** |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 3月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1. 各省、地市驻地基础服务保障
2. 各省、地市关于有效传输率相关问题的排查、处理（如基本信息跟进、影响因素的排查处理）
3. 各省、地市4.2系统的补丁更新升级
4. 各省、地市关于系统问题方面的跟进、对接处理
5. 各省、地市季度严重超标20%的企业处理
6. 贵州省处理有效率问题，打历史补丁
7. 贵阳市协助服务器上云，网络未协调好
8. 重庆市项目申报审批相关事宜处理
9. 四川省企业信用评价提交数据（设备验收，传输率等）完成
10. 四川省centos换国产系统申请资源完成，数据库部署完成，数据库数据迁移存在问题，公司技术正在配合迁移数据
11. 四川省信息中心招投标工作跟进
12. 攀枝花APP升级部署完成
13. 广元处理排查系统名字重复问题，传输率问题
14. 遂宁补传历史数据，处理传输率问题
15. 凉山验收资料准备完成，处理补全率问题
 |
| 遗留问题 | 1. 眉山数据库cpu50长期以上，特别卡，影响系统使用。
2. 四川省国产系统数据迁移存在问题
3. 贵阳市迁云，服务器网络协调存在问题
 |
| 改进措施 |  |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1. 贵阳市2022年下半年（7-12月）运维合同签订
2. 贵州省2023年运维合同续签沟通
3. 中节能（贞丰）环保能源有限公司、重庆市綦江区三峰环保发电有限公司、重庆丰盛三峰环保发电有限公司值守合同
 |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务下月重要事项 | 1. 贵州省黔东南州4.2系统部署，六盘水打补丁
2. 贵阳市系统迁云工作的跟进
3. 贵阳市准备验收
4. 四川省总队会议支撑工作
5. 四川省国产服务器部署，数据迁移工作
6. 四川省跟进招投标的事情
7. 四川凉山州部署数据接口
8. 四川攀枝花验收及续签工作
9. 四川遂宁系统漏洞处理工作
10. 重庆市数据分析，项目验收，续签等工作
11. 各省、地市关于有效传输率方面持续跟踪、处理确保考核
12. 根据合约保证各驻地日常运维工作
 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） |  |
| 月度目标跟进计划 | 1. 凉山 、甘孜、内江智慧执法项目推进
2. 宜宾、乐山、凉山运维事宜跟近
 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 无 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |