2023年第19周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 超期与临期365服务跟进，约8家。北京数采仪升级排期。（李红燕） 2. 河北省驻地运维服务采购文件修改。（李红燕、秦喜红） | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 河北省驻地运维 | 技术需求提交 | 技术需求与采购要求报客户 |
| 北京驻地运维项目 | 采购挂网中 | 已开标、已中标 |
| 北京4.2定制项目 | 7月份采购 | 预算申请中 |
|  |  |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 天津报表修改中。 2. 北京运维合同回款。 3. 天津升级方案编写。 4. 河北省培训与运维采购挂网。 | | |

此处填写编制人 李红燕 2023年5月12日